Приложение 1

к решению сессии Совета народных депутатов

Россошанского муниципального района

от 16 мая 2012 года №  357

ПРОГРАММА

КОМПЛЕКСНОГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

РОССОШАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

на 2012-2016 годы

СОДЕРЖАНИЕ

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ	3

ВВЕДЕНИЕ	7

Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОЛОЖЕНИЯ РОССОШАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА	8

1.1 Общие сведения о Россошанском муниципальном районе	8

1.2 Итоги реализации Программы комплексного экономического и социального развития Россошанского муниципального района	12

1.3 Текущее положение Россошанского муниципального района	21

Раздел 2. АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГОПОЛОЖЕНИЯ РОССОШАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА И ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМ, НА РЕШЕНИЕ КОТОРЫХ НАПРАВЛЕННА ПРОГРАММА	30

2.1 Оценка развития социальной сферы	30

2.1.1 Демографическая ситуация	30

2.1.2 Трудовые ресурсы и занятость населения	34

2.1.3 Доходы и уровень жизни населения	35

2.1.4 Здравоохранение	40

2.1.5 Образование и молодёжная политика	45

2.1.6 Культура	51

2.1.7 Физическая культура и спорт	53

2.1.8 Жилищно-коммунальное хозяйство	54

2.2 Оценка развития экономического сектора	59

2.2.1 Промышленность	59

2.2.2 Сельское хозяйство	64

2.2.3 Развитие малого и среднего предпринимательства	71

2.2.4 Транспорт и связь	73

2.3 Оценка финансово-бюджетной системы	81

2.4 Экологическая ситуация	86

2.5 SWOT– анализ (определение слабых и сильных сторон развития Россошанского муниципального района, а также потенциальных возможностей и угроз)	88

2.6 Приоритеты социально-экономического развития Россошанского муниципального района	94

2.7 Обоснование связи приоритетов социально-экономического развития Россошанского муниципального района с приоритетами Воронежской области, Российской Федерации	95

2.8 Анализ проблем, на решение которых направлено основное содержание Программы	96

Раздел 3. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ	99

Раздел 4. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ	105

Раздел 5. ОБЪЁМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ	148

Раздел 6. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ	149

Раздел 7. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ	152

# ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование программы |  | Программа комплексного социально-экономического развития Россошанского муниципального района Воронежской области на 2012-2016 годы (далее – Программа) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основание для разработки Программы |  | Распоряжение администрации Россошанского муниципального района от 31.05.2011г. № 209 р «О разработке Программы комплексного социально-экономического развития Россошанского муниципального района Воронежской области» |  |  |  |  |  |  |
| Разработчик Программы |  | Администрация Россошанского муниципального района |  |  |  |  |  |  |
| Куратор и ответственные исполнители разделов Программы |  | Куратор – заместитель главы администрации Россошанского муниципального района по экономике Караичева Г.Н. Ответственный исполнитель – главный специалист отдела социально-экономического развития территории администрации Россошанского муниципального района Гавриленко О.М. Исполнители – структурные подразделения, учреждения и отделы администрации, предприятия и организации Россошанского муниципального района |  |  |  |  |  |  |
| Цель Программы |  | Повышение качества жизни населения на основе устойчивого развития экономического потенциала района и повышения эффективности муниципального управления |  |  |  |  |  |  |
| Задачи Программы |  | 1.Развитие промышленности и сельского хозяйства. 2.Создание условий для развития малого и среднего бизнеса. 3.Улучшение качества среды жизнеобеспечения населения. 4.Совершенствование системы управления муниципальным образованием |  |  |  |  |  |  |
| Сроки и этапы реализации Программы |  | Программа реализуется в течение 2012-2016 годов, в один этап |  |  |  |  |  |  |
| Важнейшие целевые показатели и индикаторы |  | Сформированы с учётом показателей предусмотренных Указом Президента РФ от 28.04.2008г. № 607 и распоряжением Правительства РФ от 11.09.2008г. №1313-р |  |  |  |  |  |  |
| Значения важнейших целевых показателей и индикаторов к моменту завершения реализации программы (2016 год): |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п./п | Наименование показателей |  |  |  | Ед. изм. |  | Значение показателя |  |
| Экономическое развитие |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объём инвестиций в основной капитал за счёт всех источников финансирования в расчёте на 1 жителя |  |  |  | тыс. руб. |  | 26,5 |  |
|  | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами в промышленном производстве |  |  |  | млрд руб |  | 43,9 |  |
|  | Производительность труда в промышленности |  |  |  | тыс. руб. на 1 работающего |  | 4617 |  |
|  | Валовая продукция сельского хозяйства в действующих ценах |  |  |  | млрд руб. |  | 6,5 |  |
|  | Производительность труда в сельском хозяйстве |  |  |  | тыс. руб. на 1 работающего |  | 821 |  |
|  | Число субъектов малого и среднего предпринимательства |  |  |  | единиц на 10 тыс. человек населения |  | 353 |  |
|  | Оборот розничной торговли и общественного питания на душу населения |  |  |  | тыс. руб. |  | 107,8 |  |
| Доходы населения и трудовые отношения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Уровень официально зарегистрированной безработицы |  |  |  | % |  | 0,4 |  |
|  | Соотношение среднедушевых доходов к прожиточному минимуму |  |  |  | % |  | 211,7 |  |
|  | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций городского округа (муниципального района) |  |  |  | руб. |  | 27 800 |  |
|  | муниципальных дошкольных образовательных учреждений |  |  |  | руб. |  | 10500 |  |
|  | учителей муниципальных общеобразовательных учреждений |  |  |  | руб. |  | 21300 |  |
|  | прочего персонала муниципальных общеобразовательных учреждений (административно-управленческого (без учёта работников органов местного самоуправления), учебно-вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, а также педагогических работников, не осуществляющих учебный процесс) |  |  |  | руб. |  | 12120 |  |
|  | врачей муниципальных учреждений здравоохранения |  |  |  | руб. |  | 30 070 |  |
|  | среднего медицинского персонала муниципальных учреждений здравоохранения |  |  |  | руб. |  | 14 512 |  |
| Здравоохранение и здоровье населения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля амбулаторных учреждений, имеющих медицинское оборудование в соответствии с табелем оснащения |  |  |  | % |  | 100 |  |
|  | Число случаев смерти лиц в возрасте до 65 лет - всего |  |  |  | случаев на 100 тыс. человек населения |  | 556,5 |  |
|  | Число случаев смерти детей до 18 лет - всего |  |  |  | случаев на 100 тыс. человек населения |  | 32 |  |
|  | Число женщин, умерших от осложнений беременности, родов и послеродового периода |  |  |  | человек на 1000 живорожденных детей |  | 0 |  |
|  | Число работающих (физических лиц) в муниципальных учреждениях здравоохранения в расчете на 10 тыс. человек населения – всего |  |  |  | человек |  | 170,0 |  |
|  | Обеспеченность врачами всего |  |  |  | человек на 10 тыс. населения |  | 18,9 |  |
|  | Число коек в муниципальных учреждениях здравоохранения на 10 тыс. человек населения |  |  |  | единиц |  | 62,0 |  |
| Дошкольное образование |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля детей в возрасте 3 - 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях |  |  |  | % |  | 100,0 |  |
|  | Количество муниципальных дошкольных образовательных учреждений |  |  |  | единиц |  | 29 |  |
| Общее и дополнительное образование |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля лиц, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, участвовавших в едином государственном экзамене по данным предметам |  |  |  | % |  | 99,87 |  |
|  | Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности |  |  |  | % |  | 60,0 |  |
|  | Средняя наполняемость классов в муниципальных общеобразовательных учреждениях: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в городском поселении; |  |  |  | человек |  | 25 |  |
|  | в сельских поселениях |  |  |  | человек |  | 14 |  |
| Физическая культура и спорт |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Численность лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом |  |  |  | человек |  | 31100 |  |
|  | Доля населения систематически занимающегося физической культурой и спортом |  |  |  | % |  | 33,5 |  |
| Жилищное строительство и обеспечение граждан жильём |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя - всего |  |  |  | кв. м |  | 22,25 |  |
| Жилищно-коммунальное хозяйство |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами управление хозяйственным обществом с долей участия в уставном капитале субъекта Российской Федерации и (или) городского округа (муниципального района) не более 25 процентов |  |  |  | % |  | 79,85 |  |
|  | Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло -, газо-, электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов и использующих объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по договору аренды или концессии, участие субъекта Российской Федерации и (или) городского округа (муниципального района) в уставном капитале которых составляет не более 25 процентов, в общем числе организаций коммунального комплекса, осуществляющих свою деятельность на территории городского округа (муниципального района) |  |  |  | % |  | 100,0 |  |
|  | Доля энергетических ресурсов, расчеты за потребление которых осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме энергетических ресурсов, потребляемых на территории городского округа, муниципального района: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | электрическая энергия |  |  |  | % |  | 100 |  |
|  | тепловая энергия |  |  |  | % |  | 100 |  |
|  | горячая вода |  |  |  | % |  | 100 |  |
|  | холодная вода |  |  |  | % |  | 100 |  |
|  | Отношение тарифов для промышленных потребителей к тарифам для населения |  |  |  | ед. |  | 1 |  |
|  | Доля населения, проживающего в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными |  |  |  | % |  | 0,0 |  |
| Организация муниципального управления |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций) |  |  |  | % |  | 99,8 |  |
|  | Доля населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, организованных органами местного самоуправления городских округов и муниципальных районов |  |  |  | % |  | 92,5 |  |
|  | Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры в городском округе (муниципальном районе) от нормативной потребности клубами и учреждениями клубного типа |  |  |  | % |  | 95,5 |  |
|  | Среднегодовая численность постоянного населения |  |  |  | тыс. чел. |  | 92,8 |  |
|  | Естественный прирост (убыль) населения |  |  |  | чел. на 1000 чел. населения |  | -3,8 |  |
|  | Ожидаемая продолжительность жизни |  |  |  | лет |  | 70,7 |  |
| Объёмы и источники финансирования Программы |  | Объём финансирования - 10 762 949 тыс. рублей в том числе по источникам: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ФБ | ОБ | МБ |  | Другие источники |  | Собственные средства |
|  |  | 471 849 | 1 412 044 | 1 473 534 |  | 2 310 414 |  | 5 095 108 |
| Показатели эффективности: |  | -привлечение более 10763 млн рублей инвестиций из всех источников финансирования; -платежи в бюджеты всех уровней – 3385 млн руб.; -прибыль – 5267 млн руб.; -организация 583 новых рабочих мест. |  |  |  |  |  |  |
| Система организации контроля над исполнением Программы |  | Контроль за ходом реализации Программы осуществляется постоянной комиссией Совета народных депутатов Россошанского муниципального района Воронежской области по бюджету, налогам и финансовой деятельности. Общее руководство и контроль за своевременным и полным проведением мероприятий Программы, а так же реализацией мероприятий муниципальных целевых и ведомственных целевых программ осуществляется администрацией Россошанского муниципального района. Администрация района также проводит оценку эффективности реализации Программ. Административный контроль дополняется текущим финансовым контролем за целевым использованием средств федерального, областного и местного бюджетов в установленном порядке. |  |  |  |  |  |  |

# ВВЕДЕНИЕ

Программа комплексного социально-экономического развития Россошанского муниципального района Воронежской области                       на 2012 – 2016 годы (далее – Программа) разработана в соответствии                с Законом Российской Федерации от 20.07.1995 г. «О государственном прогнозировании и программах социально-экономического развития Российской Федерации» № 115-ФЗ; Стратегией социально-экономического развития Воронежской области на период до 2020 года, утверждённой законом Воронежской области от 30.06.2010 г. № 65-ОЗ (в редакции закона от 23.12.2011 г. № 207-ОЗ); Программой социально-экономического развития Воронежской области на 2010 – 2014 годы, утверждённой законом Воронежской области от 24.12.2010 г. № 134-ОЗ (в редакции закона               от 23.12.2011 г. № 202-ОЗ); Стратегией социально-экономического развития Россошанского муниципального района на период до 2020 года, утверждённой решением районного Совета народных депутатов                    от 28.10.2011г. № 302; Схемой территориального планирования Россошанского муниципального района, утверждённой решением районного Совета народных депутатов от 11.02.2011г. № 270; Комплексным инвестиционным планом модернизации г. Россошь Воронежской области, утверждённым решением Совета народных депутатов городского поселения г. Россошь от 24.03.2011 г. № 78.

При разработке Программы учтены основные положения:

федеральных, областных и муниципальных целевых программ, региональных адресных инвестиционных программ;

национальных проектов;

программ (проектов) технического перевооружения и модернизации предприятий Россошанского муниципального района;

инвестиционных проектов, представленных субъектами малого                  и среднего предпринимательства Россошанского муниципального района.

Главной целью Программы является обеспечение устойчивого развития Россошанского муниципального района, предполагающее изменение структуры и эффективности экономики района, повышение эффективности социальной сферы и общественной инфраструктуры, качества и эффективности муниципального управления.

В основу Программы положено следующее видение развития Россошанского муниципального района.

Устойчивое развитие района должно быть обеспечено на основе реконструкции и модернизации градообразующего предприятия, диверсификации экономики района за счёт создания новых промышленных производств, развития действующих промышленных предприятий, развития сельскохозяйственного производства и предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции, создания условий для развития малого и среднего предпринимательства, а также модернизации инженерной, коммунальной, транспортной и социальной инфраструктуры района.

# Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОЛОЖЕНИЯ РОССОШАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

## 1.1 Общие сведения о Россошанском муниципальном районе

Россошанский район образован в 1928 году в соответствии                       с постановлением ВЦИК и СНК РСФСР от 30 июля 1928 года. Первое упоминание о слободе Россошь встречается в «Ведомости церквей»              за 1721 год. Происхождение названия слободы Россошанской священник И.А. Соколов объяснял так: реки Россошь и Чёрная Калитва, имея течение, первая – с севера, вторая – с запада, образуют угол. В этом месте более      200 лет тому назад и стали селиться первые переселенцы. От расположения хат по берегам обеих рек, имеющих форму угольника, или так называемой «рассохи», слобода и получила название Россошь. Возникновение названия слободы

Рис.1 –   Россошанский муниципальный район Воронежской области

связано и с названием притока Чёрной Калитвы, возле которого она образовалась. Заселение района и распашка целинных земель проходила        в первой половине ХVIII века. В 1871 году здесь прошла линия железной дороги Воронеж–Ростов. В послевоенные годы в районе образуются крупные колхозы и совхозы, получает развитие собственная промышленность.            В начале 60-х годов началась электрификация Юго-Восточной железной дороги. Значимым событием в экономической жизни Россошанского района было вступление в строй Придонского химического завода минеральных удобрений в 1979 году.

Законом Воронежской области от 15 октября 2004 года № 63-ОЗ Россошанский район наделен статусом муниципального района.

Россошанский муниципальный район расположен в юго-западной части Воронежской области и относится к Среднерусской провинции лесостепной зоны Центрально-Чернозёмного экономического региона. Россошанский муниципальный район является самым крупным в Воронежской области районом по размерам занимаемой территории (2371 км²) и граничит с севера – с Подгоренским, с запада – с Ольховатским муниципальными районами Воронежской области; с востока – с Павловским, Богучарским муниципальными районами; с юго-запада – с Кантемировским, Ольховатским муниципальными районами Воронежской области, а также с Ровенским районом Белгородской области и с Белолуцким районом Луганской области (Украина).

Административный центр района – город Россошь с численностью постоянного населения на начало 2011 года 61,1 тыс. человек. Расстояние    от него до областного центра – 220 км.

Границы Россошанского муниципального района установлены статьёй 12 Закона Воронежской области от 15.10.2004 г. № 63-ОЗ «Об установлении границ, наделении соответствующим статусом, определении административных центров отдельных муниципальных образований Воронежской области» (рис. 2).

.

Рис.2 – Границы Россошанского муниципального района

Район занимает выгодное транспортно-географическое положение. Через районный центр проходит железнодорожная магистраль, основанная   в 1866 году, Москва–Воронеж–Ростов. Дорога обслуживает Центрально-Чернозёмный экономический регион: Воронежскую, Липецкую, Белгородскую, Ростовскую, Тамбовскую области. А также через территорию района проходят автомагистрали регионального значения – Россошь–Алексеевка, Воронеж–Миллерово, Россошь–Ровеньки, Россошь–Луганск. Общая протяжённость автомобильных дорог на территории Россошанского муниципального района составляет 782,6 км.

Россошанский муниципальный район является административной территориальной единицей Воронежской области.

В структуру Россошанского муниципального района входит                    19 муниципальных образований, из них 17 муниципальных образований сельских поселений, 1 городское поселение и 1 муниципальное образование района. В границах района расположено 88 населённых пунктов, из них 53 хутора, 28 сел, 7 посёлков и город Россошь.

Численность постоянного населения района составляет 91,9 тыс. человек (по предварительным данным переписи населения на 01.01 2011 г. – 94,6 тыс. человек), в том числе в городской местности – 61,1 тыс. человек, в сельской местности – 30,8 тыс. человек. Плотность населения – 39 человек на 1 км2.

Климат умеренно-континентальный, с жарким и сухим летом                  и умеренно холодной зимой с устойчивым снежным покровом и хорошо выраженными переходными сезонами.

Продолжительность солнечного сияния за год составляет около 1900 часов. Среднегодовая температура воздуха + 6,5°С. Средние из абсолютных максимальных температур равняются + 36°С, средние из абсолютных минимальных температур – 27°С.

Россошанский район расположен в лесостепной части Окско-Донской равнины, левобережном придолинно-трассовом районе типичной лесостепи.

Район относится к степной части области, лесов здесь мало, лишь небольшие урочища расположены в оврагах и балках, в первую очередь – по берегам Дона. Рельеф территории весьма разнообразен: от бескрайних ровных степей, до сильно расчленённого овражно-балочными системами      и высокими мысами правобережья Дона.

Инженерно-строительные условия в целом благоприятны                     для градостроительного освоения.

На территории Россошанского муниципального района имеются запасы минерально-сырьевых ресурсов (мел, песок строительный, легкоплавкие суглинки, глина). Залежи мела пригодны в качестве сырья для производства строительной извести. Разработка меловых карьеров с внедрением передовых технологий обогащения и измельчения мела позволит получать тонкодисперсный мел, который используется в лакокрасочной, резинотехнической, кабельной  и химической промышленности, производстве герметиков и бумаги.

Пески могут использоваться для строительных работ и производства силикатных изделий.

Суглинки в основном пригодны для производства кирпича марки «100», глины – для производства кирпича и керамических изделий.

Район в достаточной степени обеспечен водными и земельными ресурсами для развития сельского хозяйства. Почвенные ресурсы района представлены чернозёмами обыкновенными. Площадь сельхозугодий составляет 210,9 тыс. га.

Поверхностные воды района представлены водными объектами, относящиеся к бассейну средней части р. Дон. Через территорию района протекает с запада на восток р. Чёрная Калитва – правый приток Дона,           в которую впадают реки Свинуха, Россошь и Малая Межёнка. По территории района протекают реки Овчинная и Студенка, притоки р. Белая. Также по территории протекает множество безымянных водотоков с длиной менее       10 км. Крайне неравномерное распределение стока в году вызывает необходимость регулирования стока, создавая на водотоках многочисленные пруды.

Хозяйственно-питьевое водоснабжение населения района практически полностью основано на использовании подземных вод. Значительная часть нужд в технической и технологической воде промышленных предприятий обеспечивается также за счёт подземных вод. Подземные воды эксплуатируются буровыми скважинами, колодцами.

Около 60 % пресной воды используется на производственные нужды,  37 % используется на хозяйственно-питьевые нужды.

На территории Россошанского муниципального района располагается Россошанское лесничество. Основными лесообразующими породами являются дуб, сосна, осиновые и другие лиственные. В возрастной структуре лесов преобладают средневозрастные насаждения. В лесной растительности преобладают твердолиственные породы (почти 80 %). Приоритетным направлением в использовании лесов является заготовка древесины                и использование лесов в рекреационных целях.

В структуре экономики района преобладающую роль играет промышленность. Основной отраслью промышленного производства является химическая промышленность, важнейший вид которой – выпуск минеральных удобрений.

На территории района работают предприятия металлообрабатывающей, полиграфической, пищевой, перерабатывающей промышленности, а также производства строительных материалов.

Промышленность представлена 18 крупными и средними предприятиями. На территории района расположено и успешно работает крупное предприятие – ОАО «Минудобрения», дающее до 90 % районного объёма промышленного производства и до 20 % доходов консолидированного районного бюджета.

Россошанский район является зоной интенсивного и развитого сельскохозяйственного производства со специализацией на производстве зерна, сахарной свёклы и подсолнечника – в растениеводстве; молока             и мяса – в животноводстве. По итогам 2010 года производством сельскохозяйственной продукции занимались 27 сельхозпредприятий, 112 крестьянских (фермерских) хозяйств и 11 637 личных подсобных хозяйств.

Достаточно развит строительный комплекс Россошанского района, который включает более 30 предприятий различных форм собственности, где трудится более двух тысяч человек.

Важным сектором экономики является потребительский рынок, представляющий собой развитую сеть магазинов, розничных рынков              и оптовых баз, предприятий общественного питания и оказания бытовых услуг.

Россошанский район имеет развитую социальную сферу. Главные её составляющие – образование и здравоохранение, культура и спорт.

Образовательная система представлена 42 муниципальными общеобразовательными школами, в которых обучаются 8 200 учеников. Работают 4 учреждения дополнительного образования, 31 учреждение дошкольного образования.

Профессиональное образование жители получают в 14 учебных заведениях, куда входят 3 профессиональных лицея, медицинское училище, педагогический колледж и колледж мясо-молочной промышленности.         На территории Россошанского района функционируют один филиал и семь представительств высших учебных заведений.

В городе и районе действуют 4 больничных учреждения на 580 коек        и 13 амбулаторно-поликлинических учреждений на 2125 посещений в смену.

Спортивная база Россошанского муниципального района включает около 250 спортивных сооружений. В распоряжении россошанцев –                2 стадиона, 43 спортивных зала, плавательный бассейн, 196 плоскостных сооружений, ледовый дворец, 2 спорткомплекса, детская спортивная школа, 17 футбольных полей, тир.

В районе работают 40 библиотек, 38 клубных учреждений, Детская школа искусств.

## 1.2 Итоги реализации Программы комплексного экономического и        социального развития Россошанского муниципального района

В рамках Программы комплексного экономического и социального развития Россошанского муниципального района Воронежской области на 2007–2011 годы, утверждённой решением районного Совета народных депутатов Россошанского муниципального района Воронежской области от  9 марта 2007 года № 69, принимались меры по улучшению социально-экономического положения Россошанского муниципального района.

Общий объём финансирования по Программе составил 6699,2 млн рублей.

По коммерческой части Программы реализовано 5 проектов                     в промышленности на общую сумму 3315,6 млн рублей, 39 проектов              в сельском хозяйстве – на сумму 1059 млн рублей, 6 проектов в жилищном строительстве – на сумму 515 млн рублей. Общий объём инвестиций по коммерческой части Программы составил 4889,6 млн рублей.

По некоммерческой части Программы реализовано 56 социальных мероприятий с общим объёмом инвестиций 1809,6 млн рублей.

Структура финансирования инвестиционных проектов и социальных мероприятий Программы с разбивкой по годам и по источникам финансирования приведена в таблице 1.

По предварительным итогам, фактически произведённые расходы соответствуют запланированному уровню финансирования. Индикатор степени соответствия равен 0,94 %. Программа реализована с высокой степенью эффективности.

В целом цель Программы достигнута, задачи, определённые Программой, выполнены, а фактические значения показателей в основном соответствуют их плановыми значениям (таблица 2).

В результате реализации Программы:

- инвестиции в основной капитал возросли в 1,2 раза;

- создано 260 новых рабочих мест;

- социальный эффект составил 341 млн рублей;

- дополнительные платежи в бюджеты всех уровней от реализации программы составили 415 млн рублей, из них: в федеральный бюджет – 187 млн рублей, областной  – 138 млн рублей, местный бюджет – 90 млн рублей.

Для повышения эффективности реализации Программы комплексного экономического и социального развития Россошанского муниципального района за период её реализации были разработаны и реализовывались на территории района 62 муниципальные целевые программы, направленные на достижение поставленных целей и задач. Перечень муниципальных целевых программ представлен в таблице 3.

Участие района в федеральных и областных целевых программах позволило привлекать финансовые ресурсы из областного и федерального бюджетов и объединять усилия федеральных, региональных                            и муниципальных органов власти и частного сектора экономики для решения проблем социально-экономического развития района.

Таблица 1

Структура финансирования инвестиционных проектов и социальных мероприятий

Программы экономического и социального развития Россошанского муниципального района на 2007–2011 годы

| Наименование | Всего финансовых средств |  | % | Федеральный бюджет |  | Областной бюджет |  | Местный бюджет |  | Собственные средства |  | Заемные средства |  | Другие источники |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | план | факт |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |
| Всего по программе | 7 134 852 | 6 699 177 | 94 | 524 874 | 562 749 | 614 515 | 592 990 | 246 654 | 290 412 | 4 119 888 | 3 862 122 | 1 198 406 | 799 372 | 430 514 | 591 531 |
| в т.ч. по годам: 2007 | 1 968 757 | 1 378 058 | 70 | 47 266 | 70 261 | 147 450 | 130 384 | 19 986 | 33 034 | 1 195 300 | 768 772 | 447 620 | 232 115 | 111 135 | 143 492 |
| 2008 | 1 337 401 | 1 347 861 | 101 | 69 910 | 85 334 | 101 430 | 104 890 | 19 560 | 28 539 | 867 441 | 856 284 | 190 480 | 177 292 | 88 580 | 95 522 |
| 2009 | 1 077 261 | 1 050 812 | 98 | 93 643 | 93 644 | 45 499 | 44 003 | 19 852 | 19 035 | 771 124 | 755 808 | 124 700 | 115 920 | 22 442 | 22 402 |
| 2010 | 1 477 917 | 1 433 645 | 97 | 265 345 | 265 345 | 71 655 | 64 728 | 68 669 | 89 997 | 661 470 | 550 881 | 328 306 | 255 605 | 82 472 | 207 089 |
| 2011* | 1 273 516 | 1 488 800 | 117 | 48 710 | 48 165 | 248 481 | 248 986 | 118 587 | 119 806 | 624 553 | 930 377 | 107 300 | 18 440 | 125 885 | 123 026 |
| из них: коммерческие мероприятия | 5 364 682 | 4 889 595 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 119 888 | 3 862 122 | 1 198 406 | 799 372 | 46 388 | 228 101 |
| в т.ч. по годам: 2007 | 1 642 920 | 1 034 234 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 195 300 | 768 772 | 447 620 | 232 115 | 0 | 33 347 |
| 2008 | 1 057 921 | 1 060 609 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 867 441 | 856 284 | 190 480 | 177 292 | 0 | 27 033 |
| 2009 | 895 824 | 871 728 | 97 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 771 124 | 755 808 | 124 700 | 115 920 | 0 |  |
| 2010 | 1 032 464 | 974 207 | 94 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 661 470 | 550 881 | 328 306 | 255 605 | 42 688 | 167721 |
| 2011* | 735 553 | 948 817 | 129 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 624 553 | 930 377 | 107 300 | 18 440 | 3 700 | 0 |
| по некоммерческим мероприятиям | 1 770 170 | 1 809 581 | 102 | 524 874 | 562 749 | 614 515 | 592 990 | 246 654 | 290 412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 384 126 | 363 430 |
| в т.ч. по годам: 2007 | 325 837 | 343 824 | 106 | 47 266 | 70 261 | 147 450 | 130 384 | 19 986 | 33 034 | 0 |  | 0 |  | 111 135 | 110 145 |
| 2008 | 279 480 | 287 252 | 103 | 69 910 | 85 334 | 101 430 | 104 890 | 19 560 | 28 539 | 0 |  | 0 |  | 88 580 | 68 489 |
| 2009 | 181 437 | 179 084 | 99 | 93 643 | 93 644 | 45 499 | 44 003 | 19 852 | 19 035 | 0 |  | 0 |  | 22 442 | 22 402 |
| 2010 | 445 453 | 459 438 | 103 | 265 345 | 265 345 | 71 655 | 64 728 | 68 669 | 89 997 | 0 |  | 0 |  | 39 784 | 39368 |
| 2011* | 537 963 | 539 983 | 100 | 48 710 | 48 165 | 248 481 | 248 986 | 118 587 | 119 806 | 0 |  | 0 |  | 122 185 | 123 026 |

(*) – оценка исполнения

Таблица 2

Динамика целевых показателей и индикаторов эффективности деятельности органов местного самоуправления по реализации Программы

| Целевой показатель | Ед. изм. | Планир. значение на 2011 год | Оценка значения на 2011 год |
| --- | --- | --- | --- |
| Экономический рост: |  |  |  |
| - удельный вес прибыльных коммерческих организаций | % | 86,1 | 89 |
| - число субъектов малого предпринимательства в расчете на 10 000 населения | ед. | 45,3 | 46 |
| - доля расходов бюджета МО на увеличение стоимости основных средств | % | 0,22 | 0,22 |
| в том числе: |  |  |  |
| объекты социальной сферы |  | 0,13 | 0,13 |
| - доля расходов бюджета МО на развитие и поддержку малого предпринимательства, всего | % | 0,03 | 0,12 |
| - средняя продолжительность периода с даты принятия решения о предоставлении земельного участка для строительства или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) по предоставлению земельных участков до даты получения разрешения на строительство | мес. | 5,8 | 5,0 |
| - площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в отношении которых с даты принятия решения о предоставлении земельного участка или подписания протокола о результатах торгов (не было получено разрешение на ввод в эксплуатацию, всего | тыс. кв. м | 53 | 85 |
| в том числе |  |  |  |
| объектов жилищного строительства, в том числе индивидуального жилищного строительства, - в течение 3 лет |  | 29 | 35 |
| Доходы населения: |  |  |  |
| -среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников, всего | руб. |  |  |
| в том числе: |  |  |  |
| крупных и средних коммерческих и некоммерческих организаций | руб. | 17 910 | 17 910 |
| муниципальных детских дошкольных учреждений | руб. | 6 190 | 6 190 |
| учителей муниципальных общеобразовательных учреждений | руб. | 11 117 | 12 557 |
| прочих работающих в муниципальных общеобразовательных учреждениях, а также педагогических работников, не осуществляющих учебный процесс | руб. | 7 808 | 8 063 |
| врачей муниципальных учреждений здравоохранения | руб. | 24 211 | 25 663 |
| среднего медицинского персонала | руб. | 8 334 | 9 820 |
| - отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников крупных и средних коммерческих и некоммерческих организаций | % | 45,8 | 53 |
| Здоровье: |  |  |  |
| - число случаев смерти лиц в возрасте до 65 лет, всего на дому | ед. | 258 | 258 |
| в том числе: от инфаркта миокарда, от инсульта; |  | 10 | 7 |
| в первые сутки пребывания в стационаре, в том числе: |  | 27 | 27 |
| от инфаркта миокарда, от инсульта |  | 7 | 7 |
| число случаев смерти детей до 18 лет: |  |  |  |
| на дому; |  | 6 | 5 |
| в первые сутки пребывания в стационаре |  | 2 | 2 |
| Дошкольное и дополнительное образование детей: |  |  |  |
| - доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих услугу в детских дошкольных учреждениях, в общей численности детей от 3 до 7 лет | % | 80,5 | 80,5 |
| - доля детей в возрасте от 5 до 7 лет, получающих дошкольные образовательные услуги | % | 94 | 94 |
| - удельный вес детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности | % | 145 | 145 |
| Образование (общее): |  |  |  |
| - удельный вес лиц, сдавших единый государственный экзамен, в числе выпускников общеобразовательных муниципальных учреждений, участвовавших в едином государственном экзамене | % | 71 | 99,7 |
| - доля муниципальных общеобразовательных учреждений с числом учащихся на 3-й ступени обучения (10 – 11 классы) менее 150 человек в городской местности и менее 84 человек в сельской местности в общем числе муниципальных общеобразовательных учреждений | % | 58 | 98 |
| средняя наполняемость классов в муниципальных общеобразовательных учреждениях: | чел. |  |  |
| в городских поселениях; |  | 25 | 22,5 |
| в сельских поселениях |  | 14 | 11,6 |
| Физическая культура и спорт: |  |  |  |
| - удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | % | 19,7 | 21,4 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство: |  |  |  |
| - доля организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами и (или) оказание услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах, участие муниципальной собственности в уставном капитале которых составляет не более 25% | % | 9,5 | 9,5 |
| - доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо-, электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов и использующих объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по договору аренды или концессии, участие муниципальной собственности, в уставном капитале которых составляет не более 25% | % | 78,5 | 100 |
| - доля объема отпуска коммунальных ресурсов, счета за которые выставлены по показаниям приборов учета, в том числе | % |  |  |
| Электроэнергия |  | 100 | 100 |
| Холодная вода |  | 59 | 96 |
| Отопление |  | 85 | 97 |
| - уровень собираемости платежей за предоставленные жилищно-коммунальные услуги | % | 97,5 | 99 |
| Доступность и качество жилья: |  |  |  |
| - общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, | тыс. кв. м | 21,35 | 21,6 |
| в том числе введенная в действие за год |  | 0,34 | 0,34 |
| - доля многоквартирных жилых домов, нуждающихся в капитальном ремонте | % | 62,0 | 61,4 |
| - доля аварийного жилого фонда | % | 0,5 | 0,16 |
| - доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет | % | 95,37 | 96,0 |
| Организация муниципального управления: |  |  |  |
| - доля собственных доходов местного бюджета в общем объеме доходов бюджета муниципального образования | % | 62 | 65 |
| - удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, организованных органами местного самоуправления | % | 115,42 | 94,0 |

Таблица 3

Перечень программ развития Россошанского муниципального района

| N п/п | Наименование программ | Нормативный акт, утвердивший программу |
| --- | --- | --- |
|  | "Программа экономического и социального развития Россошанского муниципального района Воронежской области на 2007–2011 годы" | Решение Совета народных депутатов Россошанского муниципального района Воронежской области от «9» марта 2007 года № 169 (в редакциях от 24 октября 2007 года № 225, от 18 декабря 2009 г. № 158, от 27 октября 2010 года № 238, от 11 февраля 2011 г . №269, от 27 декабря 2011 г. № 321) |
|  | «Обеспечение жильем молодых семей (2004–2010 годы)» | Решение Совета народных депутатов Россошанского муниципального района от 26 июля 2006 года №129 (в редакциях от 20.02.2008г. №250, от 25 июля 2008 года № 40, от 23 октября 2008 года №54) |
|  | «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Россошанском муниципальном районе Воронежской области на 2010–2012 годы» | Постановление администрации Россошанского муниципального района от 30.12.2009 г. № 2556 (в ред. от 06.08.2010г. № 1962, от 28.09.2011 г. № 2008) |
|  | «Развитие сельского хозяйства на территории Россошанского муниципального района Воронежской области на 2008–2012 г г.) | Постановление администрации Россошанского муниципального района от 08.05.2009 года № 651 |
|  | «Демографическое развитие Россошанского муниципального района на 2009–2011 годы и на период до 2016 года» | Постановление администрации Россошанского муниципального района от 01.10.2009 года №1630 |
|  | «Снижение смертности и инвалидности от сосудистых заболеваний мозга и инфаркта миокарда в Россошанском районе на 2008-2010 годы» | Постановление администрации Россошанского муниципального района от 15.04.2008 года № 561 |
|  | Молодёжь (2010–2011 гг.) | Постановление администрации Россошанского муниципального района от 11.05.2009 г. № 1017 |
|  | "Повышение безопасности дорожного движения в Россошанском муниципальном районе Воронежской области на период 2010–2012 годов" | Постановление администрации Россошанского муниципального района от 19.05.2010 г. № 1121 (в ред. от 09.08.2010г. № 1969) |
|  | "Профилактика безнадзорности правонарушений несовершеннолетних в Россошанском муниципальном районе на 2010–2012 гг." | Постановление администрации Россошанского муниципального района от 26.05.2010 г. № 1185 (в ред. от 02.09.2010г. №2173) |
|  | Муниципальная целевая программа «Сохранение и развитие традиционной народной культуры и самодеятельного народного творчества в Россошанском муниципальном районе на 2011–2013гг.» | Постановление администрации Россошанского муниципального района от 10.11.2010 г. № 2722 (в ред. от 29-07-20011г. №1546) |
|  | Муниципальная целевая программа "Формирование здорового образа жизни у населения Россошанского муниципального района 2011–2013 годы» | Постановление администрации Россошанского муниципального района от 30.11.2010 г. № 2953 |
|  | Муниципальная целевая программа «Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера на территории Россошанского муниципального района 2011 – 2013 годы» | Постановление администрации Россошанского муниципального района от 30.11.2010 г. № 2956 |
|  | Муниципальная целевая программа «Одаренные дети Россошанского муниципального района на 2011–2013 гг.» | Постановление администрации Россошанского муниципального района от 30.11.2010 г. № 2943 |
|  | Муниципальная целевая программа "Полноценное питание в образовательных учреждениях Россошанского муниципального района на 2011–2013 гг." | Постановление администрации Россошанского муниципального района от 29.03.2011 №555 (в ред. от 03-08-2011 г №1554) |
|  | Муниципальная целевая программа "Обеспечение жильем молодых семей на 2011–2015 годы" | Постановление администрации Россошанского муниципального района от 21.03.2011 №505 |
|  | Муниципальная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в Россошанском муниципальной районе на 2011–2013 годы" | Постановление администрации Россошанского муниципального района от 06.04.2011 №662 (в ред. от 05.08.2011 г. № 1557) |
|  | Муниципальная целевая программа "Развитие образования Россошанского муниципального района Воронежской области на 2011–2013 годы" | Постановление администрации Россошанского муниципального района от 12.05.2011 №976 (в ред. от 03-08-2011 г.№1553) |
|  | Ведомственная целевая программа «Сохранение и развитие театрального дела в Россошанском муниципальном районе 2012–2014 гг.» | Постановление администрации Россошанского муниципального района от 16 .08.2011 №1629 |
|  | Муниципальная целевая программа «Повышение качества жизни пожилых людей в Россошанском муниципальном районе Воронежской области на 2012 –2014 годы | Постановление администрации Россошанского муниципального района от 16.08.2011 №1641 |
|  | Ведомственная целевая программа "Развитие информационно досугового центра МУК "Межпоселенческая библиотека Россошанского муниципального района им. А. М. Прасолова" 2012–2014 гг." | Распоряжение администрации Россошанского муниципального района от 04.10.2011г. № 408р |
|  | Ведомственная целевая программа "Развитие потенциала Муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей Детская школа искусств Россошанского муниципального района Воронежской области на 2012–2014 годы» | Распоряжение администрации Россошанского муниципального района от 06.10.2011 г. № 413р |
|  | Ведомственная целевая программа «Создание модельного дома культу на базе МУК РКДЦ «Созвездие» Россошанского муниципального района Воронежской области. 2012–2014 гг.» | Распоряжение администрации Россошанского муниципального района от 06.10.2011 г. № 411р |
|  | Ведомственная целевая программа "Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимилизации и ликвидации проявлений терроризма и экстремизма на территории Россошанского муниципального района на 2012–2014 годы" | Постановление администрации Россошанского муниципального района от 07.10.2011 г. № 2131 |
|  | Ведомственная целевая программа «Молодежь (2012–2014 гг.) | Распоряжение администрации Россошанского муниципального района от 15.10.2011 г. № 425р |
|  | Адресная программа «Переход на отпуск коммунальных ресурсов (тепловой энергии, холодной воды) потребителям в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учета потребления энергоресурсов на территории Александровского сельского поселения Россошанского муниципального района Воронежской области в 2009-2011 годы" | Постановление администрации Александровского сельского поселения Россошанского муниципального района от 25.03. 2009 г. №11 |
|  | Муниципальная адресная программа «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории Новокалитвенского сельского поселения Россошанского муниципального района Воронежской области в 2010 году» | Постановление администрации Новокалитвенского сельского поселения Россошанского муниципального района от 17.06.2010 г. № 27 |
|  | Адресная программа «Переход на отпуск коммунальных ресурсов (тепловой энергии, холодной воды) потребителям в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учета потребления энергоресурсов на территории Новокалитвенского сельского поселения Россошанского муниципального района Воронежской области в 2010–2011 г | Постановление администрации Новокалитвенского сельского поселения Россошанского муниципального района от 11.03.2010г. №14 |
|  | Муниципальная целевая программа "Обеспечение безопасности дорожного движения в городе Россоши в 2011 году" | Постановление администрации городского поселения г. Россошь от 28.04.2011г. №195 |
|  | Программа "Модернизация объектов и сетей инженерной инфраструктуры теплоснабжения и горячего водоснабжения на территории городского поселения город Россошь на 2011-2020 годы" | Постановление администрации городского поселения г. Россошь от 29.04.2011г. №200 |
|  | Программа "Капитальный ремонт многоквартирных домов на территории городского поселения город Россошь на 2011-2020 годы" | Постановление администрации городского поселения г. Россошь от 29.04.2011г. №201 |
|  | Программа "Модернизация объектов и сетей инженерной инфраструктуры электроснабжения на территории городского поселения город Россошь на 2011-2020 годы" | Постановление администрации городского поселения г. Россошь от 29.04.2011г. №202 |
|  | Программа "Модернизация объектов и сетей инженерной инфраструктуры водоснабжения на территории городского поселения город Россошь на 2011-2020 годы" | Постановление администрации городского поселения г. Россошь от 29.04.2011г. №203 |
|  | Программа "Модернизация объектов и сетей инженерной инфраструктуры водоотведения на территории городского поселения город Россошь на 2011-2020 годы" | Постановление администрации городского поселения г. Россошь от 29.04.2011г. №204 |
|  | Муниципальная целевая программа "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории городского поселения город Россошь на период 2011-2013 годов" | Постановление администрации городского поселения г. Россошь от 03.03.2011г. №211 |
|  | Муниципальная целевая программа "Реконструкция и строительство дорог с асфальтобетонным покрытием на территории городского поселения город Россошь на период 2011–2020 годов" | Постановление администрации городского поселения г. Россошь от 11.05.2011г. №238 |
|  | Муниципальная целевая программа "Развитие культуры Новокалитвенского сельского поселения Россошанского муниципального района на 2011–2015 годы" | Постановление администрации Новокалитвенского сельского поселения Россошанского муниципального района от 21.04.2011 №22 |
|  | Муниципальная адресная программа «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории Александровского сельского поселения Россошанского муниципального района Воронежской области в 2011 году» | Постановление администрации Александровского сельского поселения Россошанского муниципального района от 21.04.2011 г. №11 |
|  | "Улучшение состояния систем централизованного питьевого водоснабжения сельских населенных пунктов Новокалитвенского сельского поселения Россошанского муниципального района и улучшение качества питьевой воды потребляемой населением на 2011 – 2012 годы" | Постановление администрации Новокалитвенского сельского поселения Россошанского муниципального района от 06.06.2011 г. №52 |
|  | Улучшение состояния систем централизованного питьевого водоснабжения сельских населенных пунктов Копенкинского сельского поселения Россошанского муниципального района и улучшение качества питьевой воды потребляемой населением на 2011 – 2012 годы | Постановление администрации Копенкинского сельского поселения Россошанского муниципального района от 21.05.2011 г. №25 |
|  | Целевая программа "Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории Поповского сельского поселения Россошанского муниципального района на 2011–2013 годы" | Постановление администрации Поповского сельского поселения Россошанского муниципального района от 07.06.2011 г. №53 |
|  | Целевая программа "Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории Старокалитвенского сельского поселения Россошанского муниципального района на 2011-2013 годы" | Постановление администрации Старокалитвенского сельского поселения Россошанского муниципального района от 06.06.2011 г. №48 |
|  | Целевая программа "Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории Морозовского сельского поселения Россошанского муниципального района на 2011–2013 годы" | Постановление администрации Морозовского сельского поселения Россошанского муниципального района от 03.06.2011 г. №37 |
|  | Целевая программа "Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории Подгоренского сельского поселения Россошанского муниципального района на 2011–2013 годы" | Постановление администрации Подгоренского сельского поселения Россошанского муниципального района от 08.06.2011 г. №50 |
|  | Целевая программа "Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории Новокалитвенского сельского поселения Россошанского муниципального района на 2011–2013 годы" | Постановление администрации Новокалитвенского сельского поселения Россошанского муниципального района от 14.06.2011 г. №53 |
|  | Целевая программа "Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории Криничанского сельского поселения Россошанского муниципального района на 2011–2013 годы" | Постановление администрации Криничанского сельского поселения Россошанского муниципального района от 14.06.2011 г. №30 |
|  | Улучшение состояния систем централизованного питьевого водоснабжения сельских населенных пунктов Алейниковского сельского поселения Россошанского муниципального района и улучшение качества питьевой воды потребляемой населением на 2011 – 2012 годы | Постановление администрации Алейниковского сельского поселения Россошанского муниципального района от 15.06.2011 г. №44 |
|  | Целевая программа "Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории Алейниковского сельского поселения Россошанского муниципального района на 2011-2013 годы" | Постановление администрации Алейниковского сельского поселения Россошанского муниципального района от 15.06.2011 г. №45 |
|  | Целевая программа "Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории Новопостояловского сельского поселения Россошанского муниципального района на 2011–2013 годы" | Постановление администрации Новопостояловского сельского поселения Россошанского муниципального района от 08.06.2011 г. №79 |
|  | Целевая программа "Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории Александровского сельского поселения Россошанского муниципального района на 2011–2013 годы" | Постановление администрации Александровского сельского поселения Россошанского муниципального района от 14.06.2011 г. №29 |
|  | Целевая программа "Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории Евстратовского сельского поселения Россошанского муниципального района на 2011–2013 годы" | Постановление администрации Евстратовского сельского поселения Россошанского муниципального района от 14.06.2011 г. №54 |
|  | Целевая программа "Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории Шекаловского сельского поселения Россошанского муниципального района на 2011–2013 годы" | Постановление администрации Шекаловского сельского поселения Россошанского муниципального района от 17.06.2011 г. №32 |
|  | Целевая программа "Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории Кривоносовского сельского поселения Россошанского муниципального района на 2011–2013 годы" | Постановление администрации Кривоносовского сельского поселения Россошанского муниципального района от 14.06.2011 г. №39 |
|  | Целевая программа "Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории Архиповского сельского поселения Россошанского муниципального района на 2011–2013 годы" | Постановление администрации Архиповского сельского поселения Россошанского муниципального района от 15.06.2011 г. №47 |
|  | Целевая программа "Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории Жилинского сельского поселения Россошанского муниципального района на 2011–2013 годы" | Постановление администрации Жилинского сельского поселения Россошанского муниципального района от 15.06.2011 г. №39 |
|  | Целевая программа "Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории Шрамовского сельского поселения Россошанского муниципального района на 2011–2013 годы" | Постановление администрации Шрамовского сельского поселения Россошанского муниципального района от 16.06.2011 г. №33 |
|  | "Улучшение состояния систем централизованного питьевого водоснабжения сельских населенных пунктов Старокалитвенского сельского поселения Россошанского муниципального района и улучшение качества питьевой воды потребляемой населением на 2011 – 2012 годы" | Постановление администрации Старокалитвенского сельского поселения Россошанского муниципального района от 03.06.2011 г. №47 |
|  | Целевая программа "Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории Лизиновского сельского поселения Россошанского муниципального района на 2011–2013 годы" | Постановление администрации Лизиновского сельского поселения Россошанского муниципального района от 14.06.2011 г. №44 |
|  | Муниципальная целевая программа «Благоустройство и озеленение территории города Россоши (2011–2020 гг.)» | Постановление администрации городского поселения г. Россошь от 10.05.2011г. №224 |
|  | Муниципальная адресная программа «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории городского поселения город Россошь в 2011 году» | Постановление администрации городского поселения г. Россошь от 12.05.2011г. № 240 |
|  | Муниципальная адресная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории городского поселения город Россошь Россошанского муниципального района Воронежской области, в 2011 г. – 2012 г.г.» | Постановление администрации городского поселения г. Россошь от 06.04.2011г. № 146 (ред. от 12.05.2011 №239) |
|  | "Улучшение состояния систем централизованного питьевого водоснабжения сельских населенных пунктов Евстратовского сельского поселения Россошанского муниципального района и улучшение качества питьевой воды потребляемой населением на 2011 – 2012 годы" | Постановление администрациям Евстратовского сельского поселения Россошанского муниципального района от 01.07.2011 г. №57 |
|  | Целевая программа "Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории Копенкинского сельского поселения Россошанского муниципального района на 2011–2013 годы" | Постановление администрации Копенкинского сельского поселения Россошанского муниципального района от 21.06.2011 г. №26 |
|  | "Улучшение состояния систем централизованного питьевого водоснабжения сельских населенных пунктов Морозовского сельского поселения Россошанского муниципального района и улучшение качества питьевой воды потребляемой населением на 2011 – 2012 годы" | Постановление администрации Морозовского сельского поселения Россошанского муниципального района от 01.07.2011 г. № 47 |

## 1.3 Текущее положение Россошанского муниципального района

Россошанский муниципальный район – один из крупнейших районов области с развитой промышленностью, сельским хозяйством, значительным социально-культурным потенциалом. По уровню социально-экономического развития занимает одно из ведущих мест в экономике Воронежской области.

Главная задача сегодня – сохранить и усилить экономику и социальные показатели, которые достигнуты, а также обеспечить базу для последующего развития района.

Основу экономического потенциала района составляет промышленность. В различных отраслях промышленности района трудятся около семи тысяч человек – 16 процентов от числа работников, занятых в экономике.

В 2010 году промышленными предприятиями района произведено продукции на 21,6 млрд рублей. Темп роста к уровню 2009 года – 106,7 %. Оценочно объём промышленного производства в 2011 году составит 28 млрд рублей.

До начала кризисных явлений конца 2008 года – начала 2009 года промышленные предприятия района работали стабильно. Объёмы отгрузки товаров сократились в 2008 году и вновь увеличились в 2010 и 2011 годах.

Диаграмма 1

Темп роста (снижения) отгрузки товаров собственного производства

ОАО «Минудобрения» является самым крупным предприятием района    и одним из крупнейших предприятий Воронежской области. Его продукция неоднократно была отмечена сертификатами качества и востребована как в России, так и на мировом рынке. Годовой объём выпуска минеральных удобрений в натуральном выражении составляет более 717 тыс. тонн              в пересчете на 100 % питательных веществ. На ОАО «Минудобрения» осуществляется поэтапная реконструкция производства, внедряются новые технологии, которые позволяют выпускать продукцию мирового уровня.

Второе место по производству промышленной продукции занимает ОАО фирма «Молоко», которое выпускает в год более 30 тыс. тонн молочной продукции. Предприятием был разработан и включён в Программу экономического и социального развития Воронежской области инвестиционный проект «Модернизация производства и инженерных коммуникаций» стоимостью 105 млн рублей. Однако в связи с кризисными явлениями  кредиты на реализацию инвестиционного проекта предоставлены не были. Исполнение проекта планируется за счёт собственных средств         в сумме 63 млн рублей.

Производством строительных материалов в районе занимаются такие предприятия, как ООО «Коттедж-строй», ООО «Бетон», ООО «Россошанские оконные системы», ОАО «Объединение керамических материалов»,         ООО «Придонхимстрой Известь». Финансовый кризис сказался на снижении объёмов производства на предприятиях, производящих строительные материалы, в 2009 году в целом на 16 % в сравнении с 2008 годом по причине снижения спроса на строительные материалы. В 2010 году объёмы производства на этих предприятиях выросли и составили 100,2 % к уровню 2009 года, в 2011 году (по оценке) – 116 % к уровню 2010 года.

На ООО «Придонхимстрой Известь» для производства более качественной продукции в настоящее время ведётся строительство участка помола гранулированной негашеной извести. Планируется инвестиционный проект «Модернизация электрофильтра» для проведения комплекса организационно-технических мероприятий по уменьшению установленных вредных выбросов и запылённости с целью улучшения условий труда            и экологического фона. Выпуск извести строительной на ООО «Придонхимстрой Известь» составляет около 200 тыс. тонн ежегодно.

Успешно работает ООО «Дельта-пак» – промышленное предприятие по выпуску упаковочного материала из полиэтилена. Годовой объём производства молочной упаковки превышает 1000 тонн, гибкой упаковки – 1300 тонн. В 2009 году на предприятии закончено строительство складского помещения. В рамках инвестиционного проекта «Производство гибкой многослойной упаковки» планируется приобретение нового оборудования для участка по производству гибкой многослойной ламинированной упаковки с нанесением флексографской печати, в т.ч. межслойной печати,      а также различных ламинатов, стоимостью 90 млн рублей. Это обеспечит выпуск различных видов упаковки «Дой-пак», которая используется для расфасовки майонеза, кетчупа, сгущённого молока, нового вида упаковки для фасовки мороженого, упаковки для сухих продуктов (круп, макаронных изделий), а также рулонные этикетки для алкогольных и безалкогольных напитков.

Неоднозначно складывается ситуация на ОАО «Комбинат мясной Россошанский». Мясокомбинат, утративший за последние годы лидирующие позиции и потребительский спрос на рынке мясных изделий, в 1,7 раза сократил объёмы производства своей продукции  с 4,9 тыс. тонн в 2005 году до 2,9 тыс. тонн в 2010 году.

Сегодня главной задачей промышленных предприятий остаётся реализация инвестиционной политики, направленной на модернизацию производства. Не допускать снижения достигнутых объёмов, предельно использовать производственные мощности, выпуская продукцию, сочетающую в себе хорошее качество и умеренные цены – только так можно развиваться в условиях жёсткой конкуренции.

Одной из проблем развития района является монопрофильность территории района и города. Любые колебания в финансово-хозяйственной деятельности градообразующего предприятия ОАО «Минудобрения» неизбежно окажут влияние на макроэкономические показатели развития района. В том числе скажутся на наполнении доходной части бюджета, уровне оплаты труда, уровне занятости и безработицы, и, в конечном итоге – на уровне жизни жителей района.

Поэтому сегодня необходимо инвестировать в развитие промышленных предприятий, необходимо развивать малый и средний бизнес в различных сферах экономики района. Преодоление монопрофильности в структуре экономики ведётся в рамках Комплексного инвестиционного плана модернизации г. Россоши.

Россошанский район имеет значительный потенциал для развития аграрного сектора экономики и переработки сельхозпродукции. Устойчивый рост сельского хозяйства в районе предопределяется тем, что свыше 85 % сельхозугодий составляют черноземы, в производственные процессы внедряются прогрессивные технологии, имеются резервы вовлечения              в севооборот неиспользуемых сельхозугодий.

Одной из важных задач в сельском хозяйстве района является комплексное развитие сельских территорий за счёт животноводства. По состоянию на 1 января 2011 года поголовье КРС составило 19,7 тысячи голов, в том числе коров – 8,4 тысячи. В 2011 году поголовье КРС сохранено на уровне 2010 года. На дальнейшее развитие животноводства направлена реализация 5 инвестиционных проектов с объёмом финансирования более     1 млрд рублей, среди которых – строительство молочного комплекса на 2000 голов дойного стада в ООО «Восток - Агро».

Финансово-экономическое положение сельхозпредприятий                     не стабильное. Если в 2010 году доля прибыльных сельскохозяйственных организаций составляла 83 % от общего их числа в районе, то в 2011 году, по оценке, уменьшится до 76 %. Среднемесячная зарплата работников                 за 2010 год составила 8681 рубль и возросла к уровню 2009 года на 9 %. Рост среднемесячной зарплаты за 2011 год оценивается в размере 15 %.

Достаточно развита в районе строительная отрасль, которая включает 30 подрядных строительных организаций, где трудится более двух тысяч человек.

Наиболее крупными по объёмам выполняемых работ являются холдинг ЗАО «Коттедж-Индустрия», ООО «РМУ», ООО «Россошанское ДРСУ №1», ОАО «Спецтрансстрой».

Объём работ и услуг, выполненных собственными силами по виду деятельности «Строительство» за 2009 год составил 844,4 млн рублей, или 76,6 % в сопоставимых ценах к уровню 2008 года. В течение 2009 года ситуация в строительстве складывалась напряжённо. Работники отдельных строительных организаций находились в отпусках без сохранения заработной платы (всего около 100 человек). Однако в 2011 году наметился существенный подъём. Объём строительных работ по оценке составил         1,7 млрд рублей, или 135 % к уровню 2010 года в сопоставимых ценах.

Диаграмма 2

Объём работ и услуг по виду деятельности «Строительство», млн рублей

Активное участие района в освоении средств Фонда содействия реформированию ЖКХ, выделяемых на переселение граждан из аварийных домов, способствовали стабильному росту темпов жилищного строительства.

Диаграмма 3

Ввод жилья в Россошанском муниципальном районе в 2007 – 2010 гг.

Важным условием функционирования экономики Россошанского района является развитие малого и среднего предпринимательства. Участвуя практически во всех видах экономической деятельности, субъекты малого     и среднего предпринимательства обеспечивают формирование конкурентной среды, увеличение валового районного продукта, повышение доходов консолидированного бюджета района.

На территории района зарегистрировано на конец 2010 года 3255 единиц субъектов малого и среднего предпринимательства. В данной сфере занято 30 % работающего населения. Около 30 % доходов консолидированного районного бюджета – это поступления от деятельности малых и средних предприятий.

Малые и средние предприятия оперативнее по сравнению с крупными реагируют на изменения конъюнктуры рынка. Ежегодно открываются новые производства, расширяется спектр оказываемых услуг.

За последние годы коренным образом изменилась структура малого бизнеса в сторону увеличения доли промышленных предприятий, организаций, оказывающих транспортные услуги и услуги связи, бытовые услуги населению. Появились предприятия малого бизнеса, оказывающие новые виды услуг: например, операции с недвижимым имуществом, оказание парикмахерских услуг.

В районе широко развит потребительский рынок, представленный разветвлённой сетью торговых объектов, предприятий общественного питания и оказания платных услуг.

Торговую деятельность осуществляют 1099 стационарных объектов торговли, 6 универсальных рынков, 10 оптовых баз. Оборот розничной торговли в 2010 году вырос на 107,2 % к уровню 2009 года и составил         3,8 млрд рублей.

Услуги питания населению района предоставляют 92 точки на 5796 посадочных мест. Оборот предприятий общественного питания в 2010 году составил 168 млн рублей, или 115 % к уровню 2009 года.

Платные услуги населению Россошанского района оказывают порядка 130 предприятий и 517 индивидуальных предпринимателей.

Объём платных услуг, предоставленных населению в 2010 году, составил 1 млрд 64 млн рублей с ростом 15,5 % к уровню 2009 года. Структура платных услуг представлена на диаграмме 4.

Диаграмма 4

Структура платных услуг в 2010 году

Уровень развития экономики района непосредственно влияет                 на социальные показатели развития. Демографическая ситуация                      в Россошанском районе лучше, чем в целом по области. Смертность превышает рождаемость в 1,38 раза, тогда как по области – в 1,7 раза. Однако, начиная с 2009 года, в районе наблюдается механический отток населения. За счёт естественной и механической убыли район теряет ежегодно примерно 0,5 % своего населения от общей его численности.

Особенности естественного и механического движения населения определяют возрастной состав жителей. Возрастная структура населения Россошанского района относится к регрессивному типу, закрепляя тенденцию сокращения населения: высокую долю занимают лица старше трудоспособного возраста (23 % против 25,8 % в среднем по области), при этом доля лиц младше трудоспособного возраста составляет 15,5 %. Происходящие сегодня изменения в демографической сфере в долгосрочной перспективе могут привести к трудностям с формированием трудовых ресурсов района.

На рынке труда в течение 2009 – 2011 годов по району удалось сдержать регистрируемую безработицу в пределах 0,6 – 0,8 % и избежать массовых высвобождений работников предприятий. Решение вопросов в сфере рынка занятости обеспечивалось в рамках региональной программы «Дополнительные мероприятия по снижению напряжённости на рынке труда Воронежской области на 2010 год», областной целевой программы «Содействие занятости населения Воронежской области на 2010–2014 годы» и постановлений администрации района по организации общественных работ.

По уровню оплаты труда Россошанский район традиционно занимает     4 место среди городских округов и муниципальных районов области (после городов Нововоронеж, Воронеж и Лискинского района). В 2010 году среднемесячная заработная плата по крупным и средним предприятиям составляла 14,7 тыс. рублей и выросла к уровню предыдущего года на       14,9 %, что по темпам роста выше среднеобластного показателя (13,7 %).

Повышение средней заработной платы в реальном секторе экономики  обеспечивается за счёт роста объёмов производства, расширения масштабов государственной поддержки вложений в основной капитал, модернизации     и диверсификации производства, оптимизации численности работников, легализации теневой  заработной платы, усиления трудовой мотивации, развития системы социального партнерства. Повышение заработной платы работников бюджетной сферы достигается на основе развития внебюджетных источников финансирования, а также продолжения                 и развития опыта реализации приоритетных национальных проектов в сфере образования и здравоохранения.

Уровень развития муниципального района во многом зависит от инвестиционной активности предприятий и организаций. В 2010 году объём инвестиций в развитие экономики и социальной сферы района составил более 1,2 млрд рублей, в 2011 году оценивается в сумме 1,8 млрд рублей. Индекс роста инвестиций – 135,8 %. Из общего объёма инвестиций 1,2 млрд рублей, или 67 %, были направлены в производственную сферу. Работа администрации в этом вопросе направлена на дальнейшее укрепление инвестиционно привлекательного имиджа района и ликвидацию административных барьеров.

С этой целью разработан инвестиционный паспорт, включающий перечень соответствующих инвестплощадок, ведётся реестр земельных участков под инвестиционные проекты, информация размещена на официальном сайте. Особое внимание сегодня уделяется работе по подготовке площадок для потенциальных инвесторов, чтобы обеспечить динамичное инвестиционное развитие района.

От развития экономики района в полной мере зависит наполняемость районного бюджета. В целом доходная часть консолидированного бюджета района в 2010 году составила 1,2 млрд рублей, что выше уровня 2009 года   на 13 %. В расчёте на душу населения доходы бюджета составили 13 260 рублей против 11 670 рублей в 2009 году. Доля налоговых и неналоговых доходов бюджета в общем объёме доходов составила 97,2 %.

В рамках реализации муниципальных, областных и федеральных программ существенное развитие получает социальная и инженерная инфраструктура района.

В 2011 году введено 33,1 километра газовых сетей, газифицированы   881 квартира и домовладения, в том числе 195 – в сельских населённых пунктах. Сегодня уровень газификации в целом по району составляет 86 % (по области 82%), газифицированы практически все населённые пункты         с количеством домовладений более 50. Газификация будет продолжена – на очереди сёла Цапково, Лебедь-Сергеевка, жилые дома в хуторе Чернышовка.

В 2011 году благодаря участию в федеральной программе «Социальное развитие села до 2012 года» выполнены работы по реконструкции водопроводных сетей протяжённостью 7,3 км в селе Кривоносово. В 2012 году планируется реконструкция около 5 км водопроводных сетей в селе Анцелович. Завершены начатые в 2008 году работы по реконструкции напорного канализационного коллектора в г. Россоши протяжённостью      7,5 км.

В течение года построены и введены в эксплуатацию значимые объекты социальной сферы. В селе Архиповка введён в эксплуатацию детский сад              на 50 мест, в Россоши – футбольное поле спортивно-оздоровительного комплекса на ул. Дзержинского, 66б.

Строительство современного молодёжного центра является наглядным примером успешного социального партнёрства. Первая очередь объекта –  Дворец торжеств – была сдана в эксплуатацию в ноябре 2011 года. Ввод второй очереди с театрально-концертным комплексом и многочисленными клубами по интересам планируется в первом полугодии 2012 года. В селе Новая Калитва продолжается строительство Дома культуры.

Ведётся строительство моста через реку Дон в районе Старой Калитвы.

Участие района в федеральных и областных программах и четырёх приоритетных национальных проектах: «Здоровье», «Образование», «Доступное и комфортное жильё – гражданам России» и «Развитие агропромышленного комплекса» позволило привлечь на территорию района только за 2011 год из федерального и областного бюджетов более 700 млн рублей, что составляет 90 копеек на рубль собственных доходов консолидированного районного бюджета (в 2010 году – 80 копеек).

По результатам комплексной оценки уровня социально-экономического развития (таблица 4 – официальные данные Департамента экономического развития Воронежской области), Россошанский муниципальный район занял в 2010 г. 2 место (против 4 в 2008 г.) среди 34 муниципальных образований области, в том числе по уровню развития промышленности и сельского хозяйства на душу населения – 3 место, по объёму инвестиций в основной капитал на душу населения – 12, по собственной финансовой обеспеченности на душу населения – 4, по доле занятых на малых предприятиях – 12,            по суммарному обороту розничной торговли и платных услуг – 7,                  по соотношению среднедушевых и среднемесячных денежных доходов населения и среднегодовой величины прожиточного минимума – 9,               по обеспеченности дошкольными образовательными учреждениями – 5,        по сводному показателю уровня развития здравоохранения – 12,3,                 по коэффициенту естественного прироста, убыли населения – 3, по уровню преступности – 13, по коэффициенту плотности автомобильных дорог – 27, по уровню газификации – 4, по сводному показателю уровня благоустройства жилфонда – 15,6.

Главная задача для района – использовать свой потенциал для дальнейшего развития, на что и направлена настоящая Программа.

Таблица 4

Рейтинг Россошанского муниципального района в разрезе сфер и видов деятельности

| Наименование | Комплексная оценка социально-экономического развития Россошанского муниципального района |  | Свод. показатель уровня развития видов деятельности в пром-ти и с/х на душу населения |  | Объем инвестиций в основной капитал на душу населения |  | Собственная финансовая обеспеченность на душу населения |  | Доля среднеспис. числ-ти работников, занятых на малых предприятиях, в общ. численности занятого населеия |  | Суммарный оборот розничной торговли и платных услуг в расчете на душу населения |  | Стоимость основных фондов на душу населения |  | Уровень зарегистрированной безработицы |  | Соотношение среднедуш. среднемес.денеж.доходов населения и среднегод. област. величины прожит.min |  | Обеспеченность дошкольными образовательными учреждениями |  | Свод.показатель уровня развития здравоохранения |  | Коэф-т естест.прироста, убыли населения |  | Уровень преступности |  | Уровень газификации |  | Свод.показатель уровня благоустройства жил.фонда |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2009 | 2010 | 2009 | 2010 | 2009 | 2010 | 2009 | 2010 | 2009 | 2010 | 2009 | 2010 | 2009 | 2010 | 2009 | 2010 | 2009 | 2010 | 2009 | 2010 | 2009 | 2010 | 2009 | 2010 | 2009 | 2010 | 2009 | 2010 | 2009 | 2010 |
| Россошанский район | 2 | 2 | 2 | 3 | 10 | 12 | 3 | 4 | 4 | 12 | 11 | 7 | 4 | 5 | 1 | 1 | 9 | 9 | 6 | 5 | 13,7 | 12,3 | 2 | 3 | 4 | 13 | 5 | 4 | 10,6 | 15,6 |

# Раздел 2. АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО

# ПОЛОЖЕНИЯ РОССОШАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА И ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМ, НА РЕШЕНИЕ КОТОРЫХ НАПРАВЛЕННА ПРОГРАММА

## 2.1 Оценка развития социальной сферы

### 2.1.1 Демографическая ситуация

Численность постоянного населения в Россошанском муниципальном районе составляет 91,9 тыс. человек, или 4 % от численности населения Воронежской области (по предварительным данным переписи населения      на 01.01 2011 г. – 94,6 тыс. человек).

Демографическая ситуация района характеризуется снижением численности населения и сохраняет общероссийские и общие для области тенденции: низкую рождаемость, высокий уровень смертности, миграционный отток населения.

Численность постоянного населения в 2010 году в сравнении                    с 2007 годом сократилась на 1 %. Рождаемость увеличилась на 0,6 промилле, смертность возросла на 0,3 промилле. Миграционный прирост по сравнению с 2007 годом имеет отрицательное значение. Количество прибывших уменьшилось на 37,4 %, количество выбывших сократилось на 12,5 %.

Таблица 5

Динамика основных демографических показателей

| Показатель | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | Демографические показатели 2010 г. к уровню 2007 г., % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность постоянного населения (человек)* | 93100 | 92857 | 92715 | 92389 | 91902 | 99,0 |
| Родилось | 842 | 978 | 1042 | 1110 | 1024 | 104,7 |
| Умерших | 1426 | 1399 | 1399 | 1410 | 1404 | 100,4 |
| Естественный прирост +(убыль -) населения | -584 | -421 | -357 | -300 | -380 | 90,3 |
| Численность прибывших | 1878 | 2092 | 2281 | 1346 | 1310 | 62,6 |
| Численность выбывших | 1623 | 1804 | 1716 | 1389 | 1578 | 87,5 |
| Миграционный прирост | 255 | 288 | 565 | -43 | -268 | Х |
| Общий коэффициент рождаемости (промилле) | 9,0 | 10,5 | 11,2 | 12,0 | 11,1 | +0,6 |
| Общий коэффициент смертности (промилле) | 15,3 | 15,0 | 15,1 | 15,3 | 15,3 | +0,3 |

* численность постоянного населения представлена без учета переписи

Вместе с тем, демографическая ситуация в районе складывается лучше, чем в целом по области.

Смертность в районе в 1,38 раза превышает рождаемость (по области – в 1,7 раза). В 2010 году в районе коэффициент смертности составил 15,3 промилле, при среднеобластном показателе 17,0. Коэффициент рождаемости составил 11,1 промилле при среднем значении по области – 10,2 промилле.   В результате коэффициент естественной убыли составил - 4,2 промилле, или на 2,6 промилле ниже среднеобластного значения.

Таблица 6

Естественное движение населения Россошанского муниципального района

в сравнении со среднеобластыми индикаторами рождаемости и смертности

(2006 – 2010 гг.)

|  | 2006 г. |  | 2007 г. |  | 2008 г. |  | 2009 г. |  | 2010 г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Воронежская область | Россошанский район | Воронежская область | Россошанский район | Воронежская область | Россошанский район | Воронежская область | Россошанский район | Воронежская область | Россошанский район |
| Коэффициент рождаемости, промилле | 8,4 | 9,0 | 9,0 | 10,5 | 9,8 | 11,2 | 10,4 | 12,0 | 10,2 | 11,1 |
| Коэффициент смертности, промилле | 18,1 | 15,3 | 17,7 | 15,0 | 17,7 | 15,1 | 17,0 | 15,3 | 17,0 | 15,3 |
| Коэффициент естественного прироста, промилле | -9,7 | -6,3 | -8,7 | -4,5 | -7,9 | -3,9 | -6,6 | -3,2 | -6,8 | -4,2 |

По состоянию на 1 января 2011 года постоянное население района,       без учёта переписи населения, составило 91902 человека и сократилось        за 2010 год к уровню 2009 года на 487 человек. Динамика численности населения представлена на диаграмме 5.

Диаграмма 5

Динамика численности населения, человек

Основным фактором снижения численности является естественная убыль, которая составила 380 человек. В сравнении с 2009 годом данный показатель увеличился на 80 человек. Всего в 2010 году на территории района зарегистрировано 1024 новорождённых, что на 86 младенцев меньше, чем в 2009 году. Что касается смертности населения, то число умерших         в 2010 году снизилось, в сравнении с предыдущим годом, на 6 человек            и составило 1404 человека. Однако это не повлияло значительно на соотношение числа умерших над родившимися. В 2010 году смертность превысила рождаемость в 1,38 раза, в то время как в 2009 году – в 1,28 раза.

Соотношение коэффициента смертности к коэффициенту рождаемости по годам представлено на диаграмме 6.

Диаграмма 6

Соотношение коэффициента смертности к коэффициенту рождаемости

Наряду с естественной убылью населения, начиная с 2009 года, в районе наблюдается и миграционный отток. Всего за 2010 год в район прибыло 1310 человек, а выбыло 1578. В сравнении с 2009 годом миграционная убыль населения возросла на 225 человек. Миграционная динамика представлена на диаграмме 7.

Диаграмма 7

Динамика миграционного прироста/убыли населения

Одним из факторов, оказывающих влияние на миграционные процессы в районе, является сокращение рабочих мест. За 2009 год численность работников сократилась на 1471 человека, за 2010 год – на 543 человека. Наибольшее снижение численности наблюдается в сельском хозяйстве:         за 2010 год – на 262 человека.

Таблица 7

Миграционный прирост (убыль) по отдельным муниципальным районам области

| Наименование района | годы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. |
| Россошанский | 255 | 288 | 82 | -43 | -258 |
| Лискинский | 168 | 163 | -60 | 38 | -602 |
| Острогожский | 59 | -3 | -143 | 151 | -263 |
| Павловский | 541 | 256 | 182 | 123 | -92 |

Имеющиеся проблемы в демографии непосредственно отражаются        не только на динамике общей численности населения, но и на формировании возрастной структуры. В 2010 году в районе удельный вес лиц пенсионного возраста составил 28,8 %, из них лиц старше трудоспособного возраста –     23 %, при этом доля лиц младше трудоспособного возраста – 15,6 %.

Данная ситуация обусловлена как резким снижением рождаемости, начавшимся в середине 90-х годов ХХ века, так и возрастным составом мигрирующего населения на территории района, представленного                   в основном людьми пожилого возраста.

В возрастной структуре населения района наблюдается снижение трудоспособного населения в трудоспособном возрасте. Так, если                   в 2006 году трудоспособного населения насчитывалось 57 694 человека, то     в 2010 году – 49 050 человек.

Структура населения по возрастным группам по годам представлена на диаграмме 8.

Диаграмма 8

Структура населения по возрастным группам

В среднесрочной перспективе тенденцию сокращения трудовых ресурсов района переломить не удастся. Миграционный приток                       в прогнозируемых объёмах не сможет остановить процесс старения населения и сокращения числа трудовых ресурсов. Кроме того, молодёжь     и трудоспособное население выезжает в другие регионы в целях получения образования и поиска работы.

### 2.1.2 Трудовые ресурсы и занятость населения

Численность трудовых ресурсов в 2010 году составила 52 650 человек, что на 3325 человек меньше, чем в 2009 году. Снижение численности трудовых ресурсов определяется как сокращением численности трудоспособного населения в трудоспособном возрасте, так и уменьшением числа задействованных в экономике района граждан старше трудоспособного возраста. Среднесписочная численность занятых в экономике района в 2010 году составила 43 903 человека, что выше уровня 2009 года на 340 человек.

Структура трудовых ресурсов в целом соответствует областной структуре. В сфере материального производства осуществляет деятельность 77,4 % населения занятого в экономике района (34 тыс. человек),                     в непроизводственной сфере – 22,6 % или 9,9 тыс. человек.

Диаграмма 9

Структура занятости населения в разрезе

видов экономической деятельности

В структуре занятости наибольшее число работников приходится          на обрабатывающие производства (8600 человек), торговлю (8516 человек)   и сельское хозяйство (8165 человек). За последние 5 лет в структуре занятости населения увеличилась доля занятых в обрабатывающих производствах (с 17 % в 2006 году до 19,6 % в 2010 году). В сфере оптовой   и розничной торговли уменьшается число занятого населения (с 21 %             в 2006 году до 19,4 % в 2010 году). Уменьшение занятого населения также наблюдается в образовании – на 8 % и на транспорте и связи – на 1 %. Высвобождающиеся работники перераспределяются в организации обрабатывающих видов экономической деятельности, в строительство           и в сферу прочих социальных и коммунальных услуг.

Несмотря на негативные изменения в экономике, в течение 2009 – 2010 годов в районе удалось сдержать самый низкий уровень регистрируемой безработицы по области: в пределах 0,7 – 0,8 %. Количество официально зарегистрированных безработных составило по состоянию на 01.01.2011 года 338 человек.

Диаграмма 10

Динамика регистрируемой безработицы

Стабильная ситуация сложилась в сфере трудовых отношений                 в 2011 году. Количество официально зарегистрированных безработных           в 2011 году составило 255 человек (в 2010 году – 338 человек). Уровень регистрируемой безработицы самый низкий в Воронежской области – 0,6 %. Этому способствовало экономический рост района, а также меры                  по регулированию занятости населения.

### 2.1.3 Доходы и уровень жизни населения

Уровень и качество жизни населения являются основными индикаторами степени благосостояния общества.

Среди многих показателей уровня жизни ключевым являются денежные доходы, служащие основным источником удовлетворения личных потребностей населения в потребительских товарах и разнообразных видах услуг.

На протяжении ряда лет реальные денежные доходы населения Россошанского муниципального района имеют положительную динамику. Наибольший рост данного показателя отмечен в 2010 году – 111,5 %              и обеспечен в основном за счёт роста заработной платы. Среднемесячная заработная плата в 2010 году составила 14 684 рублей и увеличилась относительно предыдущего года на 14,9 %, что и по темпам роста                    и по абсолютному значению незначительно отстаёт от среднеобластных показателей.

Диаграмма 11

Динамика среднемесячной заработной платы

Наиболее высокий уровень среднемесячной заработной платы сложился в промышленности, строительстве, на предприятиях железнодорожного транспорта.

Диаграмма 12

Уровень средней заработной платы по видам

экономической деятельности, 2010 год

Таким образом, самая высокая заработная плата в 2010 году наблюдалась в сфере обрабатывающего производства и превышала общеобластной показатель в 1,4 раза.

С начала 2010 года в Россошанском районе, как и в Воронежской области, в целом, обеспечивается постепенное восстановление денежных доходов населения. В среднем по 2010 году рост реальной заработной платы составил 110,4 % (в целом по области – 105,6 %), реальных доходов –       116,8 %.

Таблица 8

Денежные доходы населения Россошанского муниципального района

в сравнении со среднеобластными значениями в 2006–2010 годах

|  | 2006 г. | 2007г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Среднедушевые денежные доходы, рублей | 4027 | 5029 | 7245 | 7542 | 9153 |
| Реальные денежные доходы, в % к предыдущему году | 104,2 | 114,4 | 124,3 | 90,7 | 116,8 |
| Величина прожиточного минимума по Воронежской области за IV квартал, рублей | 2813 | 3607 | 4180 | 4924 | 5594 |
| Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата, рублей | 6043 | 8114 | 11178 | 12298 | 14417 |
| в том числе по отраслям: |  |  |  |  |  |
| промышленность | 8521 | 9600 | 15684 | 16678 | 20140 |
| сельское хозяйство | 3751 | 11321 | 7495 | 7961 | 8681 |
| строительство | 5818 | 4728 | 9580 | 8421 | 10813 |
| транспорт и связь | 9177 | 7332 | 14296 | 16134 | 18499 |
| торговля и общ. питание | 3900 | 11593 | 7313 | 6300 | 11711 |
| ЖКХ | 5279 | 5240 | 8859 | 10639 | 12592 |
| здравоохранение и физическая культура | 4780 | 6665 | 7774 | 7777 | 9543 |
| образование, культура и искусство | 3778 | 6045 | 6800 | 8231 | 8812 |
| Реальная начисленная заработная плата, в % к предыдущему году | 106,2 | 123,3 | 119,1 | 95,8 | 110,4 |
| Для сравнения, в целом по области: |  |  |  |  |  |
| Среднедушевые денежные доходы, рублей | 7020,2 | 8530,3 | 10304,8 | 11727,9 | 12717,5 |
| Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата, рублей | 6750,3 | 8730,9 | 11490,2 | 12786,1 | 14337,3 |
| Реальная начисленная заработная плата, в % к предыдущему году | 114,2 | 118,7 | 113,7 | 96,9 | 105,6 |

Позитивная динамика повышения уровня доходов населения обеспечивается, прежде всего, на основе роста реального содержания заработной платы. Заработная плата, по оценке в 2011 году, к уровню       2010 года вырастет на 16 % и составит 17,0 тыс. рублей. Задачи развития занятости, в значительной степени определяющей уровень доходов населения, решаются в рамках программы экономического и социального развития Россошанского муниципального района, муниципальной программы развития и поддержки малого и среднего предпринимательства Россошанского муниципального района, а также приоритетных национальных проектов в сфере жилищного строительства и АПК.

Значительную долю в денежных доходах населения занимают пенсии.       В Россошанском районе проживает 26,6 тысяч пенсионеров, или 28,8 % всего населения. Средний размер месячных пенсий в 2010 году составил 7012 рублей и увеличился против уровня 2009 года на 23 %, для сравнения, величина прожиточного минимума пенсионеров в IV квартале 2010 года – 4590 рублей.

В 2010 году в Россошанском муниципальном районе проживало 26 645 пенсионеров или 28,8 % от населения района.

Пенсионеры продолжают оставаться одной из наиболее социально уязвимых групп населения. Для того чтобы как-то улучшить своё материальное положение, пенсионеры продолжают работать, что приводит к старению экономически активной части населения района и не всегда положительно сказывается на производственном процессе. Число занятых в отраслях экономики пенсионеров в 2010 году составило 4057 человек.

Средний размер начисленной пенсии составил в 2010 году 7012 рублей, а величина прожиточного минимума пенсионеров в IV квартале 2010 года – 4590 рублей.

Таблица 9

Основные показатели системы социальной защиты населения

Россошанского муниципального района в 2006–2010 годах

|  | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Средний размер начисленной пенсии, рублей | 2626,5 | 3414,5 | 4200,9 | 5692,1 | 7011,8 |
| Реальный размер назначенных месячных пенсий, в % к предыдущему году | 101,3 | 119,4 | 106,3 | 118,0 | 116,0 |
| Количество семей получающих субсидию на оплату ЖКУ, ед. | 2865 | 3291 | 3258 | 2309 | 2452 |
| Удельный вес семей, получающих субсидии на оплату ЖКУ, % | 9,1 | 9,3 | 9,5 | 6,7 | 7,1 |
| Среднемесячный размер субсидии на ЖКУ на одну семью, рублей | 662 | 724 | 900 | 1200 | 942 |
| Число домов-интернатов для престарелых, ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Количество мест в домах-интернатах для престарелых, мест | 125 | 125 | 125 | 125 | 160 |
| Число интернатов для инвалидов, ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Количество мест в интернатах для инвалидов, мест | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |

На территории Россошанского муниципального района функционирует Дом-интернат для престарелых и инвалидов. Общее количество мест в нём увеличилось за счёт открытия в 2009 году в с. Новая Калитва нового отделения на 33 места.

Мерами социальной поддержки в виде ежемесячных денежных выплат  и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг льготникам              в 2011 году воспользовались 16,3 тысячи человек.

Наличный денежный оборот за 11 месяцев 2011 года по району вырос по сравнению с 2010 годом на 33,7 % и составил 26 млрд рублей. Остатки        по вкладам населения в банках района возросли за год на 20 % и составили 3,6 млрд рублей (38,2 тыс. рублей на каждого жителя района).

Число легковых автомашин в частной собственности составляет       27 584 единицы, или на 604 автомобиля больше, чем было на начало          2011 года. По количеству автомобилей на душу населения (293 единицы) район занимает 4-е место по области.

### 2.1.4 Здравоохранение

Россошанское муниципальное здравоохранение района представлено МУЗ «Россошанская ЦРБ» и МУЗ «Россошанская стоматологическая поликлиника». Центральная районная больница – лечебное учреждение         с развитой сетью служб, оснащённое современной лечебно-диагностической аппаратурой. В структуру ЦРБ входят: центральная районная больница, две участковые больницы, 35 фельдшерско-акушерских пунктов                            и 3 амбулатории.

На территории района также функционируют 9 амбулаторно-поликлинических учреждений других форм собственности.

В здравоохранении работают 1423 человека, из них 281 человек – врачи и 992 медицинских работника среднего звена. По численности врачей           на 10 000 населения район занимает 3-е место, по численности среднего медицинского персонала – 4-е место, по числу коек на 10 000 населения –          5-е место в области.

Таблица 10

Основные показатели системы здравоохранения Россошанского муниципального

района в сравнении со среднеобластными значениями в 2006–2010 годах

|  | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число больничных учреждений, ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Общее количество койко-мест, ед. | 620 | 600 | 550 | 530 | 530 |
| Число амбулаторно-поликлинических учреждений, ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Мощность амбулаторно-поликлинических учреждений, посещений в смену | 755 | 775 | 775 | 920 | 920 |
| Численность врачей всех специальностей, на 10 тыс. населения | 19,9 | 16,4 | 16,7 | 17,2 | 16,8 |
| Численность среднего медицинского персонала, на 10 тыс. населения | 76,1 | 71,4 | 72,8 | 72,61 | 73,19 |
| Для сравнения, в среднем по области: |  |  |  |  |  |
| Численность врачей всех специальностей, на 10 тыс. населения | 54,3 | 55,0 | 52,6 | 54,1 | 52,6 |
| Численность среднего медицинского персонала, на 10 тыс. населения | 122,6 | 122,4 | 117,8 | 119,5 | 115,6 |

Общее количество круглосуточных стационарных коек в 2010 году составило 530 (57,47 на 10 000 населения), 6 дневных амбулаторно-поликлинических стационаров – на 119 мест с учётом сменности, мощность амбулаторно-поликлинических учреждений составляет 109,5 на 10 000 населения (920 посещений в смену).

ЦРБ имеет лицензию на 43 вида медицинской помощи                              и фармацевтическую деятельность.

Профилактические осмотры населения на туберкулёз лиц 18 лет              и старше составили 89,3 %, на злокачественные новообразования – 87,6 %, что соответствует нормативным показателям департамента здравоохранения. Общий показатель (доля населения, охваченного профилактическими осмотрами на туберкулёз и злокачественные новообразования) составил 88,46 %.

100 % оснащённость диагностического центра ЦРБ, рентгенологической и лабораторной служб, отделения реанимации и анестезиологии                      и стационарных отделений медицинским оборудованием, уровень квалификации специалистов (100 % сертификация) позволили снизить общую смертность населения с 15,3 до 15,2; трудоспособного – с 5,3 до 5,2 на 1000 населения.

В структуре смертности трудоспособного населения увеличилась смертность от болезней системы кровообращения со 108 случаев (187,9) до 122 (214,9) на 100 тысяч населения. Детская смертность уменьшилась по всем возрастам, в 3 раза уменьшилась младенческая смертность с 6 случаев до 2 или с 5,3 до 1,9 на 1000 населения. Отсутствует материнская летальность.

Значительно снизилась в 2010 году заболеваемость с 58,5 на 100 тысяч населения до 48,0 и смертность с 3,3 до 2,0 на 100 тысяч населения               от туберкулёза. Показателем качества и своевременного оказания неотложной медицинской помощи является всего 1 случай смерти на дому  от инфаркта и 1 случай от инсульта, все остальные пациенты с инфарктами   и инсультами были госпитализированы.

Демографическая ситуация в Россошанском муниципальном районе достаточно стабильная на протяжении восьми лет. За 2011 год (оценка) число родившихся несколько уменьшилось – на 21 человек по сравнению                 с предыдущим годом – и составило 1003 человека, что привело к снижению рождаемости с 11,1 промилле в 2010 году до 10,6 в 2011 году. Младенческая смертность в 2011 году (оценка) остаётся на стабильно низком уровне (2,0 промилле). Общая смертность населения в 2011 году (оценка) снизилась        с 1404 до 1372 человек, что в расчёте на тысячу населения (с 15,2 в 2010 году до 14,5 промилле в 2011 году).

Обеспеченность врачами по ЦРБ в 2010 году составила 16,8 на 10 тысяч населения (без стоматологов), со стоматологами 20,0. Обеспеченность врачами снизилась по сравнению с 2009 годом (17,2 на 10 тысяч населения)   в связи с переносом базы прохождения интернатуры для 6 врачей-интернов из ЦРБ в ВГМА. Укомплектованность врачами 59 %, средними медицинскими работниками 94,8 %. Сертификаты специалистов имеют      100 % врачей и 99,7 % средних медицинских работников. Квалификационные категории имеют 61 % врачей и 69 % средних медицинских работников. Хотя укомплектованность первичного звена врачами и медицинскими сёстрами общей практики составляет 95,5 %, ЦРБ необходимы узкие специалисты: анестезиологи-реаниматологи, оториноларингологи, офтальмологи, эндокринолог, онколог, рентгенолог, детский хирург, клинический фармаколог. В настоящее время работа по кадровому обеспечению активизировалась. В августе 2011 года закончили клиническую интернатуру по оториноларингологии два врача интерна, обучающиеся по целевому набору. Для закрепления кадров администрацией района приобретена одна квартира для врача общей практики в селе Новая Калитва, и предоставлены две квартиры для семей молодых специалистов.

Из объёмов, предоставленных населению медицинских услуг,                  в 2010 году недовыполнен и ниже на 0,11 только показатель                           по круглосуточной стационарной медицинской помощи, с увеличением показателей по амбулаторным и стационарозамещающим видам помощи. Объёмы по оказанию скорой и неотложной медицинской помощи сохранены на прежнем уровне.

Все показатели эффективности в 2010 году по здравоохранению              в основном с положительной динамикой по отношению к 2009 году, находятся в пределах плановых цифр и нормативов Департамента здравоохранения Воронежской области, за исключением объёмов стационарной медицинской помощи на 1 жителя: план – 1,924, факт – 1,900 (из-за дефицита коечного фонда в количестве 26 коек) для выполнения программы государственных гарантий и посещений на 1 жителя при плане – 6,97, фактическое исполнение – 6,6.

В результате выполнения плана мероприятий по приведению показателей эффективности к нормативным, выполнен плановый 0,480 показатель по стационарозамещающим видам помощи, вырос показатель посещений на 1 жителя с 5,95 в 2009 году до 6,6 в 2010 году.

Заработная плата сотрудников здравоохранения ежегодно имеет тенденцию к росту. Средняя заработная плата по учреждению за 2010 год составила 9656 рублей, что по отношению к предыдущему году составляет 111,6 %. Рост заработной платы основного персонала (врачей) составил  116,4 % с 21149,57 рублей за 2009 год до 24613,19 рублей за 2010 год.

Таблица 11

Расходы районного бюджета на здравоохранение за 2007-2011 гг.

| Годы | Общие расходы бюджета МО, млн руб. | Расходы бюджета МО на здравоохранение, млн руб. | Удельный вес затрат бюджета МО на здравоохранение, % | Среднемесячная заработная плата работников здравоохранения, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2007 | 740,8 | 91,2 | 12,3 | 6638,8 |
| 2008 | 1073,4 | 97,3 | 9,1 | 7884,2 |
| 2009 | 1103,3 | 104,38 | 9,5 | 8656 |
| 2010 | 1267,8 | 112,66 | 8,9 | 9656 |
| 2011 (оценка) | 1550,0 | 170,0 | 11,0 | 9900 |

С 2008 года на территории района работала ведомственная целевая программа «Снижение смертности и инвалидности от сосудистых заболеваний мозга и инфаркта миокарда в Воронежской области на 2008 – 2010 годы», утверждённая постановлением администрации Россошанского муниципального района от 15.04.2008 года № 561. На реализацию программы в 2010 году направлено 79,1 тыс. рублей из районного бюджета. Кроме того, в районе в конце 2010 года приняты дополнительно две муниципальные целевые программы: «Предупреждение и борьба                     с заболеваниями социального характера» (включают в себя 8 подпрограмм): «Онкология», «ВИЧ инфекция», «Артериальная гипертония», «Неотложные меры борьбы с туберкулёзом», «Вакцинопрофилактика», «Вирусные гепатиты», «Сахарный диабет», «Инфекции передаваемые половым путём») и «Формирование здорового образа жизни у населения Россошанского муниципального района на 2011 – 2013 годы». На реализацию этих программ  в 2011 году в бюджете района запланированы денежные средства в сумме 1896 тыс. рублей, в 2012 году – 1876 тыс. рублей, в 2013 году – 1448 тыс. рублей.

Из муниципального бюджета в 2010 году на реализацию областной программы «Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера» на софинансирование были направлены денежные средства          в сумме 879 тыс. рублей.

Успешная реализация на территории района приоритетного национального проекта «Здоровье» позволила дополнительно получить за пять лет (2007 – 2011 годы) финансовые средства в размере                        147,3 млн рублей, что составляет 25,6 % от муниципального бюджета за такой же период. Эти средства были направлены на дополнительные выплаты медицинским работникам, приобретение медицинской техники, оборудования, расходных материалов, льготных медикаментов для беременных, питание беременных и родильниц. В рамках национального проекта «Здоровье» использовано средств в 2010 году в сумме                       32 млн рублей, в 2011 году – 24,2 млн рублей.

В 2011 году в рамках программы «Модернизация здравоохранения Воронежской области» в ЦРБ проведены капитальные ремонты акушерского и детского отделений, детской поликлиники и пищеблока, на которые привлечено 14,4 млн рублей из федерального бюджета, софинансирование  из муниципального бюджета составило 1,2 млн рублей.

В течение 2011 года приобретено 89 наименований медицинского оборудования на общую сумму 19,84 млн рублей, в т. ч. из муниципального бюджета израсходовано 3,84 млн рублей, из средств родовых сертификатов – 1,13 млн рублей.

Общее состояние объектов здравоохранения находится                             в удовлетворительном состоянии. Некоторые из объектов требуют проведения текущего ремонта. Необходимо дальнейшее обновление               и укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения.

В ЦРБ отмечается ежегодный рост объёмов оказываемой медицинской помощи, как стационарных, так и амбулаторных и стационаро-замещающих видов медицинской помощи. При этом имеющихся площадей и помещений поликлиники и хирургического корпуса ЦРБ для удовлетворения растущей потребности в объёмах амбулаторной и стационарной медицинской помощи хирургического профиля недостаточно. Одной из первоочередных задач является строительство хирургического корпуса на 120 коек в г. Россоши       и пристройки к поликлинике.

Проведение мероприятий обусловлено тем, что в настоящее время хирургический корпус ЦРБ на 160 коек хирургического профиля с приёмным отделением и отделением анестезиологии и реанимации расположен               в приспособленном 2-х этажном кирпичном здании без лифта 1923 – 1924 года постройки, общей площадью 2413,2 кв. м. Не соответствует СанПиН 2.1.3.1375-03 от 06.06.2003 г. по площади и набору помещений. При нормативе 9 – 13 кв. м. на одну хирургическую койку во всех отделениях хирургического профиля площадь на одну койку составляет от 3,2 кв. м.        до 3,8 кв. м. Отсутствуют в надлежащем количестве санитарно-бытовые помещения, ЦСО, отделение функциональной диагностики, отдельный операционный блок, травматологический пункт. Отсутствует разделение потоков в операционном блоке, плановая и экстренная операционная,         что чревато развитием гнойно-септических осложнений. Экспертами лицензионной палаты Департамента здравоохранения Воронежской области было указано на перечисленные недостатки в отделениях хирургического профиля ЦРБ.

Необходимость в строительстве пристройки к поликлинике обусловлено тем, что здание, в котором расположена поликлиника, было построено          по проекту, как медико-санитарная часть с отделением восстановительного лечения и водолечебницей, предусмотренная для амбулаторно-поликлинического обслуживания пяти тысяч сотрудников Придонского химического комбината с проектной мощностью 375 посещений в смену.      В 1983 году здание передано в муниципальную собственность с целью использования его под поликлинику. С момента эксплуатации здания как поликлиники возникли проблемы недостатка площадей. Общая площадь поликлиники 3008,5 кв. м, из них медицинская площадь 2002,7 кв. м, вспомогательная 1005,8 кв. м. Здание поликлиники не соответствует СанПиН 2.1.3.1375-03 от 06.06.2003 года по площади и набору помещений.

Проектно-сметная документация готова и полностью прошла экспертизу. Строительство объектов планируется в рамках ДОЦП «Развитие здравоохранения Воронежской области на 2011 – 2015 годы».

### 2.1.5 Образование и молодёжная политика

Образовательная система Россошанского муниципального района           в 2010 году включала 42 школы, 31 детский сад, 4 учреждения дополнительного образования и детский оздоровительный лагерь «Берёзка».

В районе имеется школа-интернат.

В системе профессионального образования района действует 8 высших учебных заведений, 3 средних специальных учебных заведения,                        2 профессионально - технических училища.

Расходы муниципального бюджета на образование ежегодно увеличиваются. Это связано, прежде всего, с получением субвенции на реализацию муниципальными общеобразовательными учреждениями государственного стандарта общего образования. Субвенции составили:        в 2008 году – 164,6 млн рублей, в 2009 году – 202,3 млн рублей, в 2010 году – 206,1 млн рублей, в 2011 году (оценка) – 225 млн рублей.

Таблица 12

Расходы районного бюджета на образование за 2007-2011 гг.

| Годы | Общие расходы бюджета, млн руб. | Расходы бюджета на образование, млн руб. | Удельный вес затрат бюджета на образование, % | Среднемесячная заработная плата работников образования, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2007 | 740,8 | 263,7 | 35,6 | 4705 |
| 2008 | 1073,4 | 179 | 32,5 | 6800 |
| 2009 | 1103,3 | 451,2 | 40,9 | 8231 |
| 2010 | 1267,8 | 454,2 | 35,8 | 8812 |
| 2011 (оценка) | 1550,0 | 550,0 | 35,5 | 9240 |

Расходы муниципального бюджета на образование растут более низкими темпами, чем в целом расходы бюджета муниципального района.

Общее образование.

Численность работников в общеобразовательных учреждениях Россошанского муниципального района за 2010 год составляет 1277 человек. Учителей – 679 человек (из них 13 – учителя вечерних школ), в том числе 341 – в городских школах, 338 – в сельских. Работников прочего персонала –   561 человек, в том числе в городских общеобразовательных учреждениях – 234, в сельских – 257 человек, что меньше, чем в 2009 году, на 42 человека. Нормативная численность прочего персонала должна составлять 53 % от нормативной численности учителей. В районе данное соотношение не выполняется, для его выполнения необходимо сокращение на 50 % численности существующего персонала.

Удельный вес числа учителей, имеющих стаж работы от 10 до 20 лет, составил в 2010 году 28 % от общей численности работников. Доля работающих пенсионеров с годами уменьшается и в 2010 году составила     13 % от общей численности работающих. Ежегодно кадровый состав школ Россошанского муниципального района пополняется молодыми специалистами, так, численность учителей, имеющих стаж педагогической работы до 5 лет составила в 2010 году 54 человека, в 2009 году таких работников было 47.

Качественный состав педагогических работников показывает, что численность педагогов, имеющих I и высшую квалификационные категории в общей численности педагогического персонала составляет 82 %, 87 % учителей имеют высшее образование. В школах Россошанского муниципального района трудится 4 педагога, имеющих звание «Заслуженный учитель РФ» и 66 педагогов, имеющих звание «Почётный работник общего образования» и «Отличник народного просвещения».

В течение нескольких лет наблюдается тенденция снижения численности контингента обучающихся, так в 2009 году среднегодовая численность учащихся составила в общеобразовательных учреждениях – 8 187 учащихся, в 2010 году – 8 153 ученика.

Численность учащихся, приходящихся на 1 учителя в городских школах, составляет 16,52, в сельских – 8,09, что ниже нормативного значения, где на 1 учителя должно быть 15 учащихся. Районное значение 12,2 ученика на 1 учителя, в том числе 6,6 – учащихся 1-4 классов, 7,4 – учащихся 5-11 классов. Самое низкое соотношение учитель-ученик в малокомплектных школах,    т.к. численность в данных школах ниже 40 учащихся, 1–3 человека, что недопустимо по нормативу. Для выполнения норматива необходимо проведение мероприятий по оптимизации сети, что позволит увеличить наполняемость школ.

В связи с оптимизацией штатных расписаний, а также снижения объёма неэффективных расходов, проводится работа по сокращению численности персонала общеобразовательных учреждений. По сравнению с 2009 годом, численность работников в городских школах уменьшена на 9 человек,            в сельской местности – на 26 человек. На период с 2011 до 2013 года планируется дальнейшая работа по сокращению численности работников       и приведение численности к нормативной.

Среднемесячная заработная плата работников муниципальных общеобразовательных учреждений в 2010 году составила 10 353 рубля, учителей – 12 398 рублей, больше чем в 2009 году на 136 рублей, прочих работников 7 925 рублей, больше чем в прошлом году на 524 рубля. Увеличение средней заработной платы связано с увеличением субвенции     на реализацию государственного стандарта общего образования                      и уменьшением численности работников школ.

По данным статистических отчётов ОШ-1 «Сведения об учреждениях, реализующих программы общего образования» из 40 общеобразовательных учреждениях (без учёта вечерних школ, находящихся в арендованных помещениях) в 27 – требуется проведение капитального ремонта, 2 – находятся в аварийном состоянии (год ввода в эксплуатацию МОУ СОШ № 1 – 1917 г.). Имеют все виды благоустройства всего в 12 школах района.

Таблица 13

Основные показатели системы образования Россошанского

муниципального района в 2006–2010 годах

|  | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число общеобразовательных учреждений – всего, ед., | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| начальные школы | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| основные школы | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| средние школы | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Численность учащихся общеобразовательных учреждений – всего, человек, | 8885 | 8473 | 8244 | 8241 | 8155 |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| начальные школы | 290 | 283 | 286 | 272 | 257 |
| основные школы | 713 | 687 | 658 | 649 | 568 |
| средние школы | 7882 | 7503 | 7300 | 7320 | 7330 |
| Число школ, расположенных в ветхих и аварийных зданиях, ед. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Число школ, расположенных в зданиях, требующих капитального ремонта, ед. | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Число школьных зданий, не имеющих: | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| канализации, ед. | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| центрального отопления, ед. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |

Дошкольное образование.

Система дошкольного образования Россошанского муниципального района представлена 31 образовательным учреждением, реализующим программы общего образования. Сеть муниципальных образовательных учреждений составляют: 3 центра развития ребенка; 3 учреждения общеразвивающего вида; 4 учреждения комбинированного вида; детский сад – 21.

23 муниципальных дошкольных образовательных учреждения являются юридическими лицами, 8 – структурными подразделениями школ.

За период с 2002 года количество МДОУ увеличилось на                        14 учреждений, но реализация принципа доступности услуг дошкольного образования остаётся актуальной. На 01.01.2011 года в списке очерёдности для обеспечения местами в МДОУ состоит 1 515 детей в возрасте до 2,5 лет.

В районе реализуется «Программа развития дошкольного образования до 2013 года». За 2011 год в рамках данной программы была проведена реконструкция в детских садах и открыты четыре дополнительные группы, построен детский сад с. Архиповка. В результате чего было создано            330 дополнительных мест и ликвидирована очередь в детские дошкольные учреждения детей с 3 лет.

Среднесписочная численность работников дошкольных образовательных учреждений составляет 854 человека, из них –                   394 педагогических работника, 180 воспитателей имеют высшее педагогическое образование, что составляет 45,69 %, 139 педагогических работников имеют I и высшую квалификационные категории.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений в 2010 году составила 5 778,20 рублей, что выше уровня 2010 года на 14,3 %. Рост показателя связан с переходом МДОУ на новую систему оплаты труда, а также незначительным увеличением фонда оплаты труда педагогических работников в сравнении с 2009 годом.

Таблица 14

Показатели дошкольного образования Россошанского

муниципального района в 2006–2010 годах

|  | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число постоянных дошкольных учреждений, ед. | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| Число мест в детских дошкольных учреждениях, мест | 2613 | 2662 | 2692 | 3589 | 3609 |
| Приходится детей на 100 мест в детских дошкольных учреждениях, человек | 113 | 89 | 119 | 90 | 91 |

Дополнительное образование.

Дополнительные образовательные услуги оказывают 4 учреждения дополнительного образования: МОУ ДОД ДДЮ с контингентом 899 человек; МОУ ДОД СДЮШОР с контингентом 818 человек; МОУ ДОД СЮТиН         с контингентом 1143 человека, музыкальная школа c контингентом                570 человек. Организована деятельность 447 кружков и секций при муниципальных общеобразовательных учреждениях с контингентом       7 558 человек. Для оздоровления детей в летний период действует детский оздоровительный лагерь «Берёзка».

Анализ статистических данных показывает, что наблюдается рост числа детей в возрасте 5–18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы собственности.

Удельный вес детей школьного возраста, получающих услуги по дополнительному образованию в учреждениях образования, составляет 71 % – 100 %.

С целью увеличения охвата детей дошкольным образованием                  и улучшения его качества требуется дальнейшее расширение и модернизация системы дошкольного образования в Россошанском муниципальном районе.

Молодёжная политика.

Государственная молодёжная политика реализуется в Российской Федерации в отношении молодых жителей в возрасте от 14 до 30 лет.            В Россошанском районе таких молодых людей около 23 тысяч, что составляет 25 % от общего числа населения.

Диаграмма 13

Численность молодых людей в наиболее

крупных районах (округах) области

Молодёжь, находящаяся в настоящее время в возрасте 14–30 лет, к 2020 году станет основным трудовым ресурсом. Улучшение демографической ситуации в районе также напрямую зависит от количества детей, рождённых в молодых семьях сегодня.

В Россошанском муниципальном районе молодёжная политика реализуется в соответствии с муниципальной целевой программой «Молодёжь». В её рамках активно работают клубы: «Патриот», «Организатор», «Лидер», «Выбор», волонтёрский «Прометей», клуб активной молодёжи «Сияние», клуб молодой семьи «Счастливый случай», поэтический клуб «Облака».

Развивается система молодёжного самоуправления. На протяжении многих лет организуется работа совета старшеклассников городских школ, студенческого совета, с 2006 года – молодёжного парламента, с 2008 – совета работающей молодёжи.

Доля молодёжи, участвующей в реализации молодёжной политики постоянно растёт.

Диаграмма 14

Доля молодёжи, участвующей в реализации молодёжной политики

в Россошанском муниципальном районе, от общего числа молодёжи

Для подготовки к службе в Вооружённых Силах РФ ежегодно организуются районный оборонно-спортивный лагерь и учебно-полевые сборы клуба «Патриот».

Важным направлением в работе является профилактика асоциальных явлений в подростковой и молодёжной среде, воспитание толерантности.  Для снижения социальной напряжённости, уровня совершения правонарушений в подростковой и молодёжной среде, проводятся акции, тематические вечера, рок-концерты антинаркотической и правовой тематики. Для подростков, состоящих на учёте в ПДН ГРОВД, организуются военизированная игра «Зарница» и игры на местности. Подростки данной категории задействованы и при проведении сборов и лагерей.

Диаграмма 15

Количество подростков в Россошанском муниципальном районе,

состоящих на учёте в ПДН ГРОВД, для проведения сборов и лагерей

Проведённый анализ и прогноз условий развития, а также проблемы молодёжи в ближайшие десятилетия выдвигают требования по выработке нового стратегического подхода к молодёжной политике.

Существенной проблемой в сфере образования и молодёжной политики является решение задач по укреплению материально-технической базы образовательных учреждений, увеличение заработной платы работникам данной сферы.

В целях поддержки и развития системы образования в 2010 году              в районе начато строительство нового задания Дворца молодёжи, в котором будет развивать свои направления Дом детей и юношества. Завершение строительства объекта планируется в первом полугодии 2012 года.

### 2.1.6 Культура

По культурному потенциалу Россошанский район – один из наиболее крупных в Воронежской области. Сеть учреждений культуры и искусства Россошанского муниципального района насчитывает 80 единиц: 40 библиотек, из них – Межпоселенческая библиотека, 6 городских библиотек, 33 сельские библиотеки; 38 клубных учреждений: РКДЦ «Созвездие», ДК им. Милованова, 36 сельских клубов и Домов культуры; Детская школа искусств, драматический театр «РАМС». 15 коллективов имеют почётное звание «народный», из них 4 – на селе. В учреждениях работают                  376 творческих работников, из которых средне-специальное и высшее образование имеют 40 % клубных работников, 49 % библиотечных, 95,7 % преподавателей ДШИ.

Клубными учреждениями района в 2010 году проведено 7911 мероприятий. Наблюдается рост клубных формирований и любительских объединений и число участников в них. В 2010 году в 292 клубных формированиях состояло 3396 участников, из них 1658 – детского возраста. Организацией досуга сельского населения занимаются 36 Домов культуры     и клубов сельских поселений. Здесь созданы и работают 254 кружка                и клубные объединения, в которых занимаются 2781 человек, в том числе 1337 детей.

Ежегодно пополняются книжные фонды библиотек, оформляется подписка на периодические издания. Библиотечный фонд района насчитывает 415 тысяч единиц хранения. За последние годы компьютеризированы все отделы Межпоселенческой библиотеки, 5 из 6 городских библиотек, но только 4 из 33 сельских библиотек. Недостаточное оснащение библиотек современной вычислительной техникой и оргтехникой, необходимой для повышения качества обслуживания посетителей                    и внедрения передовых технологий (автоматизированных каталогов, интернет-классов, медиа-классов) является основной проблемой библиотечных учреждений.

В Детской школе искусств открыты новые отделения: театральное          и эстрадное пение, планируется открытие общеэстетического отделения. Разработанная школой муниципальная целевая программа предусматривает приобретение музыкальных инструментов, нотной литературы, текущий ремонт школы.

Одним из средств культурного обслуживания населения является кино. По нормативам в районе должно быть 18 киноустановок, однако на сегодня кинопоказ осуществляют только 2. Проблему киноотрасли в клубных учреждениях в настоящее время снимет альтернативный способ обслуживания населения – показ фильмов с электронных носителей.               В рамках областной программы планируется приобретение нового кинооборудования «Долби».

В районе сохранены и поддерживаются самобытные народные традиции, различные виды народного творчества. В 2010 году разработана     и принята муниципальная целевая программа «Сохранение и развитие традиционной народной культуры и самодеятельного творчества                     в Россошанском муниципальном районе на 2011–2013 годы». В рамках данной программы начато строительство Дома культуры в с. Новая Калитва.

Расходы на муниципальные учреждения культуры в консолидированном бюджете Россошанского муниципального района в 2010 году составили        49 033 тыс. рублей

Таблица 15

Расходы районного бюджета на культуру  за 2006–2010 гг.,

тыс. рублей

| Годы | Фонд заработной платы | Приобретение | Капитальный ремонт | Книжный фонд | Прочие расходы на культуру | Расходы бюджета МО на культуру | Уд. вес расходов бюджета, % | Среднемесячная зарплата работников культуры, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2007 | 14551,6 | 2258,8 | 8040,5 | 1795,1 | 12343,1 | 38989,1 | 5,3 | 2931,0 |
| 2008 | 18469,6 | 3026,4 | 4078,5 | 822,3 | 14920,3 | 41317,1 | 3,85 | 3676,0 |
| 2009 | 21470,2 | 1857,1 | 3399,4 | 543,9 | 17719,5 | 44990,1 | 4,2 | 4470,0 |
| 2010 | 24688,6 | 820,4 | 2049,9 | 587,1 | 20887,1 | 49033,1 | 3,9 | 5031,0 |

Расходы муниципального бюджета на культуру растут более медленными темпами, чем в целом расходы бюджета муниципального района. Крайне низкой остаётся среднемесячная заработная плата работников в сфере культуры, которая в 2010 году составила 34,8 % от среднерайонной.

Таблица 16

Основные показатели культуры Россошанского муниципального района в 2006–2010 годах

|  | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число библиотек, ед. | 41 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Библиотечный фонд, тыс. экз. | 421,453 | 412,340 | 414,196 | 414,990 | 414,935 |
| Выдано библиотеками книг и журналов, млн. шт. | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| Число клубных учреждений, ед. | 39 | 39 | 40 | 39 | 38 |
| Число стационарных киноустановок, ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Количество музеев, ед. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |

Недостаточные объёмы бюджетного финансирования на протяжении последних лет отрицательно сказались на состоянии материально-технической базы учреждений культуры. Больше половины объектов культуры находятся в неудовлетворительном состоянии, требуют капитального и текущего ремонта помещений, фасадов зданий. Практически всем учреждениям культуры не хватает средств на проведение реконструкции и текущего ремонта помещений, замену изношенного светового и звукового оборудования, музыкальных инструментов, приобретение современной оргтехники, специализированного оборудования, обновления одежды сцены, сценических костюмов и др. Главная проблема отрасли – несоответствие материального, кадрового, информационного обеспечения целям и задачам развития района и государственной культурной политики.

### 2.1.7 Физическая культура и спорт

В Россошанском муниципальном районе 244 спортивных сооружения, из них: 196 плоскостных сооружений, в том числе 17 футбольных полей; 2 стадиона с трибунами на 2500 и 1500 мест; 2 спортивно-оздоровительных комплекса (СОК «Строитель» и СК «Химик»); 1 бассейн; 1 спортивный комплекс с искусственным льдом (СОК «Ледовый дворец «Россошь»); 42 спортивных зала. Имеется трасса для мотогонок, отвечающая самым современным требованиям. На базе общеобразовательного учреждения СОШ № 5 открыт специализированный спортивный класс по хоккею с шайбой. В 2010 году начато строительство спортивно-оздоровительного комплекса, первая очередь которого с футбольным полем и беговыми дорожками сдана в 2011 году.

Уровень фактической обеспеченности объектами физической культуры и спорта за 2010 год от нормативной потребности составил: спортивными залами – 37,71 %, плоскостными сооружениями – 134,8 %, бассейнами –    4,23 %.

Таблица 17

Основные показатели физической культуры и спорта

Россошанского муниципального района в 2006–2010 годах

|  | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число спортивных сооружений – всего, ед., | 239 | 239 | 242 | 242 | 244 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| стадионы | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| спортивные залы | 41 | 42 | 42 | 42 | 42 |
| плавательные бассейны | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Уровень фактической обеспеченности учреждениями физической культуры и спорта от нормативной потребности, %: |  |  |  |  |  |
| спортивными залами | 38,25 | 38,42 | 38,46 | 38,58 | 37,71 |
| плоскостными спортивными сооружениями | 106,63 | 107,16 | 108,71 | 109,11 | 134,47 |
| плавательными бассейнами | 4,29 | 4,31 | 4,31 | 4,32 | 4,22 |

С каждым годом растёт количество людей, систематически занимающихся физической культурой и спортом. Если в 2008 году организованными формами физической культуры занималось 17,2 %, то         в 2010 году – 20,4 % от общего числа населения района.

Для решения задач в сфере развития физической культуры и спорта принята и реализуется муниципальная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Россошанском муниципальном районе на 2011–2013 годы». Это позволит увеличить уровень вовлечения населения района в занятия физической культурой и спортом, а также создаст условия для формирования и поддержания здорового образа жизни населения Россошанского муниципального района.

Проблема обеспеченности спортивными залами в некоторой степени решается за счёт строительства спортивных городков на дворовых территориях поселений.

### 2.1.8 Жилищно-коммунальное хозяйство

Жилищный фонд.

По данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики Воронежской области общая площадь жилых помещений Россошанского муниципального района в 2010 году составила 1974,8 тыс. кв. метров. Из общей площади жилищного фонда в частной собственности находится 95 %, в государственной – 1 %,  в муниципальной – 4 %.

Таблица 18

Показатели жилищного фонда Россошанского муниципального

района в сравнении с районными значениями в 2007–2010 годах

|  | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Число жилых строений – всего, ед. | 21710 | 21760 | 21818 | 21878 |
| в городской местности | 9700 | 9762 | 9806 | 9857 |
| в сельской местности | 12010 | 11998 | 12012 | 12021 |
| Число жилых квартир – всего, ед. | 38857 | 39049 | 39527 | 39780 |
| в городской местности | 25117 | 25321 | 25785 | 26097 |
| в сельской местности | 13740 | 13728 | 13742 | 13683 |
| Жилищный фонд, тыс. кв. м | 1895,9,5 | 1935,5 | 1953,9 | 1974,8 |
| Ввод в действие общей площади жилищного фонда, тыс. кв. м | 12,6 | 16,7 | 21,9 | 27,9 |
| Место района по вводу жилищного фонда на 1000 чел. населения | 8 | 7 | 4 | 4 |
| Для сравнения, наилучшее значение ввода жилья среди районов области: |  |  |  |  |
| Ввод в действие общей площади жилищного фонда, тыс. кв. м | 49,1 | 41,2 | 39,7 | 51,9 |

Источник: Воронежстат

Ввод жилья в Россошанском районе ведётся достаточно высокими темпами. По площади вводимого жилья район занимает 4 место в области после Рамонского, Новоусманского и Лискинского районов. Тем не менее, всё ещё низка обеспеченность россошанцев жильём. В 2010 году район занимал 31-е место в области по площади жилых помещений, приходящейся в среднем на одного жителя.

Таблица 19

Жилищный фонд в среднем на одного жителя Россошанского муниципального района

в сравнении со среднеобластными и районными значениями в 2006–2010 годах, кв. м

|  | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Значение показателя по Россошанскому району | 20,4 | 20,4 | 20,9 | 21,2 | 20,9 |
| Для сравнения, значение показателя по районам области: |  |  |  |  |  |
| Среднее значение показателя по районам области | 24,5 | 25,0 | 25,6 | 25,2 | 25,8 |
| Лучшее значение показателя среди районов области | 34,7 | 35,1 | 35,9 | 37,4 | 38,3 |

Источник: Воронежстат

Учитывая низкую обеспеченность жителей района жилыми помещениями, необходимо дальнейшее развитие жилищного строительства. Увеличение объёмов жилищного строительства является также одним          из факторов стабилизации и снижения цен на жилищном рынке. В связи        с этим необходимо активнее проводить работу по формированию                     и предоставлению земельных участков под строительство жилых домов.

В 2009 году на основании федерального и областного законодательства администрацией разработано положение «О бесплатном предоставлении в собственность земельных участков на территории Россошанского муниципального района». В соответствии с данным положением бесплатно предоставляются земельные участки для строительства жилья льготной категории граждан, включая многодетные и молодые семьи.

Мероприятия, проведённые в рамках муниципальной целевой программы «Программа реформирования и модернизации жилищно-коммунального комплекса города Россоши на период 2002–2010 годов», позволили:

- провести демонополизацию жилищно-коммунального хозяйства;

- довести с 2005 года оплату жилищно-коммунальных услуг населением до 100 % экономически обоснованных тарифов и ликвидировать тем самым дотационность предприятий ЖКХ;

- к 2007 году ликвидировать перекрестное субсидирование                   при формировании тарифов на коммунальные услуги;

- обеспечить социальную защиту населения с низкими доходами            при переходе на полную оплату ЖКУ путём предоставления субсидий;

- перейти с 2007 года к предоставлению субсидий путём перечисления денежных средств на персонифицированные счета граждан;

- внедрить частные формы хозяйствования в ЖКХ.

Успешная реализация мероприятий этой программы позволила выполнить все необходимые условия, предусмотренные ст.14 Федерального закона от 21.07.2007 г. №185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», что, в свою очередь, дало возможность привлечь значительные денежные средства Фонда содействия реформированию ЖКХ и областного бюджета.

По целевой программе «Переселение граждан из аварийного жилого фонда» в 2011 году объём финансирования составил 48 млн рублей.               В результате реализации программы 45 семей города Россоши получили благоустроенное жильё. Всего, начиная с 2008 года, из аварийного жилья переселено 307 семей, на что направлено 354 млн рублей.

По областной целевой программе «Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов» за четыре года в районе отремонтировано 149 домов на сумму 210 млн рублей. В 2011 году выполнены работы по капитальному ремонту 17 многоквартирных домов на 15,6 млн рублей.        На 2012 год на эти цели планируется около 22 млн рублей.

Улучшение жилищных условий молодых семей района осуществляется в рамках программы «Обеспечение жильём молодых семей». В рамках мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих       в сельской местности, а также молодых семей и молодых специалистов        на селе оказывается помощь в строительстве и приобретении жилья              из бюджетов всех уровней сельским жителям района. В последние годы по двум этим программам улучшают жилищные условия по 30 семей. Всего же с 2008 года по этим двум программам улучшили жилищные условия 457 семей.

По благоустройству жилищного фонда Россошанский муниципальный район опережает среднеобластной уровень.

Таблица 20

Благоустройство жилищного фонда Россошанского муниципального района

в сравнении со среднеобластными и районными значениями в 2007–2010 годах

|  | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Удельный вес площади всего жилищного фонда, оборудованной, в %: |  |  |  |  |
| водопроводом | 63,1 | 70,4 | 71,2 | 71,7 |
| канализацией | 61,1 | 68,5 | 69,3 | 70,3 |
| отоплением | 70,3 | 81,7 | 82,9 | 83,7 |
| газом | 86,9 | 91,1 | 92,0 | 91,8 |
| горячим водоснабжением | 56,9 | 64,1 | 65,9 | 67,0 |
| Для сравнения, в среднем по области: |  |  |  |  |
| Удельный вес площади всего жилищного фонда, оборудованной, в %: |  |  |  |  |
| водопроводом | 65,7 | 67,9 | 68,8 | 69,6 |
| канализацией | 63,9 | 66,3 | 67,2 | 68,1 |
| отоплением | 70,8 | 74,2 | 75,7 | 76,7 |
| газом | 87,3 | 88,6 | 89,0 | 89,2 |
| горячим водоснабжением | 58,3 | 60,3 | 61,2 | 62,2 |
| Наилучшее значение среди районов области: |  |  |  |  |
| Удельный вес площади всего жилищного фонда, оборудованной, в %: |  |  |  |  |
| водопроводом | 74,4 | 74,8 | 75,9 | 77,7 |
| канализацией | 73,4 | 74,4 | 75,8 | 77,6 |
| отоплением | 87,6 | 88,4 | 94,8 | 99,9 |
| газом | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| горячим водоснабжением | 71,3 | 72,0 | 73,1 | 74,8 |

Источник: Воронежстат

В Россошанском муниципальном районе, как и в среднем по области, наблюдается тенденция улучшения жилищных условий по всем видам благоустройства жилищного фонда.

Коммунальное хозяйство.

В жилищно-коммунальном хозяйстве района сегодня работает                60 предприятий и организаций различных форм собственности.                 Ими эксплуатируется 474 км водопроводных, 132 км канализационных,         81 км тепловых сетей, свыше 1,5 тыс. км воздушных и кабельных электрических линий.

Коммунальные объекты сельских поселений представлены, в основном, объектами водоснабжения и теплоснабжения. В подавляющем большинстве они введены в эксплуатацию в советский период и имеют высокую степень износа (60–80 %). Большой проблемой для сельских поселений является постановка на баланс «бесхозных» сетей теплоснабжения, объектов и сетей водоснабжения. Обслуживанием коммунальных объектов и предоставлением коммунальных услуг на селе сегодня занимаются в основном две специализированные организации: МУП «Теплосеть» и МУП «Химик». Выходящие из строя водозаборные сооружения, водопроводные и тепловые сети требуют больших капитальных вложений, проведения экстренных ремонтов, на что денег в бюджетах поселений не хватает. Сельские поселения разработали программы развития инженерной инфраструктуры на своих территориях, но без помощи из бюджетов других уровней не обойдутся. По пяти сельским поселениям имеется проектно-сметная документация на реконструкцию водопроводных сетей, поданы заявки на участие в областную целевую программу «Чистая вода Воронежской области» и программу «Социальное развитие села».

Водопроводное хозяйство городского поселения г. Россошь включает: один водозабор со станцией второго подъёма, 30 артезианских скважин, сети и водоводы общей протяжённостью 178,2 км. Общая производительность водозабора и скважин составляет 22 тыс. куб. м в сутки. Качество питьевой воды соответствует установленным нормам. Водоснабжение осуществляется бесперебойно и круглосуточно.

Учитывая, что эксплуатация объектов и сетей водоснабжения производится с начала 50-х годов прошлого века, износ основных фондов составляет более 60 %. За счёт средств городского бюджета была разработана проектно-сметная документация на реконструкцию водопроводных сетей для включения в областную целевую программу «Чистая вода Воронежской области»: вынос 1-й и 2-й ниток водовода от водозабора до ул. Ростовское шоссе и реконструкция 2-й нитки водовода от ул. Ростовское шоссе                 до ул. Льва Толстого.

Система водоотведения в городе включает: биологические очистные сооружения производительностью 26 тыс. куб. м/сутки, канализационные сети протяженностью 131,7 км.

В настоящее время в городском поселении город Россошь очень остро стоит проблема износа канализационных сетей, который составляет 60–80 %.

90 % частного сектора не подключены к централизованным канализационным сетям и используют локальные системы водоотведения, что приводит к дополнительному сбросу значительного количества загрязняющих веществ в сети канализации. Для упорядочивания слива фекальных стоков из локальных систем водоотведения администрацией городского поселения город Россошь разработана проектно-сметная документация на строительство станции приёма, доработки стоков на одну автомашину производительностью 192 м3/сутки для включения в областную целевую программу «Чистая вода Воронежской области». В рамках целевой программы за период 2008–2011годы для улучшения качества услуги           по водоотведению построен напорный канализационный коллектор от КНС «Главная» до очистных сооружений протяжённостью 7,6 км.

Износ электрических сетей составляет более 50 %, а местами и свыше    70 %, поэтому необходима реконструкция ВЛ-10 кВ, ВЛ-6 кВ, ВЛ-0,4 кВ     по улицам города, а также электролиний в селе Подгорном. Для улучшения качества напряжения необходимо строительство дополнительных трансформаторных подстанций.

Особенно остро стоит проблема освещённости улиц, особенно в сёлах района.

Теплоснабжение района обеспечивается от 60 котельных. Индивидуальные жилые дома обеспечиваются теплом от индивидуальных теплогенераторов, работающих на природном газе.

Актуальной остаётся проблема улучшения теплоснабжения жилищного фонда микрорайона ул. Линейной и социально-значимых объектов: узловая больница и общеобразовательная школа № 39, для чего необходимо строительство блочной газовой котельной мощностью 5,6 МВт                      на ул. Линейной.

## 2.2 Оценка развития экономического сектора

### 2.2.1 Промышленность

Экономическое положение.

Промышленный сектор Россошанского района представлен                    18 крупными и средними предприятиями, на которых занято 6,5 тыс. человек (16 % от числа занятых в экономике района).

В структуре промышленного производства основной отраслью является химическая промышленность, важнейший вид которой – выпуск минеральных удобрений.

Отраслевая структура выпуска промышленной продукции в Россошанском муниципальном районе за 2010 год представлена на диаграмме 16.

Диаграмма 16

Отраслевая структура выпуска промышленной продукции

в Россошанском муниципальном районе за 2010 год

По итогам 2010 года объём отгруженных товаров собственного производства, работ и услуг промышленного характера, выполненных собственными силами предприятий, составил 21,4 млрд рублей, что              на 3,9 млрд рублей превышает уровень 2009 года. В общем объёме отгруженных товаров наибольший удельный вес занимают товары, отгруженные предприятиями обрабатывающих производств – 98 %. Предприятия этой группы отгрузили товаров собственного производства на 122,4 % к уровню 2009 года. Объём товаров, отгруженных предприятиями, осуществляющими производство и распределение электроэнергии, газа         и воды составил 424,5 млн рублей, что на 39,3 млн рублей выше уровня 2009 года.

Диаграмма 17

Доля предприятий в общем объёме отгруженных товаров, собственного производства

Таблица 21

Основные показатели деятельности промышленных предприятий

Россошанского муниципального района в 2006–2011 годах

| Наименование | Ед. изм. | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. (оценка) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Объём отгруженных товаров собственного производства, работ, услуг, выполненных собственными силами | млн руб. | 10762 | 13261 | 21986 | 17287 | 21867 | 27704 |
| 2.Темп промышленного производства | % | 101,1 | 104,6 | 96,1 | 101,5 | 106,7 | 102,2 |
| 3.Объём произведенной продукции в пересчёте на 1 жителя | руб. | 115597 | 142815 | 237135 | 187111 | 230908 | 293475 |
| 4.Сальдированный финансовый результат деятельности предприятий и организаций (прибыль до налогообложения) | млн руб. | 2353,6 | 2966,7 | 9195,7 | 1550,4 | 3267,2 | 6901,1 |
| 5. Инвестиции в основной капитал | млн руб. | 477,4 | 1175,3 | 860,1 | 568 | 527,7 | 975,3 |
| 6.Среднесписочная численность работников | чел. | 6761 | 6775 | 6805 | 6583 | 6506 | 6438 |
| 7.Среднемесячная заработная плата | руб. | 8878 | 11272 | 16146 | 16975 | 20140 | 24265 |

Сегодня Россошанский район производит одну седьмую долю общеобластного объёма промышленного производства и занимает по этому показателю первое место среди муниципальных районов области.

Диаграмма 18

Объём отгруженных товаров собственного производства в 2006–2010 годах

Основной проблемой района является большая зависимость                      от градообразующего предприятия ОАО «Минудобрения». В соответствии с критериями отнесения территорий к числу монопрофильных, г. Россошь Россошанского муниципального района отнесён к числу моноструктурных городов по объёмам промышленного производства. Доля объёмов производства ОАО «Минудобрения» в общерайонном объёме промышленного производства: 2006 год – 87,6 %, 2007 год – 87,9 %, 2008 год – 91 %, 2009 год – 88%, 2010 год – 88,5 %.

Поскольку значительная часть трудоспособного населения района работает на данном предприятии и заработная плата работников градообразующего предприятия выше, чем в иных организациях, это, в свою очередь, влияет на доходы районного бюджета.

ОАО «Минудобрения» всегда играло и продолжает играть большую роль в становлении и развитии района. Снижение зависимости экономики   от химкомбината возможно при дальнейшем инвестировании действующих предприятий, открытии новых производств, развитии малого и среднего бизнеса в различных сферах экономики.

Для достижения цели и решения основных задач необходимо                   в ближайшее время реализовать комплекс мер модернизации градообразующего предприятия. Однако решение данной задачи обязательно должно быть дополнено программой мероприятий, направленной                   на снижение зависимости района от положения на ОАО «Минудобрения».

На территории Россошанского района кроме ОАО «Минудобрения» функционируют и другие крупные и средние промышленные предприятия, такие как: ОАО «Комбинат мясной Россошанский», ОАО фирма «Молоко»,             ООО «Придонхимстрой Известь», ООО «Коттедж-Строй»,                         ООО «Дельта-пак», ОАО «Россошанский элеватор» и другие.

Таблица 22

Наиболее крупные промышленные предприятия Россошанского муниципального района

| Наименование предприятия | Основная специализация | 2010 год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Объём отгруженных товаров, млн руб. | Удельный вес предприятия в общем объёме производства, % | Темп роста в % к предыдущему году (в сопоставимых ценах ) | Средняя численность работников, тыс. чел. |
| ОАО «Минудобрения» | Минеральные удобрения | 18968,2 | 88,46 | 107,6 | 4,1 |
| ОАО фирма «Молоко» | Цельномолочная продукция, масло животное, сыр | 755,9 | 3,53 | 106,2 | 0,45 |
| ООО «Придонхимстрой Известь» | Известь строительная | 390,3 | 1,82 | 87,2 | 0,38 |
| ООО «Дельта-пак» | Молочная упаковка, гибкая упаковка, термоусадочная пленка | 351,3 | 1,64 | 125 | 0,18 |
| ОАО «Комбинат мясной Россошанский» | Колбасные изделия, мясопродукты | 265,3 | 1,24 | 93,9 | 0,28 |
| ООО «Коттедж-Строй» | Газосиликатные блоки | 144,5 | 0,67 | 105.3 | 0,1 |
| ООО «Бетон» | Бетонная смесь | 31,3 | 0,15 | 134.2 | 0,056 |
| ОАО «Россошанский элеватор» | Мука, хлебобулочные изделия | 26,5 | 0,12 | 85 | 0,15 |
| ОАО «Объединение керамических материалов» | Кирпич керамический | 16,6 | 0,08 | 151.3 | 0,054 |

Темп роста промышленного производства в 2010 году в действующих ценах составил 121,6 %, в сопоставимых – 106,7 %, что выше среднеобластного показателя (104,5 %).

Диаграмма 19

Темп роста отгрузки товаров собственного производства

До начала кризисных явлений конца 2008 года промышленные предприятия работали стабильно. Объёмы отгрузки товаров сократились       в 2009 году и вновь увеличились в 2010 году. Наиболее значительное проявление негативных тенденций в промышленности Россошанского района было отмечено в 2008 году. По итогам работы за 2008 год промышленное производство района сократилось на 3,9 % к уровню 2007 года.

В 2009 году произошло снижение основных видов выпускаемой продукции на предприятиях по производству строительных материалов       на 16 % из-за низкого потребительского спроса на рынках сбыта. По этой же причине снижены объёмы производства цельномолочной продукции            на ОАО фирма «Молоко» на 4,6 %. Из-за низкой конкурентоспособности выпускаемой продукции производственные мощности на предприятиях пищевой и перерабатывающей промышленности района недостаточно загружены.

Таблица 23

Объём отгруженных товаров собственного производства, выполненных  работ и услуг собственными силами по видам деятельности «Обрабатывающие производства»

и «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды» на одного жителя

Россошанского муниципального района, тыс. руб.

|  | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Значение показателя по району | 115,6 | 142,8 | 237,1 | 187,1 | 230,9 |
| Среднее значение показателя по районам области | 25,64 | 33,48 | 49,61 | 51,84 | 56,26 |
| Отношение объёма выработки на одного жителя Россошанского муниципального района к среднеобластному значению, % | 450,8 | 426,5 | 477,9 | 360,7 | 410,4 |

Данные таблицы 23 показывают, что по показателю «Объём отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ           и услуг собственными силами» по крупным и средним предприятиям, промышленность района в анализированном периоде была значительно выше среднего уровня этого показателя по районам Воронежской области. Динамика данного показателя, пересчитанного на одного жителя района, свидетельствует об увеличении разрыва между объёмом отгрузки промышленных товаров на одного жителя Россошанского муниципального района и среднеобластным значением показателя.

### 2.2.2 Сельское хозяйство

Сельское хозяйство является одной из наиболее важных отраслей экономики Россошанского муниципального района. В 2010 году производством сельскохозяйственной продукции занимались 27 сельхозпредприятий, 112 крестьянских (фермерских) хозяйств и 11 637 личных подсобных хозяйств.

По состоянию на 01.01.2011 года в Россошанском муниципальном районе площадь сельскохозяйственных угодий составляет 210,9 тыс. га,       из них: пашни – 132,4 тыс. га (62,8 %), сенокосов – 8,4 тыс. га (4 %), пастбищ – 38,85 тыс. га (18,4 %), многолетних плодовых насаждений – 2,4 тыс. га    (1,1 %), залежи – 4,4 тыс. га (2,1 %), прочих земель – 24,5 тыс. га (11,6 %). Структура сельскохозяйственных угодий Россошанского муниципального района представлена на диаграмме 20.

Диаграмма 20

Структура сельскохозяйственных угодий Россошанского муниципального района

Доля обрабатываемой пашни в общей площади пашни района в 2009–2010 годах составляла 99,3 %. С 2011 года по 2013 год планируется использовать пашню полностью на 100 % за счёт введения малопродуктивной пашни под многолетние травы.

В 2010 году мероприятия, предусмотренные по структуре посевных площадей на территории Россошанского муниципального района по растениеводству, выполнены:

– яровой сев при плане 75,7 тыс. га проведён на площади 76,6 тыс. га, что составило 101 %, или на 0,9 тыс. га больше плана;

– выдержаны посевные площади кормовых культур: при плане 14,7 тыс. га площадь посева составила 15,2 тыс. га.

В 2010 году была увеличена посевная площадь под сахарную свёклу на 3128 га (32 %) по отношению к 2009 году. В 2011 году также планируется увеличение площади посева сахарной свёклы на 18,8 % к 2010 году,               и довести её до 9 194 га по всем категориям хозяйств. В результате будет получено 259,2 тыс. тонн валового сбора этой культуры в физическом весе, при урожайности 290 цн/га.

Таблица 24

Структура посевных площадей основных сельскохозяйственных культур

в сельхозорганизациях Россошанского муниципального района, 2006-2011 гг.

|  | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. (оценка) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Зерновые и зернобобовые культуры, га | 44327 | 45487 | 46876 | 45455 | 34564 | 45364 |
| Подсолнечник, га | 15067 | 13903 | 12810 | 13537 | 15512 | 10471 |
| Сахарная свёкла, га | 4928 | 4905 | 4318 | 4255 | 7417 | 8546 |

Под урожай 2010 года посеяно озимых культур на площади 36,4 тыс. га, вывезено и внесено органических удобрений 201,2 тыс. тонн. Проведена осенняя обработка пашни на площади 52,6 тыс. га: из них по ресурсосберегающей технологии – 36,4 тыс. га (или 69 %).

По итогам 2010 года валовой объём сельскохозяйственной продукции составил 2,6 млрд рублей, что несколько ниже уровня прошлого 2009 года.

Таблица 25

Объём продукции сельского хозяйства Россошанского муниципального района в 2006-2011 гг.

|  | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. (оценка) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Валовая продукция сельского хозяйства, всего (тыс. руб.): | 1711595 | 2273016 | 2815951 | 2615881 | 2589269 | 3344646 |
| в том числе: сельскохозяйственные предприятия (тыс. руб.) | 922925 | 1231103 | 1455560 | 1154594 | 1330552 | 1952691 |
| крестьянско-фермерские хозяйства (тыс. руб.) | 124285 | 215653 | 259729 | 205868 | 127729 | 279805 |
| личные подсобные хозяйства (тыс. руб.) | 664385 | 826260 | 1100662 | 1255419 | 1130988 | 1112151 |

По итогам 2010 года достигнуты следующие значения целевых показателей развития Россошанского района:

– численность условного поголовья всех видов сельскохозяйственных животных и птицы на 100 га сельхозугодий в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах по итогам 2010 года – 14 единиц. По отношению к прошлому 2009 году этот показатель снизился   на 5,2 %. Основными причинами снижения поголовья стали дефицит кормов и реализация из ЗАО «Агробизнес» поголовья КРС в пределах области;

– объём производства мяса всех видов в выращивании                                в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах на 100 га сельхозугодий по итогам 2010 года – 3,3 тонны. Этот показатель выше уровня прошлого 2009 года на 14 %. Прирост объёмов производства мяса получен в результате увеличения среднесуточного привеса;

– объём производства молока в сельхозорганизациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах по итогам 2010 года снизился к уровню 2009 года   и составил 22,2 тонны на 100 га сельхозугодий. Основными причинами снижения производства стали недостаточная обеспеченность кормами, реализация поголовья коров.

Посевная площадь зерновых и зернобобовых культур в 2011 году по всем категориям хозяйств по предварительным данным составит 62,4 тыс. га (по сельхозпредприятиям – 45,4 тыс. га), что на 15,6 тыс. га больше площади сева 2010 года. Валовой сбор в физическом весе по прогнозу составит     153,9 тыс. тонн, это в 3,9 раза больше показателя 2010 года. Урожайность составит 25,9 ц/га. Валовой сбор подсолнечника в 2011 году в физическом весе планируется получить в количестве 27,4 тыс. тонн при урожайности       с уборочной площади 20,6 ц/га.

К сожалению, из-за неблагоприятных погодных условий в отрасли растениеводства недополучен валовой сбор зерновых, подсолнечника            и сахарной свёклы. Так, объём производства зерна по итогам 2010 года          в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах на 100 га пашни составил 287,6 центнеров, что на 70 % меньше прошлого 2009 года, урожайность снизилась в 2,1 раза и составила 10,7 ц/га.

Таблица 26

Производство основных видов сельскохозяйственных культур в сельхозпредприятиях

Россошанского муниципального района в 2006-2010 гг.

|  | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. (оценка) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Зерновые и зернобобовые культуры (в весе после доработки), тыс. т | 68,5 | 76,3 | 149 | 98,1 | 29,2 | 108,1 |
| Подсолнечник, тыс. т | 22,4 | 24,2 | 20,2 | 18,8 | 15,3 | 18,8 |
| Сахарная свёкла, тыс. т | 140 | 129 | 119,4 | 85,4 | 45 | 243,7 |

По итогам 2010 года получена самая низкая урожайность основных сельскохозяйственных культур за период с 2006 года.

Таблица 27

Урожайность основных видов сельскохозяйственных культур (с убранной площади)

в сельхозпредприятиях Россошанского муниципального района, 2006-2010 гг.

|  | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Зерновые и зернобобовые культуры, ц/га | 15,4 | 20,2 | 32,0 | 21,8 | 11,1 |
| Подсолнечник, ц/га | 14,9 | 17,4 | 15,7 | 13,9 | 11,0 |
| Сахарная свёкла, ц/га | 289 | 296 | 277 | 202 | 115 |
| Для сравнения: в среднем по области |  |  |  |  |  |
| Зерновые и зернобобовые культуры, ц/га | 18,8 | 22,7 | 35,3 | 27,1 | 14,3 |
| Подсолнечник, ц/га | 13,8 | 17,1 | 17,0 | 16,6 | 12,2 |
| Сахарная свёкла, ц/га | 318 | 300 | 365 | 290 | 179 |
| Наилучшие показатели среди районов |  |  |  |  |  |
| Зерновые и зернобобовые культуры, ц/га | 30,1 | 29,2 | 43,8 | 39,2 | 21,3 |
| Подсолнечник, ц/га | 17,8 | 23,4 | 22,1 | 23,8 | 20,4 |
| Сахарная свёкла, ц/га | 513 | 450 | 508 | 510 | 342 |

Объём производства основных сельскохозяйственных продуктов хозяйствами всех категорий представлен на диаграмме 21.

Диаграмма 21

Производство основных сельскохозяйственных продуктов в хозяйствах всех категорий (тонн)

Основными причинами относительно медленного развития отрасли растениеводства являются:

- дефицит квалифицированных кадров, вызванный низким уровнем         и качеством жизни в сельской местности;

- финансовая неустойчивость отрасли, обусловленная нестабильностью рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, недостаточным притоком частных инвестиций, слабым развитием страхования при производстве сельскохозяйственной продукции;

- неудовлетворительный уровень развития рыночной инфраструктуры, затрудняющий доступ сельскохозяйственных товаропроизводителей              к рынкам финансовых, материально-технических и информационных ресурсов;

- диспаритет цен на сельскохозяйственную продукцию.

Основной задачей в области развития растениеводства является повышение эффективности использования земельных ресурсов и их воспроизводство путем улучшения почвенного плодородия, внедрения ресурсо- и энергосберегающих технологий, уменьшения производственных затрат путем изменения технологии выращивания сельскохозяйственных культур, использования высокопроизводительной современной техники, применения интегрированной системы защиты растений и научно обоснованной системы применения удобрений, использования семенного материала высоких репродукций и высоких посевных качеств, обеспечивающих рост урожайности и качества валовой продукции.

Приоритетным направлением в развитии сельского хозяйства района является животноводство. Основная задача в этой отрасли – сохранить и увеличить поголовье скота, в том числе дойного стада. Самым значимым направлением является строительство, модернизация и перевооружение молочно-товарных ферм и комплексов по производству продукции животноводства с использованием новых технологий содержания, кормления и доения скота.

В период с 2006 года по 2011 год (оценка) поголовье КРС снизилось     на 765 голов, поголовье овец и коз уменьшилось на 825 головы, а поголовье свиней увеличилось на 4 604 головы.

Таблица 28

Поголовье скота в сельхозпредприятиях Россошанского муниципального района, 2006-2011 гг.

|  | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. (оценка) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поголовье крупного рогатого скота, гол. | 20653 | 20001 | 20670 | 21430 | 19742 | 19888 |
| Поголовье коров, гол. | 8562 | 8436 | 8548 | 8643 | 8427 | 8464 |
| Поголовье свиней, гол. | 17010 | 14131 | 15218 | 24472 | 23423 | 21614 |
| Поголовье овец и коз, гол. | 1112 | 1155 | 901 | 1133 | 984 | 287 |

В результате снижения поголовья животных по прогнозным данным       в 2011 году мяса в реализации будет произведено в количестве 4,8 тыс. тонн, что ниже уровня 2010 года на 12,4 %, молока - 34,6 тыс. тонн. Надой             на 1 корову составит 4 100 кг.

Таблица 29

Производство основных видов продукции животноводства в сельхозпредприятиях

Россошанского муниципального района, 2006-2011 гг.

|  | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. (оценка) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мясо (на убой в живом весе), т | 2584 | 2026 | 3122 | 3534 | 5449 | 4774 |
| Молоко, т | 31604 | 31218 | 33695 | 38024 | 37418 | 34633 |

Приведём основные показатели развития отрасли животноводства за период с 2006 года по 2010 год.

Таблица 30

Некоторые показатели состояния животноводческой отрасли в сельхозпредприятиях

Россошанского муниципального района ,2006-2011 гг.

|  | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Среднесуточный привес крупного рогатого скота в сельскохозяйственных организациях, г | 347 | 398 | 433 | 474 | 478 |
| Среднесуточный привес свиней в сельскохозяйственных организациях, г | 274 | 289 | 322 | 364 | 392 |
| Средний удой молока на 1 корову в сельскохозяйственных организациях, кг | 3505 | 3707 | 3940 | 4432 | 4344 |
| Наличие кормов на одну условную голову скота на 1 ноября в сельскохозяйственных организациях, ц кормовых единиц | 15,5 | 17,1 | 23,2 | 17,0 | 12,4 |
| Для сравнения: в среднем по области |  |  |  |  |  |
| Среднесуточный привес крупного рогатого скота в сельскохозяйственных организациях, г | 676 | 713 | 728 | 633 | 719 |
| Среднесуточный привес свиней в сельскохозяйственных организациях, г | 833 | 398 | 758 | 694 | 418 |
| Средний удой молока на 1 корову в сельскохозяйственных организациях, кг | 5080 | 4979 | 5704 | 5742 | 6868 |
| Наличие кормов на одну условную голову скота на 1 ноября в сельскохозяйственных организациях, ц кормовых единиц | 14,0 | 14,0 | 21,3 | 13,6 | 8,1 |
| Лучшие показатели среди районов |  |  |  |  |  |
| Среднесуточный привес крупного рогатого скота в сельскохозяйственных организациях, г | 418 | 458 | 513 | 506 | 506 |
| Среднесуточный привес свиней в сельскохозяйственных организациях, г | 247 | 263 | 301 | 355 | 360 |
| Средний удой молока на 1 корову в сельскохозяйственных организациях, кг | 3516 | 3672 | 4021 | 4420 | 4418 |
| Наличие кормов на одну условную голову скота на 1 ноября в сельскохозяйственных организациях, ц кормовых единиц | 31,1 | 37,2 | 44,8 | 35,4 | 21,2 |

В рамках районной программы «Развитие сельского хозяйства Россошанского муниципального района до 2012 года» в 2010 году осуществлялась реализация 17 инвестиционных проектов. На развитие животноводства было направлено 20 млн рублей, на развитие отрасли растениеводства – 82 млн, на техническое перевооружение сельскохозяйственного производства – 43 млн. Всего в течение 2010 года       в рамках программы освоено 145 млн рублей.

В рамках приоритетного национального проекта «Развитие АПК»           в настоящее время в районе реализовано три инвестиционных проекта по развитию животноводства: ООО «Восток–Агро» – «Строительство комплекса по производству молока и реконструкция существующих помещений МТФ», ЗАО «Родина» – «Реконструкция свиноводческого комплекса                        по производству свинины 2 500 тонн в год», ООО «Агробизнес» – реконструкция комплекса по производству свинины, где на 01.01.2011 года поголовье свиней составило более 18 тыс. голов, производство свинины           (в реализации) выросло к прошлому году на 91 % и составило 2 546 тонн – это 47 % всего мяса, произведённого в районе.

Сельхозпредприятие ООО «Восток–Агро» принимает участие                  в областной целевой программе «Сохранение и восстановление плодородия почв», где в 2010 году проведена химическая мелиорация почв на площади 287 га, и завершено строительство орошаемого участка на площади 200 га.

В целях повышения эффективности производственно-финансовой деятельности сельхозтоваропроизводителей, проводятся семинары-совещания с руководителями и специалистами хозяйств. Оказывается помощь в получении кредитов и оформлении субсидий. Проводятся консультации по применению новых технологий в растениеводстве                и животноводстве, приобретению перспективных высокоурожайных сортов зерновых и технических культур.

### 2.2.3 Развитие малого и среднего предпринимательства

Малое предпринимательство – важный сектор экономики Россошанского муниципального района. Его развитие является эффективным средством формирования среднего класса, снижения социальной напряжённости, роста реальных доходов населения.

Анализ развития субъектов малого предпринимательства Россошанского муниципального района за последние годы показывает, что число субъектов предпринимательства неуклонно растёт.

Таблица 31

Основные показатели деятельности малых и средних предприятий

Россошанского  муниципального района за 2008–2011 годы

|  | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. (оценка) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество малых и средних предприятий с учётом индивидуальных предпринимателей и крестьянско-фермерских хозяйств, ед. | 3190 | 3240 | 3255 | 3219 |
| Среднесписочная численность работников малых и средних предприятий, чел. | 11060 | 11380 | 11460 | 11390 |
| Оборот малых и средних предприятий, млн руб. | 10485 | 11157 | 11955 | 12380 |

На 1 января 2011 года в Россошанском муниципальном районе зарегистрировано 3255 субъектов малого и среднего предпринимательства,   в том числе: 2320 индивидуальных предпринимателей, 109 крестьянских (фермерских) хозяйств и 826 малых и средних предприятий. Среднесписочная численность работников малых и средних предприятий составляет 11,5 тыс. человек, что составляет 25 % от общего числа работников всех организаций и предприятий.

С 2011 года увеличился размер страховых взносов. Для субъектов предпринимательства, применяющих общую систему налогообложения:        с 26 % до 34 %,для предпринимателей, применяющих упрощённую систему налогообложения (УСН) и единый налог на вменённый доход (ЕНВД):            с 14 % до 34 % (в 2,5 раза). Поэтому, скорей всего, некоторые субъекты предпринимательства не выдержат такой налоговой нагрузки и закроются.    В 2011 году прогнозируется уменьшение количества малых и средних предприятий, в связи с этим сократится и среднесписочная численность работников.

Анализ отраслевой структуры субъектов малого и среднего предпринимательства позволяет сделать выводы о том, что преобладающим видом экономической деятельности среди малых предприятий по-прежнему остаётся торговля. Вместе с тем, в последние годы растёт доля малых предприятий реального сектора экономики, в том числе промышленных видов деятельности, сельского хозяйства.

Таким образом, можно выделить ряд сфер экономической деятельности, в которых в последние годы малые предприятия активно развивались. Наибольшее число малых предприятий приходится на сферу оптовой             и розничной торговли, а также ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования. Данная сфера деятельности остаётся привлекательной на протяжении многих лет. Это говорит о том, что субъекты малого бизнеса стремятся сконцентрировать все свои ресурсы на наиболее рентабельных и важных для выживаемости направлениях деятельности, не требующих, как правило, крупных долговременных инвестиций.

Несмотря на достаточно активное развитие сферы малого предпринимательства, отмечается недостаточный уровень участия малого     и среднего бизнеса в промышленности и строительстве.

Диаграмма 22

Отраслевая структура субъектов малого и среднего бизнеса в 2010 году

Малый и средний бизнес охватывают практически все виды экономической деятельности. В разрезе видов экономической деятельности наибольший удельный вес продолжают занимать предприятия розничной      и оптовой торговли – 61,2 % от общего количества предприятий малого и среднего бизнеса. Затем следуют строительные организации – 11,4 %, промышленные предприятия – 7,9 %, предприятия, оказывающие транспортные услуги – 2,2 %, сельхозпредприятия – 4,9 % и другие.

Среди проблем, тормозящих развитие малого и среднего бизнеса,             в районе можно назвать следующие:

1) недостаток финансовых и инвестиционных ресурсов, в том числе собственного капитала и оборотных средств предприятий;

4) высокая стоимость подключения хозяйствующих субъектов                  к ресурсам естественных и локальных монополий;

5) дефицит квалифицированных кадров, недостаточный уровень            их профессиональной подготовки;

6) отсутствие системы комплексного сопровождения начинающих предпринимателей.

С целью содействия развитию приоритетных направлений малого           и среднего предпринимательства в районе разработана муниципальная целевая программа «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Россошанскоом муниципальном районе Воронежской области на 2010–2012 годы» с общим объёмом финансирования на весь период её реализации 43,6 млн рублей.                    На реализацию мероприятий данной программы в 2011 году направлено      3,5 млн рублей, из них 3,3 млн привлечены из федерального и областного бюджетов для микрокредитования субъектов предпринимательства.               В 2011 году предпринимателям через муниципальный фонд выданы 54 микрозайма на сумму более 18,4 млн рублей.

### 2.2.4 Транспорт и связь

Транспортная система Россошанского муниципального района представлена автомобильным и железнодорожным транспортом.

Важным фактором жизнеобеспечения населения, способствующим стабильности социально-экономического развития Россошанского муниципального района, является развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения. Общая протяжённость автомобильных дорог на территории Россошанского муниципального района составляет 782,6 км, из них: региональные автомобильные дороги общего пользования – 450,1 км, дороги общего пользования местного значения – 332,5 км.

Особенно актуален ремонт дорог в сельских населенных пунктах. Плохое состояние дорог, а порой и само их отсутствие, является серьёзной проблемой. Отсутствие системного подхода к планированию работ в сфере дорожного хозяйства, усугубляемое отсутствием финансирования, привело    к тому, что сельские дороги местного значения находятся                                   в неудовлетворительном состоянии.

В 2010 году затраты на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Россошанского муниципального района составили 40,9 млн рублей, отремонтировано 15,73 км дорог, что       на 20 % больше, чем в 2009 году. В последующие годы планируется наращивать объёмы работ. В 2011 году планируется отремонтировать около 18 км автомобильных дорог.

Однако объёмы финансирования не соответствуют существующим потребностям, недофинансирование дорожно-эксплуатационных работ приводит к сокращению срока службы дорог, увеличению потребности            в затратах на их содержание и ремонт. Увеличение доли отремонтированных дорог местного значения, учитывая высокую капиталоёмкость работ, возможно только при условии создания регионального дорожного фонда,       а также на основе долгосрочных целевых программ с привлечением средств вышестоящих бюджетов. В условиях ограниченных финансовых средств стоит задача их оптимального использования для максимально возможного снижения количества проблемных участков автомобильных дорог и сооружений на них.

В этой связи немаловажное значение имеет завершение строительства автомобильной дороги «Восточный обход г. Россошь» (заказчик – Главное управление автомобильных дорог и дорожной деятельности Воронежской области), начатою в 2007 году в рамках ФЦП «Модернизация транспортной сети России на 2002–2010 годы». В связи с существенным увеличением интенсивности движения, в том числе транзитного большегрузного транспорта, отсутствие объездной дороги негативно сказывается                   на состоянии городских автомобильных дорог.

Перевозки грузов осуществляют практически все хозяйствующие субъекты. За 2010 год объём перевозок грузовым транспортом составил    1469 тыс. тонн, или 129,6 % к объёму 2009 года. Наибольшая часть перевозок – более 23 % – приходится на долю ОАО «Минудобрения».

Объём перевозок железнодорожным транспортом за 2010 год составил более 18 585 млн т/км, что на 1 % ниже уровня 2009 года. Юго-восточная железная дорога связывает г. Россошь с такими крупными городами, как Ростов-на-Дону, Краснодар, Сочи, Москва, Тамбов, Санкт-Петербург, Минск, Архангельск и др.

Пассажирские автоперевозки в районе осуществляют ООО «Прометей-2» (пригородные маршруты), ООО «Россошанское АТП №1501» (городские и пригородные маршруты), ООО «Автовокзал» (междугородные перевозки) и ООО «Автострада» (маршрутные такси). За 2010 год было перевезено       18 044,4 тыс. пассажиров, из них более 78 % приходится на долю                ООО «Автострада». Существующая маршрутная сеть по пассажирским перевозкам включает 13 маршрутов в городе и 21 маршрут на пригородных перевозках, является оптимальной и охватывает практически все населённые пункты района. Кроме этого по территории района проходят                              6 междугородних маршрутов. Доля охвата населения пассажирскими перевозками составляет 99,73 %.

Объёмы и динамика грузовых и пассажирских перевозок приведены в таблице 32.

Таблица 32

Показатели работы транспорта Россошанского муниципального района за 2006 -2010 годы

|  | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Грузоперевозки автомобильным транспортом: |  |  |  |  |  |
| - перевезено грузов, тыс. т | 876 | 744 | 709 | 1134 | 1469 |
| - грузооборот, тыс. т/ км | 26272 | 28760 | 29824 | 28273 | 32555 |
| Пассажирские перевозки |  |  |  |  |  |
| - перевезено пассажиров, тыс. пас. | 18674 | 18758 | 19478 | 18689 | 18044 |
| - пассажирооборот, тыс. пас./км | 178860 | 187419 | 199651 | 177933 | 176865 |
| Объём перевозок железнодорожным транспортом, млн т/ км | 22246 | 22816 | 20886 | 18778 | 18585 |

Рынок телекоммуникационных услуг в Россошанском районе сформирован из следующих сегментов: местная телефонная связь, междугородная, международная телефонная связь, мобильная связь, телевидение и радиовещание, почтовая связь.

Услуги связи в районе предоставляются двумя предприятиями связи общего пользования и операторами мобильной связи.

В 2011 году Россошанским участком ОАО «ЦентрТелеком» проводились работы по расширению сети телефонов общего пользования (ТфОП) и широкополосного доступа (ШПД) к сети Интернет. Расширены АТС-54 на 64 номера и 144 порта, АТС-56 на 64 номера и 64 порта, АТС-57 на 128 номеров и 64 порта. Проведена реконструкция сети межстанционной связи с заменой медного кабеля на оптико-волоконный общей протяжённостью 8,1 км на сельские населённые пункты Поповка, Начало и Архиповка. Также в этих сёлах проведено расширение к широкополосному доступу в Интернет на 128 портов, тем самым селяне получили возможность высокоскоростного доступа к сети Интернет, равно как и в городе.

Планируется строительство сети FTTB на 2000 портов и FTTC                на 1150 портов. Продолжатся работы по прокладке оптико-волоконной связи в сельские населённые пункты.

В 2011 году установлено 417 абонентских телефонных точек населению, в том числе сельским жителям – 31. Всего в районе 19 399 абонентских телефонных точек, из них 3327 – в сёлах. Установлено 1462 порта высокоскоростного доступа к сети Интернет, в том числе 64 порта – на селе. В районе недостаточно развита стационарная телефонная связь, что является сдерживающим фактором развития сети Интернет в сельской местности.

Таблица 33

Уровень обеспеченности связью

|  | 2006г. | 2007г. | 2008г. | 2009г. | 2010г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наличие квартирных телефонных аппаратов сети общего пользования на 1000 населения, ед. | 250,1 | 259,6 | 261,4 | 262,9 | 258,7 |
| Место, занимаемое в области по наличию квартирных телефонных аппаратов сети общего пользования на 1000 населения | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 |

Основными направлениями развития отрасли являются:

– формирование мультисервисной сети (региональной) на основе интеграции сетей фиксированной и подвижной связи;

– повышение уровня цифровизации телефонной сети общего пользования;

– расширение видов услуг на основе внедрения новых технологий на стационарных телефонных сетях;

– переход на технологии 3G на сетях подвижной связи.

Ведётся работа по расширению сети сотовой связи. В 2011 году введены в эксплуатацию три башни связи сотовой сети в сёлах Ивановка, Александровка и в г. Россоши (ОАО «Мегафон» и ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть»). Выполнена реконструкция башни в с. Старая Калитва. Услуги подвижной сотовой связи оказывают операторы: «Мегафон», «Билайн», «Кодотел», «МТС».

На территории района действуют четыре интернет-компании («Навигатор», «Домолинк», «ТТК», «Виплайн»), представляющие услуги спутникового интернета более 10 тысячам абонентам.

В сфере телерадиовещания осуществляется трансляция восьми телевизионных каналов и передач девяти радиостанций.

Услуги почтовой связи предоставляются Россошанским почтамтом Федерального государственного учреждения «Почта России».

С 1 сентября 2011 года в состав Россошанского почтамта вошли отделения почтовой связи Ольховатского и Подгоренского районов. Всего     в структуре 97 отделений связи, в том числе в Россошанском муниципальном районе – 48 отделений, из которых 9 – городские.

2.2.5 Оценка инвестиций в развитие экономики и социальной сферы

На развитие экономики и социальной сферы Россошанского муниципального района в 2010 году было направлено 1133,2 млн рублей инвестиций в фактически действующих ценах, что на 16 млн рублей ниже уровня предшествующего года.

Динамика инвестиций в основной капитал за счёт всех источников финансирования в основной капитал представлена на диаграмме 23.

Диаграмма 23

Динамика инвестиций в основной капитал

в Россошанском муниципальном районе

за 2006-2010 гг., млн рублей

Инвестиции за счёт собственных средств предприятий составили 649,7 млн рублей, или 57,3 % от всех инвестиций, инвестиции из бюджетов всех уровней 328,19 млн рублей (29 %), средства населения –                        78,6 млн рублей (6,9 %), прочие источники финансирования 76,8 млн  рублей (6,8 %). Структура инвестиций по источникам финансирования                        в Росошанском муниципальном районе представлена на диаграмме 24.

Диаграмма 24

Структура инвестиций по источникам финансирования

в Россошанском муниципальном районе, %

Таблица 34

Объём инвестиций в основной капитал по отраслям назначения, млн рублей

| Наименование показателя | 2006 г. | 2007 г. | Темп роста в % к предыдущему году | 2008 г. | Темп роста в % к предыдущему году | 2009 г. | Темп роста в % к предыдущему году | 2010 г. | Темп роста в % к предыдущему году |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Инвестиции производственного назначения: | 712,1 | 1582,4 | 222,2 | 1199,6 | 75,8 | 812,6 | 67,7 | 643,1 | 79,1 |
| в т.ч. по отраслям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -промышленность | 478,1 | 1171,9 | 245,1 | 831,2 | 71,5 | 557,4 | 67,1 | 479,8 | 86,1 |
| - сельское хозяйство | 204,9 | 297,5 | 145,2 | 320,6 | 107,8 | 245,4 | 76,5 | 163,3 | 66,5 |
| - транспорт | 4,9 | 8,7 | 177,5 | 23,0 | 264,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - связь |  | 104,3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - прочие отрасли | 24,2 |  |  | 24,8 |  | 9,8 | 39,6 | 9,8 | 100 |
| Инвестиции непроизводственного назначения | 316,4 | 443,6 | 140,2 | 403,1 | 90,9 | 336,6 | 82,9 | 490,1 | 145,6 |
| в т.ч. по отраслям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - жилищное строительство | 92,5 | 95,3 | 103,0 | 142,9 | 149,9 | 118,7 | 83,1 | 347,1 | 292,5 |
| - коммунальное строительство | 105,8 | 152,2 | 143,8 | 101,3 | 66,5 | 40,5 | 40,0 | 42,1 | 104,0 |
| в том числе газификация | 72,8 | 78,5 | 107,8 | 68,0 | 86,6 | 2,5 | 3,7 | 12,5 | 495,4 |
| - образование | 41,0 | 77,6 | 189,3 | 18,0 | 23,2 | 30,8 | 171,0 | 13,1 | 42,5 |
| -здравоохранение | 61,9 | 108,2 | 174,8 | 56,0 | 51,8 | 12,3 | 22,0 | 12.4 | 100,8 |
| - культура и искусство | 5,1 | 3,4 | 66,7 | 3,7 | 108,2 | 0,1 | 3,4 | 1.3 | 1040 |
| - прочие отрасли | 10,1 | 6,9 | 68,3 | 81,2 | 1177 | 133,9 | 165,0 | 74,2 | 55,4 |

Среди отраслей производственного назначения снижение объёмов инвестиций по сравнению с уровнем прошлого года отмечено                          в промышленности (86,1 %), в сельском хозяйстве (66,5 %).

Среди отраслей непроизводственного назначения в сравнении                  c 2009 годом возросли инвестиции в жилищное строительство (292,5 %), коммунальное строительство (104 %).

Из года в год порядка 60 % инвестиций в основной капитал крупных       и средних предприятий, учреждений и организаций приходится на           ОАО «Минудобрения», которое уделяет большое внимание техническому перевооружению и реконструкции в интересах развития производства.

Большой объём инвестиций на период 2011–2014 гг. (206,5 млн руб.) запланирован ООО «Дельта-пак». Предприятием при поддержке администрации Воронежской области реализован инвестиционный проект «Производство гибкой многослойной упаковки».

В 2011–2014 гг. планируется строительство молочного комплекса           и оросительных систем в хозяйствах ООО «Восток-Агро», ООО «Берег». Предполагается провести модернизацию и техническое перевооружение производственной базы молочно-товарных ферм, внедрение новых современных технологий производства продукции животноводства, техническое перевооружение растениеводства в других хозяйствах района.

Важнейшим направлением деятельности администрации Россошанского муниципального района является создание условий для развития жилищного строительства. В 2010 году выполнен значительный объём работ                   по предоставлению земельных участков для целей индивидуального жилищного строительства: предоставлено 18,1 га, что в 2,7 раза больше, чем  в 2009 году. В 2010 году введено 38,385 тыс. кв. м. жилья. В 2009 – 2011 годах велось строительство новых жилых домов за счёт средств федерального, областного и местного бюджетов в рамках региональной адресной программы «Переселение граждан, проживающих на территории Воронежской области, из аварийного жилищного фонда». На реализацию мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда          в 2010 году направлено 247 млн рублей. В результате 216 россошанских семей расселены из 34 аварийных домов.

В 2010 году построено и введено в эксплуатацию 9 объектов сферы обслуживания населения (магазинов, кафе) общей площадью 2146 кв. м     (88,7 % к уровню 2009 года), церковно-приходская школа и водосвятная часовня Свято-Ильинского храма площадью 550,4 кв. м, 10 летних домиков базы отдыха ОАО «Минудобрения» площадью 222,5 кв. м, универсальная спортивная площадка площадью 1196 кв. м, построенная по программе «Газпром – детям» на территории школы № 25.

Для нужд учреждений социальной сферы района в с. Новая Калитва начато строительство Дома культуры на 300 мест и Молодёжного центра на ул. Пролетарской в г. Россоши.

Проведена реконструкция помещений в Кривоносовской                          и Старокалитвенской сельских школах с устройством тёплых санузлов.

В рамках областной программы «Обеспечение населения качественной питьевой водой и организация водоотведения в Воронежской области          на 2006–2010 годы» с 2008 года были начаты работы по реконструкции напорного канализационного коллектора в г. Россоши, которые завершены      в 2011 году.

Актуальной является проблема водоснабжения, особенно сельских жителей. В сёлах района порядка 340 км водопроводных сетей, общий износ которых составляет более 70 %, большинство сетей построено в 60-е годы.     В 2009 году благодаря участию района в федеральной целевой программе «Социальное развитие села до 2012 года» выполнены работы по реконструкции сетей водоснабжения в селе Александровка, введено 12,9 км сетей. В 2010 по проведена реконструкция сетей водоснабжения села Первомайское протяжённостью 6,6 км. Обеспеченность сельского населения питьевой водой составляет – 63,5 %.

В целях улучшения теплоснабжения населения г. Россоши, гарантии безаварийной работы в осенне-зимний период необходима реконструкция находящихся из-за длительной эксплуатации в аварийном состоянии сетей теплоснабжения протяжённостью около 3 км. На эти цели необходимо привлечение порядка 7 млн рублей из средств областного бюджета в рамках программы «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства Воронежской области».

В схеме территориального планирования Россошанского муниципального района, утверждённой в начале 2011 года, предусмотрены мероприятия по модернизации и развитию инженерной инфраструктуры района. Намечены мероприятия по размещению объектов строительства, промышленности, агропромышленного и транспортного комплексов, развитию сельскохозяйственного производства, развитию малого и среднего предпринимательства.

В целях разностороннего развития муниципального района предусмотрены мероприятия по развитию сети объектов социальной сферы, в том числе образования, здравоохранения и спорта, развитию туризма          и рекреационной деятельности. Уделено внимание мероприятиям по обеспечению территории муниципального района объектами по утилизации и переработке бытовых и промышленных отходов. В настоящее время разработана и утверждена Генеральная схема санитарной очистки территории Россошанского муниципального района. Завершена разработка генеральных планов поселений. Разработаны Правила землепользования       и застройки, базирующихся на генеральных планах.

Главной целью инвестиционной политики является обеспечение экономического подъёма за счёт привлечения инвестиций в эффективные       и конкурентоспособные производства.

Рассмотрим общую динамику объёма инвестиций в Россошанском районе за анализируемый период в расчёте на душу населения в сравнении    со среднеобластным.

Таблица 35

Объём инвестиций на душу населения в Россошанском муниципальном районе

и Воронежской области, рублей

|  | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Значение показателя по Россошанскому району | 9243.7 | 18644.2 | 16420.3 | 12394.4 | 10765 |
| Среднее значение показателя по области | 6404,8 | 9339,43 | 16179,18 | 9804,64 | 26420,35 |

Снижение показателя на душу населения начиная с 2008 года вызвано последствиями мирового финансового кризиса. Однако значение показателя по Россошанскому району с 2006 года по 2009 год выше среднего значения показателя по области. По состоянию на 1 января 2011 года объём привлеченных инвестиций на душу населения у района был ниже среднего показателя по области в 2,5 раза.

Программные мероприятия направлены на увеличение объёма инвестиций в расчёте на 1 жителя района и доведения его к 2016 году до    18,6 млн рублей.

Для повышения инвестиционного потенциала района имеются свободные площадки и земельные участки для промышленного, сельскохозяйственного производства и жилищного строительства. Кроме того, действующие промышленные предприятия и предприятия переработки сельскохозяйственной продукции имеют значительный потенциал              для дальнейшей модернизации и реконструкции действующих производств.

В целях активизации инвестиционных процессов на территории Россошанского муниципального района предусматривается оказание содействия инвесторам в получении государственной поддержки в рамках областной ведомственной целевой программы «Поддержка Воронежской области в 2011–2013 годах» и долгосрочной областной целевой программы «Развитие инновационной деятельности в Воронежской области на 2011–2015 годы».

## 2.3 Оценка финансово-бюджетной системы

Анализ динамики исполнения консолидированного бюджета Россошанского муниципального района проводился на основе отчётов         об исполнении бюджетов за 2006–2010 годы, оценки исполнения за 2011 год и прогнозе исполнения на 2012 год.

Динамика доходов за 2006–2011 годы представлена в таблице 36.

Таблица 36

Доходы бюджета Россошанского муниципального района

|  | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. (оценка) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Доходы, тыс.руб. | 708282 | 707543 | 1093974 | 1077349 | 1217292 | 1501500 |
| Темп роста доходов к предыдущему году, % | - | 99,9 | 154,6 | 98,5 | 113,0 | 123,4 |

Наиболее значительный прирост доходов бюджета произошёл                 в 2008 году (на 386 431 тыс. рублей), или на 54,6 %. По оценке ожидаемого исполнения бюджета за 2011 год прогнозируется увеличение доходов по сравнению с предыдущим годом на 13,9 %, или 208 082 тыс. рублей. Оценка увеличения доходов связана с ростом налога на доходы физических лиц, земельного налога, арендной платы за землю.

Структура источников формирования доходов бюджета состоит             из налоговых, неналоговых доходов и безвозмездных перечислений. Соотношение между данными доходными компонентами бюджета отражает уровень экономической самостоятельности муниципального образования.

Таблица 37

Основные показатели доходной части бюджета за 2006-2011 годы, тыс. руб.

|  | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. (оценка) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Итого доходов: | 708282 | 707543 | 1093974 | 1077349 | 1217292 | 1501500 |
| Налоговые доходы | 499753 | 440177 | 381822 | 448816 | 520515 | 625200 |
| Неналоговые доходы | 61056 | 83409 | 170483 | 122647 | 153318 | 173900 |
| Безвозмездные перечисления | 147473 | 183957 | 541669 | 505886 | 543459 | 702400 |

Данные таблицы показывают, что налоговые поступления                        в консолидированный бюджет с 2009 года по 2011 год растут. Самый высокий показатель роста отмечается в 2011 году, в котором налоговые доходы увеличились (по оценке) на 104,7 млн рублей, или на 20,1 %.

Неналоговые доходы с 2007 года по 2011 год имеют устойчивый рост, если из поступлений 2008 года исключить выкуп земельных участков             в сумме 79,5 млн рублей градообразующим предприятием                           ОАО «Минудобрения».

Наблюдается рост безвозмездных перечислений в районный бюджет. Самый высокий показатель роста отмечается в 2011 году, из-за значительных сумм субсидий, выделенных на обеспечение мероприятий по капитальному строительству.

Таблица 38

Структура доходной части бюджета за 2006-2011 годы, %

|  | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. (оценка) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого доходов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100 |
| Доля налоговых доходов | 70,6 | 62,2 | 34,9 | 41,7 | 42,8 | 41,6 |
| Доля неналоговых доходов | 8,6 | 11,8 | 15,6 | 11,4 | 12,6 | 11,6 |
| Доля безвозмездных перечислений | 20,8 | 26,0 | 49,5 | 46,9 | 44,6 | 46,8 |

Основными источниками доходов районного бюджета являются налоговые поступления и безвозмездные перечисления из других уровней бюджетов.

Значительную долю налоговых поступлений в бюджет занимают налоговые отчисления градообразующего предприятия                               ОАО «Минудобрения» (25–57 %).

Поскольку налоговые поступления составляют значительную часть собственных доходов бюджета, ниже приведён анализ их структуры за 2006-2011 гг.

Таблица 39

Структура налоговых доходов за 2006-2011 годы, %

|  | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. (оценка) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Итого налоговых доходов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Налог на прибыль | 52,3 | 31,9 | 0 | 4,6 | 5,8 | 9,0 |
| Налог на доходы физических лиц | 24,6 | 36,1 | 60,3 | 51,1 | 48,4 | 46,1 |
| Единый налог на вменённый доход | 7,8 | 8,8 | 11,8 | 11,9 | 11,0 | 9,9 |
| Налог на имущество физических лиц | 1,0 | 1,3 | 3,0 | 2,9 | 2,4 | 0,3 |
| Налог на игорный бизнес | 3,1 | 3,2 | 0,4 | 0 | 0 | 0 |
| Земельный налог | 9,0 | 14,4 | 17,1 | 14,1 | 13,1 | 17,3 |
| Транспортный налог | 0 | 2,0 | 1,8 | 10,0 | 11,0 | 9,3 |
| Прочие налоговые доходы | 2,2 | 2,3 | 5,6 | 5,4 | 8,3 | 8,1 |

Основными источниками налоговых доходов бюджета Россошанского муниципального района являются: налог на доходы физических лиц, доля которого ежегодно растёт и колеблется от 24,6 % в 2006 году до 60,3 %          в 2008 году и земельный налог, доля которого колеблется от 9,0 %                   в 2006 году до 17,3 % в 2011 году.

На долю ОАО «Минудобрения» приходится свыше 25 % поступающих  в районный бюджет платежей от уплаты НДФЛ, около 87 % – от уплаты налога на прибыль и 60 % – от уплаты земельного налога. Таким образом, можно сделать вывод о зависимости объёма собственных доходов районного бюджета от налоговых платежей градообразующего предприятия.

Размер поступлений налоговых доходов приведён в таблице 40.

Таблица 40

Налоговые доходы районного бюджета за 2006-2011 годы, тыс. руб.

|  | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. (оценка) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого налоговых доходов | 499753 | 440177 | 381822 | 448816 | 520515 | 625197 |
| Налог на прибыль | 261252 | 140364 | 0 | 20707 | 30268 | 56476 |
| Налог на доходы физических лиц | 122735 | 158918 | 230240 | 229229 | 251740 | 288086 |
| Единый налог на вменённый доход | 38790 | 38594 | 44867 | 53419 | 57243 | 61734 |
| Налог на имущество физических лиц | 5238 | 5749 | 11537 | 13217 | 12349 | 2066 |
| Налог на игорный бизнес | 15582 | 14118 | 1585 | 0 | 0 | 0 |
| Земельный налог | 44948 | 63532 | 65407 | 63403 | 68288 | 107946 |
| Транспортный налог | 0 | 9012 | 7015 | 45013 | 57435 | 58186 |
| Прочие налоговые доходы | 11208 | 9890 | 21171 | 23828 | 43192 | 50703 |

Налог на доходы физических лиц, составляющий основную часть налоговых поступлений, имеет тенденцию к ежегодному росту,                     что обусловлено ростом фонда оплаты труда работающих.

Рост поступлений земельного налога связан с изменением кадастровой стоимости земель.

Важную роль в формировании доходной части бюджета играют безвозмездные перечисления от других уровней бюджетов бюджетной системы.

Таблица 41

Структура безвозмездных перечислений за 2006-2011 годы

от других бюджетов бюджетной системы, %

|  | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. (оценка) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Безвозмездные перечисления от других бюджетов бюджетной системы | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Дотации бюджетам муниципальных образований | 40,1 | 28,9 | 11,3 | 4,4 | 2,0 | 23,2 |
| В т ч дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 3,1 | 2,0 |  |  |  |  |
| Субсидии бюджетам муниципальных образований | 8,9 | 47,7 | 50,1 | 46,8 | 51,3 | 32,8 |
| Субвенции бюджетам муниципальных образований | 7,4 | 16,4 | 37,0 | 47,4 | 44,6 | 40,8 |
| Иные межбюджетные трансферты | 20,8 | 3,5 | 0,5 | 0,2 | 1,6 | 2,6 |
| Прочие безвозмездные поступления | 22,8 | 3,5 | 1,1 | 1,2 | 0,5 | 0,7 |

Наибольшую долю в структуре безвозмездных перечислений от других уровней бюджетов с неустойчивой тенденцией занимают дотации бюджетам муниципальных образований. В 2010 году произошло уменьшение доли дотаций до 2,0 %.

Абсолютные значения всех составляющих безвозмездных перечислений от других уровней бюджетов представлены в таблице 42.

Таблица 42

Безвозмездные перечисления в бюджет за 2006-2011 годы

от других уровней бюджетов бюджетной системы, тыс. руб.

|  | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. (оценка) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Безвозмездные поступления | 147473 | 183957 | 541669 | 505885 | 543459 | 702424 |
| Дотации бюджетам муниципальных образований | 59209 | 53171 | 61450 | 22327 | 10831 | 163261 |
| В т ч дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 4562 | 3711 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Субсидии бюджетам муниципальных образований | 13053 | 87729 | 271346 | 236999 | 278960 | 230145 |
| Субвенции бюджетам муниципальных образований | 10954 | 30160 | 200453 | 239551 | 242450 | 286659 |
| Иные межбюджетные трансферты | 30710 | 6367 | 2759 | 853 | 8451 | 18134 |
| Прочие безвозмездные поступления | 33547 | 6530 | 5661 | 6155 | 2767 | 5376 |
| Возврат остатков субсидий, субвенций прошлых лет |  |  |  |  |  | -1151 |

Таким образом, проанализировав структуру безвозмездных перечислений в бюджет, можно сделать вывод о том, что с 2008 года были произведены существенные вливания от других уровней бюджетов бюджетной системы в виде субсидий и субвенций бюджетам муниципальных образований.

В целях мобилизации доходов в бюджет администрацией разработан      и реализуется план мероприятий, направленных на пополнение доходной части районного бюджета, работает межведомственная комиссия, осуществляется мониторинг поступления налоговых и неналоговых доходов и недоимки по налогам и платежам в бюджет.

Недоимка по платежам в консолидированный бюджет муниципального района на 01.12.2011 года снижена по сравнению с данными                            на 01.01.2011 года на 15,2 млн рублей, или на 75 %, и составила 5,8 млн рублей. В структуре недоимки наибольший удельный вес занимает транспортный налог – 1,7 млн рублей, или 29 %.

На заседаниях комиссии по мобилизации доходов рассмотрены             32 предприятия по убыточной деятельности, 150 предприятий – по сокращению недоимки по налогам, 628 предприятий и индивидуальных предпринимателей по низкой заработной плате и легализации «теневой» зарплаты.

Бюджет Россошанского муниципального района сохраняет социальную направленность. В 2010 году 56,2 % консолидированного районного бюджета приходилось на образование, здравоохранение, культуру, спорт, социальную политику. На жилищно-коммунальное хозяйство направлено 35 % расходной части бюджета.

Таблица 43

Показатели расходов бюджета Россошанского муниципального района, в % к итогу

|  | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. (оценка) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расходы | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Общегосударственные вопросы | 4,9 | 7,4 | 7,6 | 7,3 | 7,3 | 6,4 |
| Национальная экономика | 0,9 | 2,0 | 2,7 | 2,7 | 0,9 | 1,3 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 33,7 | 23,2 | 26,2 | 28,3 | 35,0 | 21,8 |
| Правоохранительная деятельность и обеспечение безопасности государства | 0,7 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,3 |
| Образование | 35,5 | 36,3 | 32,5 | 41,2 | 36,0 | 35,7 |
| Культура | 3,9 | 5,0 | 3,5 | 3,7 | 3,3 | 16,8 |
| Здравоохранение и физическая культура | 19,6 | 19,7 | 21,8 | 13,2 | 12,4 | 14,9 |
| Социальная политика | 0,5 | 5,7 | 5,1 | 3,0 | 4,5 | 2,6 |
| Прочие расходы | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 |

B целях повышения эффективности бюджетных расходов всё шире применяется программно-целевой метод бюджетирования. В 2011 году      56,7 % расходов бюджета осуществлялось в рамках муниципальных целевых и ведомственных программ.

Одним из механизмов повышения эффективности использования средств местного бюджета является муниципальный заказ, который формируется путём проведения торгов. За 2010 год администрацией проведено 27 аукционов (54 лота), 6 конкурсов (17 лотов), 380 запросов котировок цен, заключён 451 муниципальный контракт.

В результате проведённых торгов и размещения запроса котировок заключены договоры на исполнение муниципальных заказов на сумму         240 млн рублей, сумма экономии бюджетных средств составила свыше      21,5 млн рублей, или 9 % от максимальной цены размещённого муниципального заказа.

## 2.4 Экологическая ситуация

В соответствии с экологическим районированием территории Воронежской области, экологическая обстановка на территории Россошанского муниципального района считается благоприятной. Для улучшения экологической обстановки в районе внедряются передовые технологии по переработке промышленных отходов и вторичного сырья.    На ОАО «Минудобрения» проводится очистка конверсионного мела, который используется в стекольной и строительных отраслях. На заводе растительных масел ООО «Норм» из подсолнечной лузги изготавливают поленья, теплотворность которых соизмерима с каменным углем.             ООО «Россошь-Агро» реализует новый проект по переработке древесины       и производству биологического топлива. В ООО «Росэкострой» из отходов пластика производят канализационные люки, тротуарную плитку, водостоки и бордюры. На предприятии ООО «Новые экологические технологии»         из вторичных ресурсов (полиэтиленовая пленка) производятся гранулы, которые реализуются для производства полиэтиленовых труб.

Проблемными остаются выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников. Суммарный выброс загрязняющих веществ в атмосферу составил в 2010 году 17,6 тыс. тонн. Из них 49 % приходится на долю ОАО «Минудобрения» и 48 % –                                        на ООО «Придонхимстрой Известь».

Таблица 44

Показатели экологической обстановки в Россошанском муниципальном районе

в 2006–2010 годах

|  | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Забор воды из водных источников, млн. куб. м | 14,53 | 15,59 | 15,44 | 14,79 | 14,83 |
| Сброс сточных вод, млн. куб. м | - | - | - | - | - |
| Выбросы вредных веществ в атмосферу, тыс. тонн/год | 8,1 | 16,8 | 17,1 | 18,0 | 17,6 |
| Инвестиции в охрану атмосферного воздуха, млн. рублей | 4,2 | 3,7 | 7,8 | 3,0 | 3,4 |
| Инвестиции в рациональное использование водных ресурсов, млн. рублей | 3,1 | 3,5 | 2,3 | 2,8 | 2,8 |
| Инвестиции на мероприятия по утилизации отходов | 5,2 | 6,0 | 6,5 | 7,6 | 7,6 |
| Инвестиции на охрану земельных и лесных ресурсов | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 1,1 |
| Инвестиции на прочие мероприятия | 0,6 | 0,5 | 1,7 | 2,8 | 2,3 |

Проблемными моментами является сбор и утилизация бытовых             и промышленных отходов. Земельный участок для расширения полигона ТБО выделен. Возникла необходимость строительства мусороперерабатывающего завода производительностью 50 тыс. тонн в год. Стоимость проекта составляет 2 млн рублей, строительства завода –             50 млн рублей. Реализация данного проекта возможна при условии привлечения региональных средств, средств инвесторов и районном софинансировании.

Среди других экологических проблем является проблема загрязнения русла рек, особенно р. Россошь, и низкий уровень экологической культуры населения.

## 2.5 SWOT– анализ (определение слабых и сильных сторон развития Россошанского муниципального района, а также потенциальных возможностей и угроз)

Для определения основных направлений развития Россошанского муниципального района и оценки рисков развития проведён экономический анализ уровня текущего и перспективного развития района. Результаты SWOT– анализа Россошанского муниципального района позволяют сделать выводы о сильных и слабых сторонах района в их связи с возможностями и угрозами. Результаты анализа представлены в таблице 45.

Таблица 45

Оценка сложившейся ситуации

| № п/п | Факторы | Сильные стороны | Слабые стороны |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1. | Население, занятость, уровень жизни | Высокий образовательный уровень населения. Низкий уровень регистрируемой безработицы. Наличие потенциально свободной рабочей силы. Наличие базы для повышения квалификации. | Снижение численности и процессы старения населения. Невысокий уровень доходов населения. Дефицит квалифицированных специалистов рабочих профессий. |
| - 2. | Природно-сырьевой потенциал | На территории района расположены четыре действующих карьера местных строительных материалов, используемых для производства кирпича, извести, мела и раствора. Имеются лесные ресурсы, относящиеся к лесному фонду на площади 6805 га, и леса, не входящие в гослесфонд, площадью 2221 га. Наличие плодородных земель; земельные ресурсы представлены в основном черноземами всех типов и подтипов. На территории района протекает река Дон протяжённостью 37,5 км, Чёрная Калитва – 71 км, Сухая Россошь – 21,6 км. На берегу реки Дон размещено 7 сезонных баз отдыха. Благоприятная окружающая среда. | Имеются запасы неиспользованных местных полезных ископаемых. Заболоченность земель и смытость. В связи, с чем земли становятся неэффективно используемыми для сельхозпроизводства. Отсутствует туристический бизнес. |
| 3. | Экономический потенциал и инвестиционные ресурсы | Значительный потенциал имеющихся промышленных предприятий. Стабильная работа и высокая рентабельность ОАО «Минудобрения. Большое разнообразие специализаций сельского хозяйства и высокий потенциал развития сельскохозяйственного производства. Наличие предприятий пищевой промышленности (переработки). Наличие свободных инфрастуктурно обустроенных участков для размещения новых производств. Высокий строительный потенциал. Возрастание роли малого бизнеса в экономике района, увеличение числа малых предприятий. Развитая торговая сеть. Развитая финансовая инфраструктура. | Зависимость экономики и социальной сферы района от результатов финансово-хозяйственной деятельности градообразующего предприятия ОАО «Минудобрения». Снижение объёмов производства предприятий переработки. Слабая инновационная активность. Низкий уровень инвестиций в развитие агропромышленного комплекса. Высокий физический и моральный износ основных фондов многих предприятий. |
| 4. | Инженерно- транспортная инфраструктура и жилищно-коммунальное хозяйство | Территорию района пересекают автомагистрали регионального значения – Россошь–Алексеевка, Воронеж–Миллерово, Россошь–Ровеньки, Россошь–Луганск; железнодорожная магистраль Москва–Воронеж–Ростов. Наличие магистральных аммиакопровода и газопровода. Высокая обеспеченность населения газом. Программное развитие жилищного строительства и улучшение социально-бытовых условий проживания. | Высокая степень износа улично–дорожной сети и искусственных дорожных сооружений; Высокий износ дорог местного значения; Загруженность дорог городского поселения г. Россошь; Высокая степень износа инженерной инфраструктуры; Инфраструктурные ограничения роста транспортного комплекса; Существенная доля ветхого и аварийного жилья. |
| 5. | Развитие социальной сферы | Высокий уровень обеспеченности учреждениями социальной сферы (образования, здравоохранения, культуры, спорта, социального обслуживания). Наличие природно-реакционных ресурсов для развития туризма. | Неукомплектованность учреждений социальной сферы профессиональными кадрами. Недостаточная организация отдыха и развлечений. Отсутствие инфраструктуры для развития туризма, в том числе местного. Недостаток средств для стабильного развития культуры и организации досуга. |
| 6. | Экологическая обстановка | Экологически безопасная территория. | Загрязнение русла рек. Отсутствие переработки бытовых отходов. Низкий уровень экологический культуры населения. |

Условия, в которых существует и развивается Россошанский муниципальный район, а также социально-экономические процессы, протекающие на его территории, определяются факторами воздействия внешней среды и спецификой развития района. Анализ внешних факторов влияющих на развитие района позволяют оценить потенциальные возможности и опасности (угрозы).

Таблица 46

Оценка развития ситуации

| № п/п | Процессы | Возможности | Опасности и угрозы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Демографические | Реализация проектов и программ в сфере образования, здравоохранения и молодёжной политики. | Ухудшение демографических тенденций в районе. |
| 2. | Экономические | Эффективное использование преимуществ района для привлечения инвесторов. Загрузка имеющихся на территории неиспользуемых производственных мощностей. Активизация инновационной деятельности. Развитие крупного сельскохозяйственного производства на территории района, а также фермерских и личных подсобных хозяйств. Развитие производств по переработке сельскохозяйственной продукции. Дальнейшее развитие строительной отрасли (производство строительных материалов, организация строительных фирм), как фундамента развития территории, развития жилищного строительства. Расширение рынка сбыта продукции местных товаропроизводителей. | Нестабильность мировой экономики, колебания мировых финансовых рынков, цен на энергоносители и продовольствие. Зависимость экономики района от градообразующего предприятия. Снижение объёма инвестиций, ухудшение инвестиционного климата. Недостаточная государственная поддержка сельхозпредприятий. Углубление межотраслевого диспаритета цен. Отсутствие эффективной законодательной базы, стимулирующей привлечение инвестиций в развитие бизнеса, в т. ч. малого. |
| 3. | Инфраструктурные | Улучшение качества автомобильных дорог. Расширение конкуренции в коммунальной сфере. | Изношенность сетей в жилищно-коммунальной сфере района. Рост тарифов на ЖКУ и как следствие – рост социальной напряженности. Несоответствие транспортной инфраструктуры потребностям экономики. |
| 4. | Экологические | Вхождение района в федеральные и областные программы по очистке рек. Развитие туристической деятельности. Организация на территории района предприятия по переработке отходов. | Вероятность техногенных катастроф в связи с износом оборудования и инженерной инфраструктуры. |
| 5. | Межтерриториальные | Развитие сотрудничества с соседними регионами и Украиной. | Снижение деловой активности с соседними территориями. |

Таким образом, изучив взаимодействие внешних и внутренних факторов, при выборе перспективных путей и направлений развития Россошанского муниципального района будут максимально использоваться и создаваться новые сильные стороны, и уменьшаться слабые стороны, эффективно реализовываться и создаваться новые возможности, минимизироваться влияние и нейтрализоваться угрозы.

Характеристика сочетаний внешних и внутренних факторов представлена в виде таблицы 47.

Таблица 47

Классификация сильных и слабых сторон развития

| № п/п | Сочетания факторов | Характеристика |
| --- | --- | --- |
| 1. | Сильные стороны развития МО с учётом благоприятных внешних факторов | Интенсивное развитие промышленности и агропромышленного комплекса за счёт внедрения инновационных производств, ресурсосберегающих технологий, новых технологий в растениеводстве и животноводстве. Диверсификация экономики за счёт создания новых и реконструкции существующих предприятий. Увеличение количества субъектов малого бизнеса. Создание новых рабочих мест. Рост доходов населения. Развитие социальной сферы и благоприятная демографическая ситуация. Улучшение экологической обстановки. Улучшение жилищных условий населения. Рост доходов бюджета. Повышение качества жизни населения. |
| 2. | Сильные стороны развития МО с учётом неблагоприятных внешних факторов | Умеренное развитие промышленности, АПК и прочих видов деятельности. Увеличение субсидий из бюджетов других уровней. Увеличение закупочных цен на сельхозпродукцию. Государственная политика по сдерживанию роста тарифов на ЖКУ. Развитие личных подсобных хозяйств и малых форм хозяйствования. Развитие инфраструктурной сети заготовительных, снабженческо-сбытовых потребительских кооперативов. Закрепление молодых специалистов на территориях. |
| 3. | Слабые стороны МО с учётом благоприятных внешних факторов | Развитие транспортной инфраструктуры. Развитие социальной сферы только за счёт реализации соответствующих национальных проектов. Зависимость от дотаций из бюджетов других уровней. |
| 4. | Слабые стороны МО с учётом неблагоприятных внешних факторов | Снижение количества промышленных предприятий, отсталость и неконкурентоспособность действующих. Рост цен на сырьё и материалы. Снижение доступности системы кредитования. Закрытие предприятий малого и среднего бизнеса. Рост недоимки по налогам и неналоговым платежам. Рост цен на промышленные продукцию и продукты питания. Уменьшение доходов населения. Отток профессиональных кадров. |

К основным конкурентным преимуществам района относятся высокий потенциал развития промышленного производства, наличие свободных инфраструктурно обустроенных участков для размещения новых производств, значительный потенциал имеющихся сельскохозяйственных предприятий, высокий уровень газификации района, достаточный уровень обеспеченности собственными трудовыми ресурсами и его выгодное географическое расположение. На основании проведённых оценок определены основные приоритеты социально-экономического развитии Россошанского муниципального района.

## 2.6 Приоритеты социально-экономического развития Россошанского муниципального района

Главным стратегическим направлением развития Россошанского муниципального района является создание эффективной, постоянно развивающейся экономики, обеспечивающей достойные условия жизни населения.

Основными приоритетами социально-экономического развития Россошанского муниципального района являются:

- Развитие промышленного сектора экономики.

Развитие промышленности в районе планируется за счёт модернизации и технического перевооружения действующих предприятий в перспективных отраслях промышленности: химической, пищевой, производстве строительных материалов, а также создания новых промышленных производств. Для активизации экономической деятельности на территории района, привлечения внешних и внутренних инвесторов необходимо формирование эффективной промышленной и инвестиционной политики муниципалитета.

- Развитие агропромышленного комплекса района.

Приоритетное направление развития сельского хозяйства в районе – животноводство. Оно является сырьевым источником для перерабатывающих предприятий района (ОАО фирма «Молоко»,             ОАО «Комбинат мясной Россошанский», ООО «Плодовка»). Развитие животноводства обусловлено наличием в районе кормовой базы, достаточным кадровым предложением. Для ускоренного развития животноводства главной задачей является привлечение инвестиций                в аграрный сектор.

- Развитие жилищного строительства.

Для удовлетворения потребности населения в жильё необходимо дальнейшее формирование земельных участков для жилищного строительства, а также содействие в реализации инвестиционных проектов       в сфере жилищного строительства.

- Развитие малого и среднего предпринимательства.

Развитие малого и среднего предпринимательства – реальный способ диверсификации экономики района. С целью активизации предпринимательского потенциала населения необходимо дальнейшее развитие форм поддержки предпринимательства на территории района.

- Развитие социальной сферы.

Данное направление развития Россошанского муниципального района предусматривает реализацию мероприятий способствующих:

- повышению качества и доступности медицинской помощи;

- созданию условий для развития образования и проведению эффективной молодёжной политики;

- развитию культуры и сохранению культурного наследия;

- развитию физической культуры и спорта, пропаганде здорового образа жизни среди всех слоёв населения;

- развитию инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства и дорожной сети района;

- улучшению экологической ситуации в районе, формированию активной политики природосбережения;

- формированию материальной базы для оказания государственных         и муниципальных услуг, повышению эффективности взаимодействия органов местного самоуправления и населения района.

## 2.7 Обоснование связи приоритетов социально-экономического

## развития Россошанского муниципального района с приоритетами Воронежской области, Российской Федерации

Приоритеты социально-экономического развития Россошанского муниципального района определены с учётом приоритетов развития Воронежской области, соответствуют главной цели и основным направлениям социально-экономического развития Воронежской области,      а именно:

1. Модернизация системы государственного и муниципального управления.

2. Развитие человеческого потенциала Воронежской области.

3. Повышение конкурентоспособности экономики региона в условиях перехода к новой экономике.

3.1. Создание инфраструктуры инновационной деятельности.

3.2. Новая промышленная политика.

3.3. Новая аграрная политика.

Стратегические цели развития района согласованы также с целями приоритетных национальных проектов и учитывают местные особенности развития территории района.

Основными приоритетным направлением, соответствующим целям        и задачам Стратегии Воронежской области, является дальнейшее развитие Россошанского муниципального района как индустриально-аграрного            с многоотраслевым высокоэффективным промышленным                                   и сельскохозяйственным производством.

Стратегическими целями программы комплексного социально-экономического развития Россошанского муниципального района являются:

- создание условий для долгосрочного роста конкурентоспособной экономики Россошанского муниципального района;

- создание благоприятного инвестиционного климата и условий для развития агропромышленного кластера, состоящего из сельскохозяйственных предприятий и предприятий, обеспечивающих переработку сельхозпродукции на основе применения современных технологий;

- формирование основы для долговременной капитализации человеческого потенциала на территории района;

- поддержание и развитие инженерной и социальной инфраструктуры;

- повышение эффективности государственного и муниципального управления социально-экономическим развитием Россошанского муниципального района.

Достижение стратегических целей программы повысит эффективность экономики, социальной сферы и общественной инфраструктуры района, качество и эффективность государственного и муниципального управления.

## 2.8 Анализ проблем, на решение которых направлено основное содержание Программы

Проведённый выше анализ социально-экономического положения Россошанского муниципального района, а также внутренних и внешних факторов воздействия на развитие района показал, что имеется целый ряд проблем в социальной и экономической сферах, которые являются сдерживающими критериями развития района.

Экономическое развитие:

1. Зависимость экономики района от градообразующего предприятия – ОАО «Минудобрения» – одна из основных проблем Россошанского муниципального района. Доля объёмов производства предприятия в общерайонном объёме промышленного производства достигает 89 %.Его доля в общероссийском производстве минеральных удобрений занимает около 4 %. Значительная часть трудоспособного населения района (15,1 %) работает на данном предприятии. Доля доходов районного бюджета от     ОАО «Минудобрения» составляет 20 %.Снижение зависимости экономики района от ОАО «Минудобрения» возможно при дальнейшем инвестировании действующих предприятий, открытии новых производств, развитии малого и среднего бизнеса в различных сферах экономики. Для решения данной проблемы Программой предусмотрена реализация совокупности инвестиционных проектов, направленных как на диверсификацию экономики района в результате создания новых производств и развития действующих предприятий, так и на модернизацию ОАО «Минудобрения».

Реализация инвестиционных проектов позволит обеспечить сохранение темпов роста промышленного производства. Индекс промышленного производства в 2010 году по району составил 106,7 %, по области – 104,5 %, по РФ – 108,2 %.

2. Высокий уровень климатических рисков и снижение объёма производства продукции сельского хозяйства. В 2010 году темп роста (снижения) по району составил 99,0 %, по области – 72,9 %, по РФ – 88,1 %. Низкая производительность труда в сельском хозяйстве – 320 тыс. рублей на одного занятого в данной отрасли, при среднеобластном показателе – 431,3 тыс. рублей.

Важнейшим результатом реализации инвестиционных проектов Программы будет являться существенное увеличение объёмов производства сельскохозяйственной продукции: зерновых культур на 10,7 тыс. тонн, сахарной свёклы – на 7,6 тыс. тонн, подсолнечника – на 500 тонн в год. Крайне актуальным является реализация инвестиционных проектов, направленных на развитие животноводства, что позволит увеличить поголовье коров на 2200 голов и объём производства молока на 11,8 тыс. тонн в год. Увеличение объёмов производства сельскохозяйственной продукции позволит загрузить производственные мощности предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности района – ОАО «Комбинат мясной Россошанский», ОАО «Россошанский элеватор», ОАО фирма «Молоко», наполнить потребительский рынок района и области качественной продукцией, будет способствовать обеспечению занятости, а значит, росту доходов и уровня жизни сельского населения.

3. Низкая инвестиционная и инновационная активность. Объём инвестиций в основной капитал на душу населения в районе составил        11,9 тыс. рублей, при среднеобластном показателе 26,4 тыс. рублей.

4. Несоответствие развития инженерной инфраструктуры намеченным темпам развития экономики района и современным требованиям к уровню и качеству жизни населения.

Несмотря на то, что по уровню развития транспортной инфраструктуры Россошанский район опережает многие районы Воронежской области, отсутствуют автомагистрали, отвечающие требованиям возросшего транспортного потока г. Россоши. Поэтому большое значение имеет завершение строительства автодороги «Восточный обход г. Россошь».

Степень износа большинства объектов инженерной инфраструктуры сегодня оценивается до 70-80 %. Существует острая необходимость в строительстве и реконструкции водопроводных сетей, требуют реконструкции электрические сети.

5. Высокий уровень экологических рисков для социально-экономического развития Россошанского района.

В Россошанском районе, как и в целом в Воронежской области, высокие показатели заболеваемости и смертности, в том числе смертности населения трудоспособных возрастов. Высокая заболеваемость среди жителей района не в последнюю очередь объясняется неблагоприятной экологической ситуацией. Создание новых и развитие действующих промышленных производств может привести к ещё большей нагрузке на экологию района, что неизбежно отразится на состоянии здоровья его жителей. В связи с этим, в оценку последствий реализации инвестиционных проектов заложены риски, связанные с увеличением расходов на здравоохранение и мероприятия в области экологической политики.

Труд, занятость, социально-демографическое развитие:

1. Рост структурных диспропорций и увеличение дефицита на рынке труда, что выражается в наличии:

- возрастных дисбалансов на рынке труда, в том числе, в сохранении высокого уровня безработицы среди молодёжи;

- квалификационных дисбалансов – наличие безработицы среди жителей района, имеющих среднее, неполное высшее и высшее профессиональное образование при постоянном росте потребности в рабочих кадрах;

- дисбаланса между оплатой труда и имеющейся квалификацией.

Рост структурных диспропорций и увеличение дефицита на рынке труда объясняется несоответствием системы профессионального образования запросам рынка труда, так как она мало ориентирована на запросы работодателей и организована без учёта квалификационных требований, характеризующих новые рабочие места.

2. Сохранение негативных тенденций в демографической ситуации.

В Россошанском муниципальном районе сохраняется сложная демографическая ситуация, характеризующаяся превышением смертности над рождаемостью. Высока доля умерших в трудоспособном возрасте. Под воздействием этих факторов растёт нагрузка на трудоспособное население.

3. Недостаточна социальная инфраструктура района для качественного предоставления социальных услуг населению, нуждающаяся в существенном обновлении материально-технической базы учреждений здравоохранения, образования, культуры, физической культуры и спорта.

Доступность и качество жилья:

- Низкая обеспеченность жильём.

Несмотря на то, что ввод жилья в Россошанском районе характеризуется высокими темпами, для района характерна низкая обеспеченность жилыми помещениями жителей района. В 2010 году площадь жилых помещений приходящаяся на одного жителя Россошанского района составила               20,9 кв. метров, тогда как среднеобластное значение данного показателя – 25,8 кв. метров.

- Наличие аварийного жилья.

Доля населения, проживающая в многоквартирных жилых домах, признанных в установленном порядке аварийными в 2010 году составляла 0,55 %. В 2011 году за счёт строительства и ввода нового жилья                      и переселения граждан данный показатель снизился до 0,24 %. Программой предусмотрено дальнейшее участие района в мероприятиях по переселению граждан из аварийного жилья.

Необходимость повышения эффективности государственного и муниципального управления:

1. Недостаточный уровень развития информационно-технологической инфраструктуры в системе государственного и муниципального управления.

2. Отсутствие стандартов качества и нормативов финансирования бюджетных (государственных и муниципальных) услуг.

# Раздел 3. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Программа комплексного социального–экономического развития Россошанского муниципального района 	на 2012–2016 годы является базовым документом, в котором сформулированы стратегические направления перспективного развития района с учётом проблем и заявленных приоритетов развития. Стратегические цели программы согласованы               с приоритетами социально–экономического развития Воронежской области, Российской Федерации на среднесрочный период, целями приоритетных национальных проектов.

Основной целью программы является создание условий                      для формирования эффективной экономики муниципального района и его поселений, способной обеспечить последовательное повышение уровня          и качества жизни населения, развитие промышленного и аграрного комплексов, социальной сферы, инженерной и транспортной  инфраструктур, увеличение доходной части местного бюджета.

Достижение основной цели Программы реализуется решением следующих задач:

1.Развитие экономического потенциала района.

2.Улучшение качества среды жизнеобеспечения населения.

3.Совершенствование системы управления муниципальным образованием.

4.Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения.

Решение поставленных Программой задач позволит обеспечить к 2016 году достижение динамики основных показателей социально-экономического развития Россошанского муниципального района, приведённых в таблице 48.

Таблица 48

Динамика целевых показателей и индикаторов эффективности

деятельности органов местного самоуправления Россошанского

муниципального района по реализации Программы

| Целевой показатель | 2010 год, отчёт | Значение индикатора по годам реализации Программы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. |
| Экономическое развитие |  |  |  |  |  |  |
| Объём инвестиций в основной капитал за счёт всех источников финансирования в расчете на 1 жителя, тыс. рублей | 11,9 | 20,0 | 21,6 | 22,2 | 24,1 | 26,5 |
| Объём отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами в промышленном производстве, млрд рублей | 21,9 | 30,2 | 32,6 | 35,5 | 39,3 | 43,9 |
| Производительность труда в промышленности, тыс. рублей на 1 работающего | 2305 | 3176 | 3428 | 3733 | 4128 | 4617 |
| Валовая продукция сельского хозяйства в действующих ценах, млрд руб. | 2,6 | 3,8 | 4,6 | 5,2 | 5,9 | 6,5 |
| Производительность труда в сельском хозяйстве, тыс. рублей на 1 работающего в данной отрасли | 320 | 473 | 573 | 656 | 745 | 821 |
| Число субъектов малого и среднего предпринимательства, единиц на 10 тыс. человек населения | 344 | 343 | 344 | 349 | 350 | 353 |
| Оборот розничной торговли и общественного питания на душу населения, тыс. рублей | 53,9 | 67,5 | 76,1 | 85,4 | 96,1 | 107,8 |
| Доходы населения и трудовые отношения |  |  |  |  |  |  |
| Уровень официально зарегистрированной безработицы, % | 0,8 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,4 |
| Соотношение среднедушевых доходов к прожиточному минимуму, % | 138,3 | 184,8 | 190,8 | 194,6 | 198,5 | 211,7 |
| Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников: |  |  |  |  |  |  |
| крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций муниципального района, рублей | 14894 | 18 608 | 20 357 | 22500 | 23 500 | 27 800 |
| муниципальных дошкольных образовательных учреждений, рублей | 5778 | 6 150 | 6 200 | 6 950 | 7 100 | 10500 |
| учителей муниципальных общеобразовательных учреждений, рублей | 12398 | 19400 | 20504 | 20536 | 20800 | 21300 |
| прочего персонала муниципальных общеобразовательных учреждений (административно-управленческого (без учёта работников органов местного самоуправления), учебно-вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, а также педагогических работников, не осуществляющих учебный процесс), рублей | 7925 | 11160 | 11614 | 11800 | 11850 | 12120 |
| врачей муниципальных учреждений здравоохранения, рублей | 24613 | 26 581 | 27 001 | 28 621 | 29 480 | 30 070 |
| среднего медицинского персонала муниципальных учреждений здравоохранения, рублей | 8103 | 9 850 | 10 014 | 11 615 | 12 933 | 14 512 |
| Здравоохранение и здоровье населения |  |  |  |  |  |  |
| Доля амбулаторных учреждений, имеющих медицинское оборудование в соответствии с табелем оснащения, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Число случаев смерти лиц в возрасте до 65 лет на 100 тыс. человек населения | 568,8 | 558,6 | 558 | 557,5 | 557 | 556,5 |
| Число случаев смерти детей до 18 лет – всего, на 100 тыс.человек населения | 36,8 | 35 | 35 | 34 | 33 | 32 |
| Число женщин, умерших от осложнений беременности, родов и послеродового периода, на 1000 живорожденных детей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Число работающих (физических лиц) в муниципальных учреждениях здравоохранения в расчёте на 10 тыс. человек населения, чел. | 145,4 | 147,9 | 149,2 | 150,0 | 150,0 | 170,0 |
| Обеспеченность врачами, человек на 10 тыс. населения | 18,9 | 18,1 | 18,5 | 18,6 | 18,7 | 18,9 |
| Число коек в муниципальных учреждениях здравоохранения на 10 тыс. человек населения, ед. | 57,5 | 57,9 | 58,2 | 58,2 | 58,2 | 62,0 |
| Дошкольное образование |  |  |  |  |  |  |
| Доля детей в возрасте 3 - 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, % | 76,3 | 77,8 | 80,6 | 83,0 | 92,0 | 100,0 |
| Количество муниципальных дошкольных образовательных учреждений, ед. | 27 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| Общее и дополнительное образование |  |  |  |  |  |  |
| Доля лиц, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, участвовавших в едином государственном экзамене по данным предметам, % | 99,79 | 99,79 | 99,84 | 99,85 | 99,86 | 99,87 |
| Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, % | 26,7 | 53,4 | 54,2 | 55,1 | 56,5 | 60,0 |
| Средняя наполняемость классов в муниципальных общеобразовательных учреждениях: |  |  |  |  |  |  |
| в городском поселении, чел. | 23 | 23 | 24 | 24 | 25 | 25 |
| в сельских поселениях, чел. | 10,64 | 12 | 13 | 14 | 14 | 14 |
| Физическая культура и спорт |  |  |  |  |  |  |
| Численность лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом, чел. | 19311 | 22670 | 25250 | 27820 | 29200 | 31100 |
| Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, % | 20,4 | 24,1 | 26,9 | 29,7 | 31,4 | 33,5 |
| Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем |  |  |  |  |  |  |
| Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, кв. м | 20,9 | 21,5 | 21,53 | 21,59 | 22,10 | 22,25 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство |  |  |  |  |  |  |
| Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами: управление хозяйственным обществом с долей участия в уставном капитале субъекта Российской Федерации и (или) городского округа (муниципального района) не более 25 %, % | 78,4 | 78,96 | 78,81 | 78,61 | 79,50 | 79,85 |
| Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо-, электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов и использующих объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по договору аренды или концессии, участие субъекта Российской Федерации и (или) городского округа (муниципального района) в уставном капитале которых составляет не более 25 процентов, в общем числе организаций коммунального комплекса, осуществляющих свою деятельность на территории городского округа (муниципального района), % | 90,33 | 90,63 | 90,63 | 90,63 | 95,0 | 100,0 |
| Доля энергетических ресурсов, расчеты за потребление которых осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме энергетических ресурсов, потребляемых на территории городского округа, муниципального района: |  |  |  |  |  |  |
| электрическая энергия, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| тепловая энергия, % | 78 | 90 | 95 | 100 | 100 | 100 |
| горячая вода, % | 84,3 | 97 | 99 | 100 | 100 | 100 |
| холодная вода, % | 77,0 | 90,8 | 95,6 | 100 | 100 | 100 |
| Отношение тарифов для промышленных потребителей к тарифам для населения | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Доля населения, проживающего в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными, % | 0,55 | 0,18 | 0,14 | 0,09 | 0,06 | 0,0 |
| Организация муниципального управления |  |  |  |  |  |  |
| Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций), % | 70,2 | 99,7 | 99,7 | 99,7 | 99,8 | 99,8 |
| Доля населения, участвующего в платных культурно - досуговых мероприятиях, организованных органами местного самоуправления городских округов и муниципальных районов, % | 85,7 | 92,1 | 92,2 | 92,3 | 92,4 | 92,5 |
| Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры в городском округе (муниципальном районе) от нормативной потребности клубами и учреждениями клубного типа, % | 89,7 | 88,1 | 95,1 | 95,1 | 95,1 | 95,5 |
| Среднегодовая численность постоянного населения, тыс. чел. | 94,7 | 94,0 | 93,7 | 93,4 | 93,1 | 92,8 |
| Естественный прирост (убыль) населения на 1000 чел. населения | -4,0 | -4,0 | -3,8 | -3,8 | -3,8 | -3,8 |
| Ожидаемая продолжительность жизни, лет | 70,1 | 70,3 | 70,4 | 70,5 | 70,6 | 70,7 |

Решение поставленных задач Программы будет осуществляться путём:

1.В сфере экономического развития: обеспечения роста инвестиционных вложений в экономику района; создания условий для организации новых предприятий промышленности, используя возможности местного запаса сырья и трудовых ресурсов; модернизации и технического перевооружения существующих предприятий промышленности; содействия развитию агропромышленного комплекса; создания благоприятных условий              для развития малого предпринимательства, увеличения его вклада                   в экономический рост; содействия развитию транспортной инфраструктуры района для создания устойчивой основы функционирования экономики          и социальной сферы.

2. В социальной сфере: развития социальной инфраструктуры района; обеспечения устойчивого развития жилищно-коммунального комплекса района, повышения качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг; осуществления газификации и водоснабжения района; качественного решения жилищных проблем населения района, увеличения ввода в эксплуатацию жилья и обеспечения доступности его приобретения             для населения; повышения качества и доступности социальных услуг          для населения; обеспечения роста реальных денежных доходов населения района, увеличения заработной платы, роста доходов                                       от предпринимательской деятельности за счёт стимулирования развития малого бизнеса

3. В сфере муниципального управления: улучшения качества                     и доступности предоставляемых населению муниципальных услуг; повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления Россошанского муниципального района; снижения уровня зависимости бюджета муниципального района от межбюджетной финансовой поддержки за счёт развития налогового потенциала, улучшения налогового администрирования, повышения эффективности использования имеющихся ресурсов.

4. В сфере безопасности жизнедеятельности населения: формирование активной политики природосбережения, обеспечивающей снижение экологической нагрузки на территорию района и восстановление природных ресурсов; обеспечение чистоты территории поселений района, рационального использования и воспроизводства природных ресурсов; реабилитация здоровья населения, подвергающегося негативному влиянию факторов окружающей среды; совершенствование системы управления экологической безопасностью, включая создание современной системы мониторинга, внедрение мер экономического стимулирования природоохранной деятельности и усиления роли муниципального контроля по предупреждению и пресечению правонарушений в сфере экологического права.

Достижение поставленных целей и решение задач позволит обеспечить  в 2016 году динамику основных показателей социально-экономического развития района (по сравнению с уровнем 2010 года):

– рост налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета района не менее чем на 30 %;

– рост инвестиций в основной капитал не менее чем в 2 раза;

– рост производства промышленной продукции не менее чем на 40 %      в сопоставимых ценах;

– увеличение объёмов сельскохозяйственной продукции в хозяйствах всех категорий (в фактически действовавших ценах) в 2,5 раза;

– увеличение оборота малых предприятий (включая микропредприятия) на 25 %;

– рост обеспеченности жильём до уровня не менее 22,25 кв. м на одного жителя;

– рост оборота розничной торговли и платных услуг не менее чем в 2 раза;

– повышение реальных располагаемых денежных доходов на душу населения на 23,6 %;

– повышение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы до 22 150 рублей;

– развитие социальной инфраструктуры района за счёт строительства хирургического корпуса центральной районной больницы, пристройки            к поликлинике, Дома культуры в с. Новая Калитва, спортивно-оздоровительного комплекса и Дворца молодёжи в г. Россоши, детского сада в с. Терновка;

– улучшение демографической ситуации на основе развития системы лечебно-профилактических учреждений, укрепления их материально-технической базы в рамках реализации приоритетного национального проекта «Здоровье» и программы модернизации регионального здравоохранения, внедрения стандартов оказания медицинской помощи. Замедление темпов сокращения численности населения, сокращение естественной убыли населения до 3,8 промилле. Обеспечение положительного сальдо миграции в 0,5 %.

– снижение уровня безработицы от численности экономически активного населения до 0,4 %.

Достижение значений основных социально-демографических показателей Россошанского муниципального района к 2016 году в сравнении со средними значениями по области, определёнными в Стратегии социально-экономического развития Воронежской области на 2016 год, представлены в таблице 49.

Таблица 49

Значения социально–демографических индикаторов в сравнении

со среднеобластными значениями к 2016 году

| № п/п | Наименование показателя | Среднее значение по области, определённое в Стратегии СЭР на 2016 год | Текущее значение в районе -2010 год | Целевое значение в районе -2016 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Естественный прирост (убыль) населения, в расчёте на 1 тыс.чел. населения | -3,9 | -4,2 | -3,8 |
| 2. | Соотношение среднедушевых среднемесячных доходов и среднегодовой областной величины прожиточного минимума, в % | 262,2 | 138,3 | 212,7 |
| 3. | Уровень регистрируемой безработицы, в % | 1,4 | 0,8 | 0,4 |
| 4. | Обеспеченность жильём, кв.м на одного жителя | 29,0 | 20,9 | 22,25 |
| 5. | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, тыс.чел. | 33,0 | 20,4 | 33,5 |

# Раздел 4. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Программа комплексного социально-экономического развития Россошанского муниципального района на 2012-2016 годы, охватывает основные сферы деятельности муниципального района. Система программных мероприятий направлена на выполнение комплекса коммерческих инвестиционных проектов хозяйствующих субъектов района      и некоммерческих программных мероприятий (социальных, экологических и др.), реализуемых в рамках целевых программ, нацеленных на развитие экономики, социальной сферы, инженерной и общественной инфраструктуры Россошанского муниципального района.

Всего Программа включает 10 инвестиционных проектов и 100 некоммерческих (социальных) мероприятий, в том числе 50 муниципальных целевых программ и ведомственных целевых программ. Реализация мероприятий планируется на территории 40 населенных пунктов, входящих в состав 1 городского и 17 сельских поселений Россошанского муниципального района.

Основным принципом при группировке мероприятий служит направленность на достижение основной цели Программы и выполнение поставленных задач. Согласно указанному принципу инвестиционные проекты и мероприятия Программы сгруппированы по основным разделам.

Развитие экономики района в рамках Программы представлено 10 инвестиционными проектами.

В промышленности: «Техническое перевооружение ОАО «Минудобрения», «Производство гибкой многослойной упаковки и строительство складских помещений» ООО «Дельта-пак», «Организация импортозамещающего и экспортно-ориентированного производства шестерённых насосов общепромышленного и специального применения в том числе, для нефтяной промышленности, АПК и ВПК России» ООО «Технологическая оснастка».

В сельском хозяйстве: Развитие молочного производства ООО«Берег», «Повышение уровня сельскохозяйственного производства» ОАО «Южное», «Техническое перевооружение ОАО «Луч», «Строительство оросительной системы» ООО «Восток-Агро», «Проектирование и строительство молочного комплекса на 2000 голов дойного стада» ООО "Восток-Агро".

Важнейшим результатом реализации инвестиционных проектов Программы является существенное увеличение объёмов производства промышленной и сельскохозяйственной продукции. Увеличение объёмов производства сельскохозяйственной продукции позволит загрузить производственные мощности предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности района – ОАО «Комбинат мясной Россошанский», ОАО «Россошанский элеватор», ОАО фирма «Молоко», наполнить потребительский рынок района и области качественной продукцией, будет способствовать обеспечению занятости, а значит, росту доходов и уровня жизни населения.

В период реализации программы значительные объёмы работ необходимо будет выполнить строительно-монтажным организациям. Большая часть этого объёма придётся на долю подрядных организаций района, что обеспечит их дополнительную загрузку и связанные с ней дополнительные платежи в бюджеты всех уровней.

Общий объём финансирования инвестиционных проектов (коммерческая часть Программы) составит 7233 млн рублей, из них 4943 млн рублей собственные средства предприятий, 2290 млн рублей – кредиты коммерческих банков. Сумма дополнительных платежей в бюджеты всех уровней от реализации проектов составит 3385 млн рублей. В результате реализации проектов будет образовано 583 рабочих места.

Объём финансирования некоммерческой части Программы составит 3529,9 млн рублей, в том числе: из федерального бюджета – 471,8 млн рублей, областного –1412,0 млн рублей, районного бюджета –1473,5 млн рублей, других источников – 172,5 млн рублей.

На решение задач Программы по улучшению демографической ситуации в районе, улучшение качества среды жизнеобеспечения населения направлены мероприятия разделов: «Здоровье» (строительство хирургического корпуса и пристройки к поликлинике); «Образование» (строительство пристройки к школе № 1, строительство детских садов); «Физическая культура и спорт» (строительство спортивно-оздоровительного комплекса); «Культура» (строительство Молодёжного центра в г. Россоши и Дома культуры в с. Новая Калитва); «Водоснабжение» (реконструкция систем водоснабжения в сельских поселениях), «Газификация».

На улучшение качества и доступности жилья направлен комплекс мероприятий по обеспечению жильём молодых семей, граждан проживающих на селе, мероприятия по капитальному ремонту жилья и переселению граждан из ветхого жилищного фонда.

Для улучшения качества предоставления государственных и муниципальных услуг планируется создание Многофункционального центра.

Для обеспечения безопасности жизнедеятельности населения района планируется проведение мероприятий сгруппированных в разделах «Экология и благоустройство», «Безопасность», «Дороги и безопасность движения».

В целях реализации мероприятий Программы принято 47 муниципальных и ведомственных целевых программ.

Вcе инвестиционные проекты и мероприятия Программы сгруппированы в разделы представленные в таблице 50.

Таблица 50

Программные мероприятия

| № п./п | Наименование проекта, мероприятия, МЦП | Срок реализации |  | Ответственный исполнитель |  |  | План реализации | Объёмы финансирования, тыс. рублей | Источники финансирования, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  | Целевой показатель, на достижение которого направлен проект, мероприятие, МЦП | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ | ОБ | МБ | Другие источники |  | Собственные средства |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 |  | 12 | 13 |
|  | ВСЕГО ПРОГРАММА |  |  |  |  |  |  | 10 762 949 | 471 849 | 1 412 044 | 1 473 534 | 2 310 414 |  | 5 095 108 |  |  |  |
| 1. Коммерческая часть (инвестиционные проекты) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО Коммерческая часть |  |  |  |  |  |  | 7 233 032 | 0 | 0 | 0 | 2 290 000 |  | 4 943 032 |  |  |  |
|  | Промышленность |  |  |  |  |  |  | 5 990 547 | 0 | 0 | 0 | 2 078 000 |  | 3 912 547 |  |  |  |
| 1 | Техническое перевооружение ОАО "Минудобрения" |  | 2012-2016 |  | ОАО "Минудобрения" |  | Реконструкция и модернизация цехов и участков | 3 812 547 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3 812 547 |  | Рост объёма инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя Увеличение объёмов производства и улучшения производственных показателей на предприятии | Техническое перевооружение и реконструкция предприятия: |
| 2 | "Производство гибкой многослойной упаковки и строительство складских помещений" ООО "Дельта-пак" г. Россошь, Воронежская область |  | 2012-2014 |  | ООО "Дельта-пак" |  | Заключение лизинговых договоров, поставка и монтаж оборудования. 2012-покупка 3 комплектов оборудования линии цеха гибкой многослойной упаковки с последующей заменой первого комплекса. 2013г. покупка ламинатора и бобинорезки, 2014 г.- закупка дополнительных транспортных средств и строительство склада | 128 000 | 0 | 0 | 0 | 128 000 |  | 0 |  | Расширение новых видов деятельности. Увеличения объёмов производства и улучшения производственных показателей на предприятии | Расширение производственных и складских помещений и покупка нового комплекса оборудования (упаковка тетра-пак). Увеличение среднегодового объёма реализации до 1400-1600 тонн |
| 3 | "Организация импортозамещающего и экспортно-ориентированного производства шестеренных насосов общепромышленного и специального применения в том числе, для нефтяной промышленности, АПК и ВПК России" |  | 2012-2015 |  | ООО "Технологическая оснастка" |  | Организация производства шестеренных насосов общепромышленного и специального применения | 1 800 000 | 0 | 0 | 0 | 1 800 000 |  | 0 |  | Создание на территории района новых производств | Создание 267 рабочих мест. Объём реализации 2 200 млн рублей |
| 4 | «Комплексное деревоперерабатывающее производство» ООО «Россошь-Агро» |  | 2012-2013 |  | ООО «Россошь-Агро» |  | Создание на территории района производства экологически чистого биологического топлива с утилизацией отходов древесины | 250 000 | 0 | 0 | 0 | 150 000 |  | 100 000 |  | Нарастить объёмы производства продукции 2012 год 30 тыс. тонн 213- 100 тыс. тонн | Строительство высокотехнологичного лесоперерабатывающего комбината. Создание 220 новых рабочих мест. |
|  | Сельское хозяйство |  |  |  |  |  |  | 1 015 485 | 0 | 0 | 0 | 23 500 |  | 991 985 |  |  |  |
| 5 | "Развитие молочного производства" ООО "Берег", Старокалитвенское сельское поселение, Россошанский район, Воронежская область |  | 2012-2013 |  | ООО "Берег" |  | Реконструкция коровника под доильный зал на 300 мест, оборудование и монтаж доильного зала | 5 500 | 0 | 0 | 0 | 3 500 |  | 2 000 |  | Увеличения объёмов производства и улучшение производственных показателей на предприятии | Сохранение 5 рабочих мест. Дополнительно 800 тонн молока в год |
| 6 | "Повышение уровня сельскохозяйственного производства" ОАО "Южное", Старокалитвенское сельское поселение, Россошанский район, Воронежская область |  | 2012-2016 |  | ОАО "Южное" |  | Реконструкция телятника №1 на 150 мест МТФ №1, Реконструкция телятника на 150 мест МТФ №3, Ремонт коровника №2 на 200 мест МТФ №1 с установкой молокопровода, Реконструкция коровника №3 МТФ №1 на 200 мест, Реконструкция телятника №2 МТФ №1 на 200 мест. Покупка 9 ед. техники и навесного оборудования. | 86 000 | 0 | 0 | 0 | 13 000 |  | 73 000 |  | Увеличения объёмов производства и улучшение производственных показателей на предприятии | Сохранение 51 рабочих места. Рост объёмов производства. |
| 7 | "Техническое перевооружение ОАО "Луч" |  | 2012-2016 |  | ОАО "Луч" |  | Обновление 8 единиц машинотракторного парка | 28 900 | 0 | 0 | 0 | 7 000 |  | 21 900 |  | Увеличения объёмов производства и улучшение производственных показателей на предприятии | Использование данной техники позволят в более короткие сроки и с наилучшим качеством производить подготовку почвы. Сохранение 3 рабочих мест. Рост объёмов производства. |
| 8 | "Строительство оросительной системы ООО "Восток-Агро" |  | 2011-2014 |  | ООО "Восток-Агро" |  | Продолжение строительства оросительной системы. Начало строительства в 2011 году, профинансировано -9446,8 тыс. руб. | 95 085 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 95 085 |  | Увеличения объёмов производства и улучшение производственных показателей на предприятии | Использование данной техники позволят в более короткие сроки и с наилучшим качеством производить подготовку почвы. Построены оросительные системы с мощностью орошения 800 га посевных площадей, Созданы 9 новых рабочих места. Сохранение 3 рабочих мест. Рост объёмов производства. |
| 9 | "Проектирование и строительство молочного комплекса на 2000 голов дойного стада" ООО "Восток-Агро" |  | 2012-2013 |  | ООО "Восток-Агро" |  | Проектирование молочного комплекса. Строительство комплекса на 2000 голов дойного стада. | 800 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 800 000 |  | Увеличения объёмов производства и улучшение производственных показателей на предприятии | Строительство молочного комплекса на 2000 голов дойного стада позволит увеличить валовой надой молока, расширить ассортимент продукции, осуществлять реализацию высокопродуктивного молодняка другим хозяйствам. Создание 50 рабочих мест. Увеличения объёмов производства на 9 тыс.тонн молока в год |
|  | Строительство жилья и инфраструктуры |  |  |  |  |  |  | 227 000 | 0 | 0 | 0 | 188 500 |  | 38 500 |  |  |  |
| 10 | Строительство жилых домов на улицах Фурманова, Л. Чайкиной г. Россошь |  | 2012-2015 |  | ООО "Россошанское монтажное управление" |  | Строительство 3 жилых домов | 227 000 | 0 | 0 | 0 | 188 500 |  | 38 500 |  | Увеличение общей площади жилых помещений, приходящейся в среднем на одного жителя | Ввод жилой площади 8540 кв. м; ввод нежилой площади 560 кв. м. |
| 1. Некоммерческая (социальная) часть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО Некоммерческая часть |  |  |  |  |  |  | 3 529 917 | 471 849 | 1 412 044 | 1 473 534 | 20 414 | 152 076 |  |  |  |  |
| Здоровье |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего Здоровье |  |  |  |  |  |  | 568 107 | 1 800 | 492 758 | 73 449 | 100 | 0 |  |  |  |  |
|  | Итого мероприятия |  |  |  |  |  |  | 564 693 | 1 800 | 492 758 | 70 135 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 1 | Пристройка к поликлинике ЦРБ по ул. Белинского, 27 в г. Россошь, Воронежской области | 2013-2014 |  | МУЗ Россошанская ЦРБ |  | Корректировка проекта. Строительство пристройки к поликлинике |  | 108 686 | 0 | 90 101 | 18 585 | 0 | 0 |  | Создание условий для оказания своевременной качественной мед.помощи и проведения лечебно-профилактических мероприятий для населения района |  | Строительство пристройки к поликлинике 3049,6 м2 |
| 2 | Хирургический корпус центральной районной больницы с переходом в городе Россошь | 2014-2015 |  | МУЗ Россошанская ЦРБ |  | Строительство хирургического корпуса на 120 коек с переходом на уровне второго этажа в старый корпус |  | 442 557 | 0 | 398 157 | 44 400 | 0 | 0 |  | Увеличение числа коек в муниципальных учреждениях здравоохранения на 10 тыс. человек населения |  | Строительство хирургического корпуса на 120 коек |
| 3 | Строительство фельдшерско-акушерского пункта с. Шрамовка Россошанского района Воронежской области | 2013 |  | МУЗ Россошанская ЦРБ |  | Разработка ПСД. Строительство фельдшерско-акушерского пункта |  | 2 800 | 0 | 1 250 | 1 550 | 0 | 0 |  | Число амбулаторных учреждений, имеющих медицинское оборудование в соответствии с табелем оснащения |  | Охват медицинским обслуживанием 400 человек |
| 4 | Строительство фельдшерско-акушерского пункта х. Украинский Россошанского района Воронежской области | 2013 |  | МУЗ Россошанская ЦРБ |  | Разработка ПСД. Строительство фельдшерско-акушерского пункта |  | 2 800 | 0 | 1 250 | 1 550 | 0 | 0 |  | Число амбулаторных учреждений, имеющих медицинское оборудование в соответствии с табелем оснащения |  | Охват медицинским обслуживанием 380 человек |
| 5 | Газификация фельдшерско-акушерских пунктов сельских поселений Россошанского района Воронежской области | 2012-2014 |  | МУЗ Россошанская ЦРБ |  | Газификация (перевод на газ) ФАП в 11 населенных пунктах района. |  | 3 600 | 0 | 0 | 3 600 | 0 | 0 |  | Число амбулаторных учреждений, имеющих медицинское оборудование в соответствии с табелем оснащения |  | Экономия бюджетных средств на отопление |
| 6 | Капитальные ремонты фельдшерско-акушерских пунктов с. Архиповка, с. Евстратовка, с. Поповка | 2012-2014 |  | МУЗ Россошанская ЦРБ |  | Капитальные ремонты фельдшерско-акушерских пунктов с. Архиповка, с. Евстратовка, с. Поповка 2012 г. |  | 2 000 | 1 800 | 0 | 200 | 0 | 0 |  | Число амбулаторных учреждений, имеющих медицинское оборудование в соответствии с табелем оснащения |  | Открытие на базе ФАП врачебных амбулаторий, приближение врачебной медицинской практики к населению |
| 7 | Строительство вертолетной площадки для МУЗ "Россошанская ЦРБ" Россошанского района Воронежской области | 2012-2014 |  | МУЗ Россошанская ЦРБ |  | Разработка проекта. Строительство вертолетной площадки при лечебно-профилактическом учреждении МУЗ "Россошанская ЦРБ" |  | 2 250 | 0 | 2 000 | 250 | 0 | 0 |  | Создание условий для оказания своевременной качественной медицинской помощи |  | Повышение доступности специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи, сокращение времени доставки экстренных больных |
| Реализация муниципальных целевых программ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого Программы |  |  |  |  |  |  | 3 414 | 0 | 0 | 3 314 | 100 | 0 |  |  |  |  |
| 1 | МЦП "Формирование здорового образа жизни у населения Россошанского муниципального района 2011 – 2013 годы" | 2011-2013 |  | МУЗ Россошанская ЦРБ |  | План мероприятий по активизации профилактики заболеваний, формирование здорового образа жизни для обеспечения общественного здоровья |  | 183 | 0 | 0 | 183 | 0 | 0 |  | Охват профилактическими мероприятиями (% от числа зарегистрированных граждан с факторами риска). 2011 г. - 90%, 2012 г. – 91%, 2013 – 92% |  | Активизация профилактики заболеваний, формирование здорового образа жизни для обеспечения общественного здоровья; увеличение числа людей, приверженных здоровому образу жизни |
| 2 | МЦП "Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера на территории Россошанского муниципального района 2011 – 2013 годы" | 2011-2014 |  | МУЗ Россошанская ЦРБ |  | Комплекс мероприятий по снижению заболеваемости, инвалидности и смертности населения Россошанского муниципального района при социально значимых заболеваниях |  | 5 097 | 0 | 0 | 4 897 | 200 | 0 |  | Снижение уровня заболеваемости (на 100 тыс. нас.) к 2013 г. – 117 254 снижение уровня смертности (на 100 тыс. населения) к 2013 г. – 15,7 |  | Снижение заболеваемости, инвалидности и смертности населения Россошанского муниципального района при социально значимых заболеваниях, увеличение продолжительности и улучшение качества жизни больных, страдающих этими заболеваниями |
| Образование (общее и дошкольное образование детей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего Образование |  |  |  |  |  |  | 368 875 | 0 | 104 727 | 264 148 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | Итого мероприятия Образование |  |  |  |  |  |  | 129 556 | 0 | 104 727 | 24 829 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 8 | Строительство пристройки к МОУ СОШ №1 г. Россоши, Воронежская область | 2014-20 |  | Отдел образования и молодёжной политики |  | Строительство пристройки к школе |  | 126 331 | 0 | 104 727 | 21 604 | 0 | 0 |  | Удовлетворенность населения качеством общего образования |  | Строительство пристройки на 320 мест |
| 9 | Детский сад на 50 мест в с. Архиповка, ул. Октябрьская, 42а, Россошанского района, Воронежской области | 2011-2012 |  | Отдел образования и молодёжной политики |  | Завершение строительства детского сада на 50 мест в с. Архиповка |  | 3 225 | 0 | 0 | 3 225 | 0 | 0 |  | Удовлетворенность населения качеством дошкольного образования |  | Ввод в действие детского сада на 50 мест |
| 10 | Проектирование и строительство школы в районе улицы Большевик г. Россошь Воронежской области | 2014-20 |  | Отдел образования и молодёжной политики |  | Строительство школы на 500 мест |  | 7 000 | 0 | 0 | 0 | 7 000 | 0 |  | Удовлетворенность населения качеством общего образования |  | Строительство школы на 500 мест |
| 11 | Проектирование и строительство детского сада в районе улицы Большевик г. Россошь Воронежской области | 2011-2012 |  | Отдел образования и молодёжной политики |  | Проектирование и строительство детского сада на 100 мест |  | 4 000 | 0 | 0 | 0 | 4 000 | 0 |  | Удовлетворенность населения качеством дошкольного образования |  | Ввод в действие детского сада на 100 мест |
| Реализация муниципальных целевых программ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого Программы Общее образование |  |  |  |  |  |  | 27 265 | 0 | 0 | 27 265 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 3 | МЦП "Профилактика безнадзорности правонарушений несовершеннолетних в Россошанском муниципальном районе на 2010-2012 гг." | 2010-2012 |  | Отдел образования и молодёжной политики |  | План мероприятий по активизации работы организаций и учреждений системы профилактики по предупреждению безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних |  | 184 | 0 | 0 | 184 | 0 | 0 |  | Снижение количество детей и подростков, совершивших правонарушения и преступления: 2012 г. – 2,5%. |  | Активизация работы организаций и учреждений системы профилактики по предупреждению безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних, выявление и устранение причин и условий, способствующих этому |
| 4 | МЦП «Одарённые дети Россошанского муниципального района на 2011-2013 гг.» | 2010-2012 |  | Отдел образования и молодёжной политики |  | План мероприятий по поддержке и развитию одаренных детей Россошанского муниципального района |  | 315 | 0 | 0 | 315 | 0 | 0 |  | Количество детей, вошедших в банк «Одаренные дети»: 2013 г.- 500 чел. число победителей и призёров (предметных олимпиад): 2013г.-105 чел. (16 чел.) |  | Создание условий для выявления, поддержки и развития одаренных детей, их социализации, самореализации, профессионального самоопределения, как основы интеллектуального, творческого, культурного потенциала |
| 5 | МЦП "Полноценное питание в образовательных учреждениях Россошанского муниципального района на 2011-2013 гг." | 2010-2012 |  | Отдел образования и молодёжной политики |  | План мероприятий по обеспечению детей дошкольного и школьного возраста качественным сбалансированным питанием |  | 68 101 | 0 | 0 | 68 101 | 0 | 0 |  | Охват питанием учащихся 5-11 классов из малообеспеченных и многодетных семей (к 2013 г. – 15 % (782 чел.); количество учащихся 1-7 классов, получающих школьное молоко (к 2013 г. – 100 % (5 640 чел.); приобретение технологического и холодильного оборудования, приобретенного и установленного на пищеблоках школ и детских садов – 34 единицы |  | Улучшение качества питания обучающихся, за счёт его сбалансированности, использования продуктов, обогащенных витаминами, максимального обеспечения горячим питанием, модернизации материально – технической базы системы детского питания |
| 6 | МЦП "Развитие образования Россошанского муниципального района Воронежской области на 2011-2013 годы" | 2011-2013 |  | Отдел образования и молодёжной политики |  | План мероприятий по созданию условий для качественного оказания муниципальных услуг учреждениям образования Россошанского муниципального района |  | 43 994 | 0 | 0 | 43 994 | 0 | 0 |  | Удовлетворенность населения качеством общего образования; доведение средней наполняемости классов в муниципальных дневных общеобразовательных учреждениях в городской местности – к 2013 г. – 24,62 чел., в сельской местности – к 2013 г. – 11,48 чел.; доля отремонтированных объектов учреждений образования в общем количестве объектов образования к 2013 г. – 77 % |  | Проведение ремонта объектов учреждений образования; организация подвоза учащихся из малочисленных сельских школ, расположенных в отдаленных населенных пунктах, в базовые сельские школы организация отдыха, оздоровления и занятости детей; укрепление материально-технической базы учреждений образования |
| 7 | Ведомственная целевая программа "Молодёжь (2012-2014 гг.)." | 2011-2013 |  | Отдел образования и молодёжной политики |  | План реализации, согласно перечню программных мероприятий |  | 1 000 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 0 |  | Участие молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, в реализации Программы (16500 человек ежегодно); проведение мероприятий, организованных в рамках Программы (180 мероприятий ежегодно) |  | Создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, развития потенциала молодежи и его использования в интересах развития района |
| Дополнительное образование детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ВЦП "Развитие потенциала Муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей Детская школа искусств Россошанского муниципального района Воронежской области на период 2012-2014 г.г." | 2012-2013 |  | Отдел культуры |  | План реализации, согласно перечню программных мероприятий |  | 212 054 | 0 | 0 | 212 054 | 0 | 0 |  | Рост численности детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности |  | Удовлетворенность населения качеством дополнительного образования детей |
| Физическая культура и спорт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего ФКиС |  |  |  |  |  |  | 67 574 | 0 | 61 550 | 6 024 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | Итого мероприятия ФКиС |  |  |  |  |  |  | 65 978 | 0 | 61 550 | 4 428 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 12 | Спортивно-оздоровительный комплекс по ул. Дзержинского, д.66б в г. Россоши Воронежской области | 2012 |  | Отдел по физической культуре и спорту |  | Строительство 2 очереди спортивного комплекса |  | 65 978 | 0 | 61 550 | 4 428 | 0 | 0 |  | Увеличение количества плоскостных сооружений; увеличение доли лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом |  | Спортивно оздоровительный комплекс на 50 посещений в смену |
| Реализация муниципальных целевых программ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого Программы ФКиС |  |  |  |  |  |  | 1 596 | 0 | 0 | 1 596 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 9 | МЦП "Развитие физической культуры и спорта в Россошанском муниципальной районе на 2011-2013 годы" | 2011-2013 |  | Отдел по физической культуре и спорту |  | План мероприятий по созданию условий для сохранения и укрепления здоровья населения Россошанского района путем, популяризации детско-юношеского спорта и массовой физической культуры и спорта |  | 47 764 | 0 | 0 | 47 764 | 0 | 0 |  | Создание эффективной системы организации физкультурно-оздоровительной массовой работы среди всех групп населения. Увеличение численности лиц систематически занимающихся физической культурой и спортом |  | Создание комфортных условий для проведения соревнований различных уровней, спортивных праздников |
| Культура |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего Культура |  |  |  |  |  |  | 465 312 | 146 013 | 132 657 | 183 129 | 314 | 3 200 |  |  |  |  |
|  | Итого мероприятия «Культура» |  |  |  |  |  |  | 284 067 | 125 213 | 104 039 | 51 615 | 0 | 3 200 |  |  |  |  |
| 13 | Молодежный центр в г. Россоши, ул. Пролетарская 110б Воронежской области | 2012 |  | Отдел культуры |  | Выполнение строительно-монтажных работ, приобретение материалов |  | 255 213 | 125 213 | 100 000 | 30 000 | 0 | 0 |  | Создание материально-технических условий для обеспечения занятости молодёжи в свободное время, привлечение большего количества молодых к деятельности молодёжного центра. Увеличение доли населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях |  | Строительство молодежного центра 9762,0 м2 (включает в себя блоки двухэтажные - отделение ЗАГС и киноконцертный комплекс на 400 мест и четырехэтажный учебный блок, в состав которого войдут помещения для внеклассных занятий дома детства и юношества, а так же помещения для занятий различных молодежных клубов и организаций |
| 14 | Создание модельного Дома культуры на базе РКДЦ "Созвездие" г. Россошь | 2012-2015 |  | Отдел культуры |  | Капитальный ремонт РКДЦ |  | 4 022 | 0 | 2 022 | 2 000 | 0 | 0 |  | Удовлетворенность населения качеством культурного нестационарного обслуживания |  | Содействие сохранению существующей сети муниципальных учреждений культуры (мероприятия по капитальному ремонту) |
| 15 | Модернизация материально-технической базы сельских учреждений культуры | 2012-2015 |  | Отдел культуры |  | Приобретение оборудования |  | 2 990 | 0 | 1 495 | 1 495 | 0 | 0 |  | Удовлетворенность населения качеством культурного обслуживания |  | Создание комфортных условий пребывания граждан в СДК |
| 16 | Развитие внестационарных форм клубного и библиотечного обслуживания сельского населения | 2015 |  | Отдел культуры |  | Приобретение библиобуса в 2015 году |  | 500 | 0 | 300 | 200 | 0 | 0 |  | Удовлетворенность населения качеством культурного нестационарного обслуживания |  | Приобретение автомобиля для нестационарного клубного и библиотечного обслуживания сельского населения |
| 17 | Развитие кинообслуживания сельского населения и модернизация системы киносети | 2013-2015 |  | Отдел культуры |  | Приобретение кинооборудования и киноэкранов |  | 342 | 0 | 222 | 120 | 0 | 0 |  | Удовлетворенность населения качеством культурного стационарного обслуживания |  | Приобретение кинооборудования для СДК |
| 18 | Капитальный ремонт Терновского СДК | 2012-2014 |  | Администрация Старокалитвенского сельского поселения |  | Ремонт кровли, фасада, устройство системы отопления |  | 2 500 |  |  | 1 700 | 800 |  |  | Увеличение уровня фактической обеспеченности учреждениями культуры в муниципальном районе от нормативной потребности клубами и учреждениями клубного типа |  | Создание комфортных условий пребывания граждан в СДК, организация кружковых работ для детей и подростков, тематические вечера для молодёжи |
| 19 | Капитальный ремонт Нижнекарабутского СДК | 2012-2014 |  | Администрация Алейниковского сельского поселения |  | Ремонт кровли, фасада, устройство системы отопления, системы освещения |  | 3 500 |  |  | 2 600 |  | 900 |  | Увеличение уровня фактической обеспеченности учреждениями культуры в муниципальном районе от нормативной потребности клубами и учреждениями клубного типа |  | Создание комфортных условий пребывания граждан в СДК, организация кружковых работ для детей и подростков, тематические вечера для молодёжи |
| 20 | Капитальный ремонт Кокаревского СДК | 2012-2016 |  | Администрация Новопостояловского сельского поселения |  | Ремонт кровли, фасада, устройство системы отопления, электромонтажные и др. |  | 5 500 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 500 |  | Увеличение уровня фактической обеспеченности учреждениями культуры в муниципальном районе от нормативной потребности клубами и учреждениями клубного типа |  | Создание комфортных условий пребывания граждан в СДК, организация кружковых работ для детей и подростков, тематические вечера для молодёжи |
| 21 | Капитальный ремонт Новопостояловского СДК | 2012-2016 |  | Администрация Новопостояловского сельского поселения |  | Ремонт кровли, фасада, устройство системы отопления, электромонтажные и др. |  | 5 000 | 0 | 0 | 4 500 | 0 | 500 |  | Увеличение уровня фактической обеспеченности учреждениями культуры в городском округе (муниципальном районе) от нормативной потребности клубами и учреждениями клубного типа |  | Создание комфортных условий пребывания граждан в СДК, организация кружковых работ для детей и подростков, тематические вечера для молодёжи |
| 22 | Капитальный ремонт Началовского СДК | 2012-2016 |  | Администрация Новопостояловского сельского поселения |  | Устройство собственной котельной, ремонт части здания |  | 4 500 | 0 | 0 | 4 000 | 0 | 500 |  | Увеличение уровня фактической обеспеченности учреждениями культуры в муниципальном районе от нормативной потребности клубами и учреждениями клубного типа |  | Создание комфортных условий пребывания граждан в СДК, организация кружковых работ для детей и подростков, тематические вечера для молодёжи |
| Реализация муниципальных целевых программ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого Программы «Культура» |  |  |  |  |  |  | 181 245 | 20 800 | 28 618 | 131 514 | 314 | 0 |  |  |  |  |
| 10 | МЦП "Сохранение и развитие традиционной народной культуры и самодеятельного народного творчества в Россошанском муниципальном районе на 2011-2013 гг." | 2011-2013 |  | Отдел культуры |  | План реализации, согласно перечню программных мероприятий |  | 36 401 | 0 | 0 | 36 401 | 0 | 0 |  | Увеличение доли населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, организованных органами местного самоуправления городских округов и муниципальных районов |  | Создание благоприятных условий для творчества и самореализации специалистов клубных учреждений; повышение уровня профессиональной подготовки кадров; реализация традиционных и инновационных культурных проектов, способствующих формированию и развитию единого культурного пространства |
| 11 | ВЦП «Сохранение и развитие театрального дела в Россошанском муниципальном районе 2012-2014 гг.» | 2012-2014 |  | Отдел культуры |  | План реализации, согласно перечня программных мероприятий |  | 7 219 | 0 | 0 | 6 905 | 314 | 0 |  | Увеличение количества спектаклей и постановок; увеличение количества посещений; - рост собственных доходов Муниципального учреждения культуры театра «РАМС» |  | Обновление театральной жизни в городе Россошь и Россошанском муниципальном районе, увеличение ежегодного роста количества посещений спектаклей и постановок |
| 12 | ВЦП "Развитие информационно-досугового центра МУК "Межпоселенческая библиотека Россошанского муниципального района им. А.Т. Прасолова" 2012-2014 гг." | 2012-2014 |  | Отдел культуры |  | План реализации, согласно перечню программных мероприятий |  | 18 035 | 0 | 0 | 18 035 | 0 | 0 |  | Рост количества новых поступлений библиотечного фонда до 131 экземпляров документов библиотечного фонда на 1 тыс. жителей; сокращение числа отказов на запросы пользователей на 9 % |  | Создание современного библиотечного информационно-досугового центра соответствующего модельному стандарту деятельности публичной библиотеки, формирование единого культурно-информационного пространства |
| 13 | ВЦП "Создание модельного дома культуры на базе МУК РКДЦ «Созвездие» Россошанского муниципального района Воронежской области. 2012-2014 гг." | 2012-2014 |  | Отдел культуры МУК РКДЦ «Созвездие» |  | План реализации, согласно перечню программных мероприятий |  | 36 319 | 0 | 0 | 36 319 | 0 | 0 |  | Увеличене доли населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, организованных органами местного самоуправления городских округов и муниципальных районов |  | Создание модельного дома культуры |
| 14 | ВЦП "Развитие Муниципального учреждения "Централизованная библиотечная система городского поселения город Россошь" 2012-2014 годы" | 2012-2014 |  | Администрация городского поселения г. Россошь |  | План реализации, согласно перечня программных мероприятий |  | 8 207 | 0 | 0 | 8 207 | 0 | 0 |  | Рост количества новых поступлений библиотечного фонда |  | Создание современной сети библиотечного обслуживания населения города Россошь |
| 15 | ВЦП "Модернизация деятельности муниципального учреждения город Россошь "Дом культура имени Милованова" Россошанского муниципального района 2012-2014 гг." | 2012-2014 |  | Администрация городского поселения г. Россошь |  | План реализации, согласно перечню программных мероприятий |  | 18 778 | 0 | 0 | 18 778 | 0 | 0 |  | Увеличение доли населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, организованных органами местного самоуправления городских округов и муниципальных районов |  | Создание благоприятных условий для творчества и самореализации |
| 16 | МЦП "Развитие культуры Новокалитвенского сельского поселения Россошанского муниципального района на 2011-2015 годы" | 2011-2015 |  | Администрация Новокалитвенского сельского поселения |  | План реализации, согласно перечню программных мероприятий |  | 67 728 | 20 800 | 28 618 | 18 310 | 0 | 0 |  |  |  | Строительство Дома культуры на 200 мест (общий объём 69147,993 тыс. руб. освоено на 01.01.2012 г. 7420 тыс. руб.) |
| Жилищно-коммунальное хозяйство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего ЖКХ |  |  |  |  |  |  | 751 048 | 47 520 | 436 010 | 267 517 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего Водоснабжение |  |  |  |  |  |  | 535 745 | 39 107 | 340 879 | 155 760 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | Итого мероприятия Водоснабжение |  |  |  |  |  |  | 333 285 | 39 107 | 209 822 | 84 356 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 23 | Реконструкция системы водоснабжения в с. Старая Калитва Россошанского района Воронежской области | 2012-2013 |  | Администрация Старокалитвенского сельского поселения |  | Реконструкция системы водоснабжения |  | 44 419 | 0 | 36 823 | 7 596 | 0 | 0 |  | Увеличение уровня собираемости платежей за водоснабжение |  | Реконструкция 19,046 км |
| 24 | Реконструкция системы водоснабжения в селе Архиповка Россошанского района Воронежской области | 2012 |  | Администрация Архиповского сельского поселения |  | Реконструкция системы водоснабжения |  | 20 152 | 0 | 16 706 | 3 446 | 0 | 0 |  | Увеличение уровня собираемости платежей за водоснабжение |  | Реконструкция 8,586 км |
| 25 | Реконструкция системы водоснабжения в селе Новая Калитва Россошанского района Воронежской области | 2013-2014 |  | Администрация Новокалитвенского сельского поселения |  | Реконструкция системы водоснабжения |  | 54 414 | 0 | 44 566 | 9 848 | 0 | 0 |  | Увеличение уровня собираемости платежей за водоснабжение |  | Реконструкция 20 км |
| 26 | Реконструкция системы водоснабжения в селе ПодгорноеРоссошанского района Воронежской области | 2013-2014 |  | Администрация Подгоренского сельского поселения |  | Реконструкция системы водоснабжения |  | 20 165 | 0 | 16 355 | 3 810 | 0 | 0 |  | Увеличение уровня собираемости платежей за водоснабжение |  | Реконструкция 6 км |
| 27 | Реконструкция системы водоснабжения в х. Украинский Россошанского района Воронежской области | 2013-2014 |  | Администрация Новопостояловского сельского поселения |  | Реконструкция системы водоснабжения |  | 40 879 | 0 | 33 526 | 7 353 | 0 | 0 |  | Увеличение уровня собираемости платежей за водоснабжение |  | Реконструкция 14,95 км |
| 28 | Реконструкция системы водоснабжения в поселке Начало Россошанского района Воронежской области | 2013-2014 |  | Администрация Новопостояловского сельского поселения |  | Реконструкция системы водоснабжения |  | 40 879 | 0 | 33 526 | 7 353 | 0 | 0 |  | Увеличение уровня собираемости платежей за водоснабжение |  | Реконструкция 15 км |
| 29 | Реконструкция системы водоснабжения с. Анцелович Россошанского района Воронежской области | 2012 |  | Администрация Новопостояловского сельского поселения |  | Реконструкция системы водоснабжения |  | 9 658 | 3 361 | 2 434 | 3 863 | 0 | 0 |  | Увеличение уровня собираемости платежей за водоснабжение |  | Реконструкция 4,690 км |
| 30 | Реконструкция системы водоснабжения в селе Еленовка Россошанского района Воронежской области | 2012 |  | Администрация Шекаловского сельского поселения |  | Реконструкция системы водоснабжения |  | 15 606 | 5 431 | 3 933 | 6 242 | 0 | 0 |  | Увеличение уровня собираемости платежей за водоснабжение |  | Реконструкция 4,972 км |
| 31 | Реконструкция системы водоснабжения вс. Терновка Россошанского района Воронежской области | 2013 |  | Администрация Старокалитвенского сельского поселения |  | Реконструкция системы водоснабжения |  | 34 547 | 12 022 | 8 706 | 13 819 | 0 | 0 |  | Увеличение уровня собираемости платежей за водоснабжение |  | Реконструкция 13,804 км |
| 32 | Реконструкция системы водоснабжения в с. Нижний Карабут Россошанского района Воронежской области | 2013 |  | Администрация Алейниковского сельского поселения |  | Реконструкция системы водоснабжения |  | 22 878 | 7 962 | 5 765 | 9 151 | 0 | 0 |  | Увеличение уровня собираемости платежей за водоснабжение |  | Реконструкция системы водоснабжения |
| 33 | Реконструкция системы водоснабжения в с. Цапково Россошанского района Воронежской области | 2014 |  | Администрация Новокалитвенского сельского поселения |  | Реконструкция системы водоснабжения |  | 19 055 | 6 631 | 4 802 | 7 622 | 0 | 0 |  | Увеличение уровня собираемости платежей за водоснабжение |  | Реконструкция системы водоснабжения 7,0 км |
| 34 | Реконструкция системы водоснабжения в х. Голубая Криница Россошанского района Воронежской области | 2014 |  | Администрация Новокалитвенского сельского поселения |  | Реконструкция системы водоснабжения |  | 5 070 | 1 764 | 1 278 | 2 028 | 0 | 0 |  | Увеличение уровня собираемости платежей за водоснабжение |  | Реконструкция системы водоснабжения 2,0 км |
| 35 | Реконструкция системы водоснабжения в с. Кулаковка Россошанского района Воронежской области | 2014 |  | Администрация Старокалитвенского сельского поселения |  | Реконструкция системы водоснабжения |  | 5 563 | 1 936 | 1 402 | 2 225 | 0 | 0 |  | Увеличение уровня собираемости платежей за водоснабжение |  | Реконструкция системы водоснабжения 2,45 км |
| Реализация муниципальных целевых программ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого Программы «Водоснабжение» |  |  |  |  |  |  | 202 460 | 0 | 131 057 | 71 403 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 17 | МЦП "Улучшение состояния систем централизованного питьевого водоснабжения сельских населенных пунктов Новокалитвенского сельского поселения Россошанского муниципального района и улучшение качества питьевой воды потребляемой населением на 2011 – 2012 годы" | 2011-2012 |  | Администрация Новокалитвенского сельского поселения |  | План реализации, согласно перечню программных мероприятий |  | 515 | 0 | 0 | 515 | 0 | 0 |  | Снижение потерь воды при транспортировке к потребителям на 18,2%. Снижение расхода электроэнергии для подъёма воды из артезианских скважин на 10,2%. |  | Ремонт сетей водоснабжения и сооружений. Улучшение качества питьевой воды потребляемой населением |
| 18 | МЦП "Улучшение состояния систем централизованного питьевого водоснабжения сельских населенных пунктов Копенкинского сельского поселения Россошанского муниципального района и улучшение качества питьевой воды потребляемой населением на 2011 – 2012 годы" | 2011-2012 |  | Администрация Копенкинского сельского поселения |  | План реализации, согласно перечню программных мероприятий |  | 168 | 0 | 0 | 168 | 0 | 0 |  | Снижение потерь воды при транспортировке к потребителям. Снижение расхода электроэнергии для подъёма воды из артезианских скважин |  | Ремонт сетей водоснабжения и сооружений. Улучшение качества питьевой воды потребляемой населением |
| 19 | МЦП "Улучшение состояния систем централизованного питьевого водоснабжения сельских населенных пунктов Алейниковского сельского поселения Россошанского муниципального района и улучшение качества питьевой воды потребляемой населением на 2011 – 2012 годы" | 2011-2012 |  | Администрация Алейниковского сельского поселения |  | План реализации, согласно перечню программных мероприятий |  | 157 | 0 | 0 | 157 | 0 | 0 |  | Снижение потерь воды при транспортировке к потребителям. Снижение расхода электроэнергии для подъёма воды из артезианских скважин |  | Ремонт сетей водоснабжения и сооружений. Улучшение качества питьевой воды потребляемой населением |
| 20 | МЦП "Улучшение состояния систем централизованного питьевого водоснабжения сельских населенных пунктов Старокалитвенского сельского поселения Россошанского муниципального района и улучшение качества питьевой воды потребляемой населением на 2011 – 2012 годы" | 2011-2012 |  | Администрация Старокалитвенского сельского поселения |  | План реализации, согласно перечню программных мероприятий |  | 195 | 0 | 0 | 195 | 0 | 0 |  | Снижение потерь воды при транспортировке к потребителям. Снижение расхода электроэнергии для подъёма воды из артезианских скважин |  | Ремонт сетей водоснабжения и сооружений. Улучшение качества питьевой воды потребляемой населением |
| 21 | МЦП "Улучшение состояния систем централизованного питьевого водоснабжения сельских населенных пунктов Евстратовского сельского поселения Россошанского муниципального района и улучшение качества питьевой воды потребляемой населением на 2011 – 2012 годы" | 2011-2012 |  | Администрация Евстратовского сельского поселения |  | План реализации, согласно перечню программных мероприятий |  | 1 200 | 0 | 0 | 1 200 | 0 | 0 |  | Снижение потерь воды при транспортировке к потребителям. Снижение расхода электроэнергии для подъёма воды из артезианских скважин |  | Ремонт сетей водоснабжения и сооружений. Улучшение качества питьевой воды потребляемой населением |
| 22 | МЦП "Улучшение состояния систем централизованного питьевого водоснабжения сельских населенных пунктов Морозовского сельского поселения Россошанского муниципального района и улучшение качества питьевой воды потребляемой населением на 2011 – 2012 годы" | 2011-2012 |  | Администрация Морозовского сельского поселения |  | План реализации, согласно перечню программных мероприятий |  | 68 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 |  | Снижение потерь воды при транспортировке к потребителям. Снижение расхода электроэнергии для подъёма воды из артезианских скважин |  | Ремонт сетей водоснабжения и сооружений. Улучшение качества питьевой воды потребляемой населением |
| 23 | МЦП "Модернизация объектов и сетей инженерной инфраструктуры водоснабжения на территории городского поселения город Россошь на 2012-2016 годы" | 2012-2016 |  | Администрация городского поселения г. Россошь |  | План реализации, согласно перечню программных мероприятий |  | 150 901 | 0 | 104 123 | 46 778 | 0 | 0 |  | Повышение уровня обеспечения централизованным водоснабжением |  | Модернизация 4 объектов и сетей инженерной инфраструктуры водоснабжения |
| 24 | МЦП "Модернизация объектов и сетей инженерной инфраструктуры водоотведения на территории городского поселения город Россошь на 2012-2016 годы" | 2012-2016 |  | Администрация городского поселения г. Россошь |  | План реализации, согласно перечню программных мероприятий |  | 50 409 | 0 | 26 934 | 23 475 | 0 | 0 |  | Повышение уровня обеспечения централизованным водоотведением |  | Модернизация 2 объектов и сетей инженерной инфраструктуры водоотведения |
| Газификация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего Газификация |  |  |  |  |  |  | 98 045 | 2 113 | 78 919 | 17 013 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | Итого мероприятия «Газификация» |  |  |  |  |  |  | 32 145 | 2 113 | 27 603 | 2 429 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 36 | Сеть газораспределения c. Цапково Россошанского района Воронежской области | 2012 |  | Администрация Новокалитвенского сельского поселения |  | Строительство сети газораспределения |  | 15 167 | 0 | 15 167 | 0 | 0 | 0 |  | Увеличение уровня собираемости платежей за газ |  | Строительство сети газораспределения 11,5 км |
| 37 | «Газопровод высокого и низкого давления и ШРП с. Лебедь-Сергеевка Россошанского района Воронежской области» (высокое давление) (расширение опасного производственного объекта «Сеть газоснабжения») | 2012 |  | Администрация Морозовского сельского поселения |  | Строительство газопровода высокого и низкого давления и ШРП |  | 2 521 | 0 | 2 521 | 0 | 0 | 0 |  | Увеличение уровня собираемости платежей за газ |  | Строительство газопровода высокого и низкого давления и ШРП 1,43 км |
| 38 | «Сеть газораспределения х. Атамановка Россошанского района Воронежской области», в том числе газопровода высокого давления 4,5 км и газопровода низкого давления 2км | 2014 |  | Администрация Криничанского сельского поселения |  | Строительство сети газораспределения, в том числе газопровода высокого давления 4,5 км и газопровода низкого давления 2 км |  | 8 384 | 0 | 8 384 | 0 | 0 | 0 |  | Увеличение уровня собираемости платежей за газ |  | Строительство сетей газораспределения 6,5 км |
| 39 | «Газопровод для газоснабжения жилых домов №№ 84-125 на ул. Зеленая в х.Чернышовка Россошанского района Воронежской области | 2012 |  | Администрация Лизиновского сельского поселения |  | Строительство газопровода для газоснабжения жилых домов |  | 1 664 | 579 | 419 | 666 | 0 | 0 |  | Увеличение уровня собираемости платежей за газ |  | Строительство газопровода 1,883 км |
| 40 | «Газопровод высокого и низкого давления и ШРП с. Лебедь-Сергеевка Россошанского района Воронежской области» (низкое давление) (расширение опасного производственного объекта «Сеть газоснабжения») | 2012 |  | Администрация Морозовского сельского поселения |  | Строительство газопровода высокого и низкого давления и ШРП |  | 4 408 | 1 534 | 1 111 | 1 763 | 0 | 0 |  | Увеличение уровня собираемости платежей за газ |  | Строительство газопровода высокого и низкого давления и ШРП 4,76 км |
|  | Итого Программы «Газификация» |  |  |  |  |  |  | 65 900 | 0 | 51 316 | 14 584 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 25 | МЦП "Модернизация объектов и сетей инженерной инфраструктуры газоснабжения на территории городского поселения город Россошь на 2012-2016 годы" | 2012-2016 |  | Администрация городского поселения г. Россошь |  | План реализации, согласно перечню программных мероприятий |  | 65 900 | 0 | 51 316 | 14 584 | 0 | 0 |  | Увеличение пропускной способности ресурсопроводящих сетей |  | Строительство блочной газовой котельной по ул. Линейная; Строительство блочной газовой котельной по пл. Октябрьская |
| Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  | 32 658 | 0 | 9 913 | 22 745 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| Реализация муниципальных целевых программ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого Программы «Теплоснабжение» |  |  |  |  |  |  | 32 658 | 0 | 9 913 | 22 745 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 26 | МЦП "Модернизация объектов и сетей инженерной инфраструктуры теплоснабжения и горячего водоснабжения на территории городского поселения город Россошь на 2012-2016 годы" | 2012-2016 |  | Администрация городского поселения г. Россошь |  | План реализации, согласно перечню программных мероприятий |  | 32 658 | 0 | 9 913 | 22 745 | 0 | 0 |  | Повышение уровня обеспечения централизованным теплоснабжением |  | Реконструкция сетей теплоснабжения по ул. Мира, Пролетарская, Есенина, Л.Толстого, Фурманова, Строителей |
| Электроснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего Электроснабжение |  |  |  |  |  |  | 84 600 | 6 300 | 6 300 | 72 000 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | Итого мероприятия «Электроснабжение» |  |  |  |  |  |  | 21 000 | 6 300 | 6 300 | 8 400 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 41 | "Реконструкция сетей электроснабжения села Подгорное Россошанского муниципального района Воронежской области". | 2013 |  | Администрация Подгоренского сельского поселения |  | Реконструкция сетей электроснабжения села Подгорное |  | 21 000 | 6 300 | 6 300 | 8 400 | 0 | 0 |  | Создание комфортных условий проживания граждан в населённых пунктах района |  | Реконструкция сетей электроснабжения протяженностью 43 км |
| Реализация муниципальных целевых программ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого Программы «Электроснабжение» |  |  |  |  |  |  | 63 600 | 0 | 0 | 63 600 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 27 | МЦП "Модернизация объектов и сетей инженерной инфраструктуры электроснабжения на территории городского поселения город Россошь на 2012-2016 годы" | 2012-2016 |  | Администрация городского поселения г. Россошь |  | План реализации, согласно перечню программных мероприятий |  | 38 600 | 0 | 0 | 38 600 | 0 | 0 |  | Увеличение пропускной способности ресурсопроводящих сетей |  | Модернизация электрических сетей через реконструкцию и новое строительство |
| 28 | МЦП "Обеспечение работоспособности системы наружного освещения дорожно-уличной сети и мест общего пользования на территории городского поселения город Россошь на 2012-2016 годы" | 2012-2016 |  | Администрация городского поселения г. Россошь |  | План реализации, согласно перечню программных мероприятий |  | 25 000 | 0 | 0 | 25 000 | 0 | 0 |  | Создание комфортных условий проживания граждан в населённых пунктах района |  | Модернизация электрических сетей |
| Дороги и безопасность движения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего Дороги и БДД |  |  |  |  |  |  | 280 595 | 18 000 | 33 320 | 229 275 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | Итого мероприятия «Дороги и БДД» |  |  |  |  |  |  | 42 459 | 18 000 | 23 329 | 1 130 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 42 | «Строительство автомобильной дороги «Белгород-Павловск» - х. Кокаревка в Россошанском муниципальном районе Воронежской области» | 2013 |  | Отдел муниципального хозяйства, строительства и транспорта |  | Строительство ветки автомобильной дороги «Белгород-Павловск» |  | 12 900 | 10 000 | 2 600 | 300 | 0 | 0 |  | Увеличение доли отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, в отношении которых произведён ремонт |  | Строительство автомобильной дороги 1,1 км |
| 43 | «Строительство автомобильной дороги «Россошь-Н. Карабут» - х. Херсонский в Россошанском муниципальном районе Воронежской области» | 2013 |  | Отдел муниципального хозяйства, строительства и транспорта |  | Строительство ветки автомобильной дороги «Россошь-Н. Карабут» |  | 8 600 | 8 000 | 400 | 200 | 0 | 0 |  | Увеличение доли отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, в отношении которых произведён ремонт |  | Строительство автомобильной дороги 0,8 км |
| 44 | «Ремонт автомобильных дорог местного значения в границах городского поселения г. Россошь Россошанского муниципального района Воронежской области на 2012 год»2012 | 2012 |  | Администрация городского поселения г. Россошь |  | Проведение ремонта дорог семи улиц г. Россошь (35825 кв.м.) |  | 20 959 | 0 | 20 329 | 630 | 0 | 0 |  | Увеличение доли отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твёрдым покрытием, в отношении которых произведён ремонт |  | Ремонт автомобильных дорог 4,898 км |
| Реализация муниципальных целевых программ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого Программы «Дороги и БДД» |  |  |  |  |  |  | 238 136 | 0 | 9 991 | 228 145 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 29 | МЦП "Повышение безопасности дорожного движения в Россошанском муниципальном районе Воронежской области на период 2010-2012 годов" | 2010-2012 |  | Отдел муниципального хозяйства, строительства и транспорта |  | План реализации, согласно перечню программных мероприятий |  | 6 513 | 0 | 0 | 6 513 | 0 | 0 |  | Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий |  | Организация движения транспортных средств и пешеходов на улицах и дорогах района |
| 30 | МЦП "Реконструкция и строительство дорог с асфальтобетонным покрытием на территории городского поселения город Россошь на период 2012-2016 годов" | 2012-2016 |  | Администрация городского поселения г. Россошь |  | План реализации, согласно перечню программных мероприятий |  | 83 600 | 0 | 0 | 83 600 | 0 | 0 |  | Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, в отношении которых произведён ремонт |  | Приведение в надлежащее состояние существующих основных магистралей города и строительство дорог по улицам, связывающим микрорайоны города, минуя главную улицу Пролетарскую для её разгрузки |
| 31 | МЦП "Обеспечение безопасности дорожного движения на территории городского поселения город Россошь на 2012-2016 годы" | 2012-2016 |  | Администрация городского поселения г. Россошь |  | План реализации, согласно перечню программных мероприятий |  | 11 981 | 0 | 0 | 11 981 | 0 | 0 |  | Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий |  | Организация движения транспортных средств и пешеходов на улицах и дорогах города Россошь |
| 32 | МЦП "Комплекс работ по содержанию и ремонту дорог общего пользования в границах территории городского поселения город Россошь на 2012-2016 годы" | 2012-2016 |  | Администрация городского поселения г. Россошь |  | План реализации, согласно перечню программных мероприятий |  | 128 200 | 0 | 0 | 128 200 | 0 | 0 |  | Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, в отношении которых произведён ремонт |  | Приведение в надлежащее состояние существующих дорог общего пользования в границах территории городского поселения город Россошь |
| 33 | ВЦП «Осуществление дорожной деятельности в части содержания и ремонта автомобильных дорог местного значения в границах Александровского сельского поселения Россошанского муниципального района Воронежской области на 2012 год» | 2012 |  | Администрация Александровского сельского поселения |  | План реализации, согласно перечню программных мероприятий |  | 6 910 | 0 | 6 702 | 207 | 0 | 0 |  | Увеличение доли отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твёрдым покрытием, в отношении которых произведён ремонт |  | Ремонт автомобильных дорог 2,773 км |
| 34 | ВЦП «Осуществление дорожной деятельности в части содержания и ремонта автомобильных дорог местного значения в границах Поповского сельского поселения Россошанского муниципального района Воронежской области на 2012 год» | 2012 |  | Администрация Поповского сельского поселения |  | План реализации, согласно перечню программных мероприятий |  | 3 390 | 0 | 3 288 | 102 | 0 | 0 |  | Увеличение доли отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твёрдым покрытием, в отношении которых произведён ремонт |  | Ремонт автомобильных дорог 0,774 км |
| Доступность и качество жилья |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего Доступность и качество жилья |  |  |  |  |  |  | 645 680 | 258 516 | 117 684 | 120 604 | 0 | 148 876 |  |  |  |  |
|  | Итого мероприятия «Доступность и качество жилья» |  |  |  |  |  |  | 112 440 | 29 338 | 19 418 | 1 154 | 0 | 62 530 |  |  |  |  |
| 45 | Мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности | 2012-2013 |  | Отдел социально-экономического развития территории |  | Мероприятия в соответствии с планом |  | 47 171 | 10 925 | 7 854 | 510 | 0 | 27 882 |  | Улучшение жилищных условий граждан, проживающих и работающих в сельской местности |  | Будут улучшены жилищные условия граждан, проживающих в сельской местности, и обеспечены жильем молодые специалисты на селе – всего 50 семей |
| 46 | Мероприятия по обеспечению жильём молодых семей и молодых специалистов на селе | 2012-2013 |  | Отдел социально-экономического развития территории |  | Мероприятия в соответствии с планом |  | 65 269 | 18 413 | 11 564 | 644 | 0 | 34 648 |  | Улучшение жилищных условий молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской местности |  | Будут улучшены жилищные условия молодых семей и молодых специалистов, проживающих в сельской местности – всего 30 семей |
| Реализация муниципальных целевых программ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого Программы «Доступность и качество жилья» |  |  |  |  |  |  | 533 240 | 229 178 | 98 266 | 119 450 | 0 | 86 346 |  |  |  |  |
| 35 | МЦП "Обеспечение жильём молодых семей на 2011-2015 годы" | 2011-2015 |  | Отдел социально-экономического развития территории |  | План реализации, согласно перечню программных мероприятий |  | 149 226 | 15 668 | 31 565 | 5 000 | 0 | 96 993 |  | Улучшение жилищных условий молодых семей |  | Число молодых семей, улучшивших свои жилищные условия за период реализации программы - 124 семьи |
| 36 | Муниципальная адресная программа "Капитальный ремонт многоквартирных домов на территории городского поселения город Россошь на 2012-2016 годы" | 2012-2016 |  | Администрация городского поселения г. Россошь |  | План реализации, согласно перечню программных мероприятий |  | 137 000 | 73 500 | 23 800 | 39 700 | 0 | 0 |  | Улучшение жилищных условий граждан |  | Проведение капитального ремонта 100 домов |
| 37 | Муниципальная адресная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории городского поселения город Россошь на 2012 г. – 2016 г.г.» | 2012-2016 |  | Администрация городского поселения г. Россошь |  | План реализации, согласно перечню программных мероприятий |  | 242 000 | 141 730 | 45 920 | 54 350 | 0 | 0 |  | Снижение доли населения, проживающего в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными |  | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, 44 семьи |
| 38 | Муниципальная адресная программа "Приобретение жилых помещений для обеспечения малоимущих граждан и нуждающихся в улучшении жилищных условий на территории городского поселения город Россошь в 2012 г. – 2016 г.г." | 2012-2016 |  | Администрация городского поселения г. Россошь |  | План реализации, согласно перечню программных мероприятий |  | 21 400 | 0 | 0 | 21 400 | 0 | 0 |  | Увеличение общей площади жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя |  | Покупка 13 квартир |
| Экология и благоустройство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего Экология и благоустройство |  |  |  |  |  |  | 289 950 | 0 | 11 500 | 278 450 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | Итого мероприятия Экология и благоустройство |  |  |  |  |  |  | 1 650 | 0 | 1 500 | 150 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 47 | Расчистка реки Сухая Россошь Россошанского района Воронежской области | 2013 |  | МУ "Центр поддержки агропромышленного комплекса" |  | Разработка проектной документации и проведение государственной экспертизы. Расчистка русла реки |  | 1 650 | 0 | 1 500 | 150 | 0 | 0 |  | Сохранение и восстановление малых рек от заиления и исчезновения |  | Очистка 3 км русла реки Сухая Россошь |
| Реализация муниципальных целевых программ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого Программы «Экология и благоустройство» |  |  |  |  |  |  | 288 300 | 0 | 10 000 | 278 300 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 39 | МЦП "Благоустройство территории города Россоши на 2012-2016 годы" | 2012-2016 |  | Администрация городского поселения г. Россошь |  | План реализации, согласно перечню программных мероприятий |  | 90 100 | 0 | 0 | 90 100 | 0 | 0 |  | Создание комфортных условий проживания граждан в населённых пунктах района |  | Озеленение территории города Россоши |
| 40 | МЦП "Благоустройство придомовых территорий городского поселения город Россошь на 2012-2016 годы" | 2012-2016 |  | Администрация городского поселения г. Россошь |  | План реализации, согласно перечню программных мероприятий |  | 55 000 | 0 | 10 000 | 45 000 | 0 | 0 |  | Создание комфортных условий проживания граждан в населённых пунктах района |  | Благоустройство придомовых территорий городского поселения |
| 41 | МЦП "Санитарная очистка и благоустройство мест захоронений на территории городского поселения город Россошь на 2012-2016 годы" | 2012-2016 |  | Администрация городского поселения г. Россошь |  | План реализации, согласно перечню программных мероприятий |  | 15 000 | 0 | 0 | 15 000 | 0 | 0 |  | Создание комфортных условий проживания граждан в населённых пунктах района |  | Санитарная очистка и благоустройство мест захоронений на территории городского поселения город Россошь |
| 42 | МЦП "Санитарная очистка от мусора и сорной растительности дорожно-уличной сети и мест общего пользования на территории городского поселения город Россошь на 2012-2016 годы" | 2012-2016 |  | Администрация городского поселения г. Россошь |  | План реализации, согласно перечню программных мероприятий |  | 80 300 | 0 | 0 | 80 300 | 0 | 0 |  | Создание комфортных условий проживания граждан в населённых пунктах района |  | Очистка от мусора и сорной растительности дорожно-уличной сети и мест общего пользования |
| 43 | МЦП "Комплекс работ по озеленению и содержанию газонно-цветниковых зон на территории городского поселения город Россошь на 2012-2016 годы" | 2012-2016 |  | Администрация городского поселения г. Россошь |  | План реализации, согласно перечню программных мероприятий |  | 37 900 | 0 | 0 | 37 900 | 0 | 0 |  | Создание комфортных условий проживания граждан в населённых пунктах района |  | Озеленение и содержание газонно-цветниковых зон |
| 44 | МЦП "Архитектурно-ландшафтная реконструкция и обустройство общественно значимых мест города Россошь к 90-летию со дня образования" | 2012-2016 |  | Администрация городского поселения г. Россошь |  | План реализации, согласно перечню программных мероприятий |  | 10 000 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 0 |  | Улучшение качества жизни населения |  | Обустройство общественно значимых мест города Россошь к 90-летию со дня образования |
| Безопасность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реализация муниципальных целевых программ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого Программы «Безопасность» |  |  |  |  |  |  | 30 941 | 0 | 0 | 30 941 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 45 | МЦП "Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизации и ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории Россошанского муниципального района на 2012- 1014 годы" | 2012-2016 |  | Отдел организационной работы и делопроизводства |  | План реализации, согласно перечню программных мероприятий |  | 21 568 | 0 | 0 | 21 568 | 0 | 0 |  | Уменьшение проявлений экстремизма и негативного отношения к лицам других национальностей и религиозных конфессий |  | Совершенствование форм и методов работы по профилактике терроризма и экстремизма |
| 46 | МЦП "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории городского поселения город Россошь на период 2012-2016 годов" | 2012-2016 |  | Администрация городского поселения г. Россошь |  | План реализации, согласно перечню программных мероприятий |  | 6 295 | 0 | 0 | 6 295 | 0 | 0 |  | Снижение сроков ликвидация пожаров |  | Создание условий при пожаротушении для забора воды в любое время года из источников наружного водоснабжения, находящихся на территории городского поселения город Россошь |
| 47 | МЦП "По профилактике преступности, борьбе с экстремизмом, терроризмом и наркоманией (2012- 2016 гг.)" | 2012-2016 |  | Администрация городского поселения г. Россошь |  | План реализации, согласно перечню программных мероприятий |  | 3 078 | 0 | 0 | 3 078 | 0 | 0 |  | Уменьшение проявлений экстремизма и негативного отношения к лицам других национальностей и религиозных конфессий |  | Совершенствование форм и методов работы по противодействию экстремизму и терроризму |
| Прочие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего «Прочие» |  |  |  |  |  |  | 61 835 | 0 | 21 838 | 19 997 | 20 000 | 0 |  |  |  |  |
|  | Итого мероприятия «Прочие» |  |  |  |  |  |  | 41 275 | 0 | 21 798 | 19 477 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 48 | Создание филиала автономного учреждения Воронежской области "Многофункциональный центр государственных и муниципальных услуг" в г. Россошь | 2012-2013 |  | Автономное учреждение Воронежской области "Многофункциональный центр государственных и муниципальных услуг" |  | Капитальный ремонт и реконструкция здания автономного учреждения Воронежской области "Многофункциональный центр государственных и муниципальных услуг" в г. Россоши. Приобретение движимого имущества, в том числе мебели оборудования, оргтехники, ввод в эксплуатацию инженерных сетей для организации АУ МФЦ г. Россошь |  | 35 000 | 0 | 17 000 | 18 000 | 0 | 0 |  | Средняя продолжительность периода с даты подачи заявки на получение разрешения на строительство до даты получения разрешения на строительство |  | Создание условий для предоставления населению государственных и муниципальных услуг |
| 49 | Подготовка проектов планирования территорий муниципального образования городское поселение г. Россошь | 2013 |  | Отдел по территориальному планированию и градостроительной деятельности |  | 2012 год: планировка микрорайона индивидуальной застройки в районе ул. Победы (23,4 га);микрорайона инд. застройки в районе ул. Комарова (16 га).2013 г.; микрорайона многоэтажной застройки в районе ул. Мира (68 га);проектирование инфраструктуры жилых микрорайонов (54,6 га)2014 г ; микрорайона индивидуальной застройки в районе ул. Достоевского (42,2 га). |  | 3 690 | 0 | 3 506 | 185 | 0 | 0 |  | Создание нормативно-правовой базы для развития территории |  | Подготовка проектов планировки территории на площади 149,6 га |
| 50 | Подготовка карт (планов) для установления границ населенных пунктов | 2013 |  | Отдел по территориальному планированию и градостроительной деятельности |  | Установка границ 11 населенных пунктов |  | 2 585 | 0 | 1 293 | 1 293 | 0 | 0 |  | Создание нормативно-правовой базы для развития территории |  | Установить границы в 11 населенных пунктах |
| Реализация муниципальных целевых программ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого Программы «Прочие» |  |  |  |  |  |  | 20 560 | 0 | 40 | 520 | 20 000 | 0 |  |  |  |  |
| 48 | МЦП «Повышение качества жизни пожилых людей в Россошанском муниципальном районе Воронежской области на 2012 - 2014 годы" | 2012-2014 |  | Отдел социально-экономического развития территории |  | План реализации, согласно перечню программных мероприятий |  | 470 | 0 | 0 | 470 | 0 | 0 |  | Вовлечение пожилых людей в работу по самореализации и самообслуживанию, инициирование их социальной активности, повышение и поддержка общественной активности пожилых |  | Повышение качества жизни пожилых людей |
| 49 | МЦП «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Россошанском муниципальном районе Воронежской области на 2010-2012 годы» | 2010-2012 |  | Отдел социально-экономического развития территории |  | План реализации, согласно перечню программных мероприятий |  | 63 716 | 2 656 | 744 | 316 | 60 000 | 0 |  | Увеличение числа субъектов малого и среднего предпринимательства; Рост объем расходов бюджета муниципального образования на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства |  | Предоставление не менее чем 300 займов субъектам малого и среднего бизнеса, не имеющим доступа к кредитам коммерческих банков из-за малых масштабов бизнеса; увеличение налоговых поступлений в бюджет от субъектов малого и среднего предпринимательства |
| 50 | МЦП «Развитие сельского хозяйства на территории Россошанского муниципального района Воронежской области на 2008-2012 гг." | 2008-2012 |  | Отдел программ и развития сельской территории |  | План реализации, согласно перечню программных мероприятий |  | 178 100 | 51 193 | 51 338 | 34 779 | 40 790 | 0 |  | Удельный вес прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем числе; Численность условного поголовья всех видов сельскохозяйственных животных и птицы на 100 га сельхозугодий в сельскохозяйственных организациях и крестьянско-фермерских хозяйствах |  | Привлечение инвестиций в основной капитал сельского хозяйства, увеличение объема производства продукции сельского хозяйства, повышение обеспеченности сельского населения в Россошанском районе Воронежской области питьевой водой до 72,8 % и уровня газификации домов природным газом, улучшение жилищных условий в сельской местности |

# Раздел 5. ОБЪЁМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Общий объём финансовых ресурсов для реализации программы комплексного социально-экономического развития Россошанского муниципального района на 2012–2016 годы составит 10 762 949 тыс. рублей.

Основными источниками финансирования реализации Программы являются:

1. Средства федерального бюджета (подлежат ежегодному уточнению при разработке проектов федерального бюджета и федеральной адресной инвестиционной программы).

2. Средства областного бюджета (подлежат ежегодному уточнению при разработке проекта областного бюджета в рамках областных                            и ведомственных целевых программ).

3. Средства бюджета Россошанского муниципального района и бюджетов поселений, входящих в состав района.

4. Внебюджетные средства (средства физических и юридических лиц, кредиты коммерческих банков, иные средства).

Таблица 51

Структура финансирования программы

| Источники и направления расходов | Объём финансирования, тыс. рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | в том числе по годам |  |  |  |  |
|  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Местный бюджет | 1 473 534 | 408 354 | 341 166 | 381 610 | 181 992 | 160 412 |
| Областной бюджет (на условиях софинансирования) | 1 412 044 | 297 623 | 326 971 | 426 559 | 341 026 | 19 865 |
| Федеральный бюджет (на условиях софинансирования) | 471 849 | 189 044 | 98 473 | 71 428 | 63 934 | 48 970 |
| Другие источники | 2 310 414 | 226 703 | 894 605 | 703 107 | 283 000 | 203 000 |
| Собственные средства | 5 095 108 | 1 362 961 | 1 443 361 | 855 279 | 739 582 | 693 926 |
| Всего: | 10 762 949 | 2 484 685 | 3 104 575 | 2 437 982 | 1 609 534 | 1 126 173 |

Доля источников финансирования от общего объёма финансирования Программы:

- средства федерального бюджета – 4,4 %;

- средства областного бюджета – 13,1 %;

- средства местных бюджетов –13,7 %;

- собственные средства – 47,3 %;

- кредитные и другие средства – 21,5 %.

# Раздел 6. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Программа комплексного социально-экономического развития Россошанского муниципального района на 2012–2016 годы реализуется на правовой базе, основанной на Федеральном законе от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлении Правительства РФ от 20.03.2003 г. № 165          «О внесении изменений и дополнений в порядок разработки и реализации федеральных целевых программ и межгосударственных целевых программ,  в осуществлении которых участвует Российская Федерация», законе Воронежской области от 07.07.2006 г. № 67-ОЗ «О государственной (областной) поддержке инвестиционной деятельности на территории Воронежской области», приказе Департамента по развитию муниципальных образований Воронежской области от 14.06.2011 г. № 40 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке программ комплексного социально-экономического развития муниципальных образований (муниципальных районов и городских округов) Воронежской области», Уставе Россошанского муниципального района.

Цели, задачи и мероприятия программы определены в соответствии         с приоритетами экономической политики Российской Федерации, Воронежской области, их состав отражает приоритеты и основные направления развития Россошанского района.

Разработка нормативно-правовой базы позволит эффективно решать вопросы социально-экономического развития района, что является одним     из условий обеспечения реализации основных положений по реформированию территориальных, организационных, финансово-экономических основ местного самоуправления, предусмотренных Федеральным Законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

1. Создание прозрачных и стабильных условий осуществления экономической деятельности, стимулирующих развитие предпринимательства, приток инвестиций:

- формирование и развитие инфраструктуры поддержки предпринимательства;

- создание условий для государственной и муниципальной поддержки инвестиционной деятельности на территории района;

- повышение эффективности управления муниципальной собственностью, земельными и иными ресурсами;

- формирование инвестиционных зон и зон экономического развития;

- создание условий для отдыха населения.

2. Создание условий для развития социальной, инженерной, транспортной, телекоммуникационной инфраструктур района и его поселений:

- реформирование жилищно-коммунального комплекса;

- планирование застройки и организация территориального зонирования земель;

- создание условий для активизации индивидуального жилищного строительства, развития ипотечного жилищного кредитования;

- определение для района и отдельных поселений оптимального набора объектов социальной, инженерной инфраструктур.

Механизм реализации программы соответствует экономической ситуации, прогнозируемой на ближайшие годы.

Главным условием реализации Программы является привлечение              в экономику, инфраструктуру и социальную сферу района финансовых ресурсов.

В соответствии с Федеральным Законом от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ        «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных (муниципальных) нужд» выбор исполнителей программных мероприятий будет осуществлён на конкурсной основе.

В соответствии с Законом Воронежской области от 07.07.2006 г. № 67-ОЗ «О государственной (областной) поддержке инвестиционной деятельности на территории Воронежской области», муниципальными правовыми актами, принятыми в ходе реализации программы, для инвесторов предусмотрены меры государственной (областной)                        и муниципальной поддержки:

- бюджетные субсидии на оплату части процентов за пользование банковскими кредитами;

- инвестиционные налоговые кредиты на срок реализации проектов.

Для оказания государственной (областной) и муниципальной поддержки Программой предусмотрен конкурсный отбор инвестиционных проектов. Критериями отбора являются: соответствие проекта приоритетным направлениям развития экономики района и области, устойчивое финансовое положение предприятия, высокий уровень налоговых поступлений                 в бюджеты всех уровней, социальная направленность и срок окупаемости проекта.

Особое внимание на начальном этапе выполнения Программы будет уделяться реализации высокоэффективных инвестиционных проектов           со сроком окупаемости до трёх лет, ориентированных на скорейшее решение основных задач Программы. Это проекты, обеспечивающие уже                    на начальном этапе их реализации поступления средств в местный бюджет. Планируется также осуществление ряда первоочередных мероприятий социального характера, призванных смягчить наиболее острые проблемы       в сфере здравоохранения, образования, газификации и водоснабжения.

Реализация инвестиционных проектов, обеспечивающих значительное обновление сельскохозяйственной техники, расширение производства сельскохозяйственной продукции, её переработку, размещение на территории района новых экологически чистых производств, будет способствовать созданию предпосылок для динамичного наращивания инвестиционно-финансового потенциала района – основы последующей реализации значительного числа инвестиционных проектов.

Финансирование Программы за счёт средств федерального и областного бюджетов на 2012–2016 годы будет осуществляться исходя из лимитов, выделенных Россошанскому муниципальному району на очередной финансовый год. Администрация района при подготовке бюджетных заявок на очередной финансовый год будет формировать средства по объёмам капитальных вложений, прочим текущим расходам по каждому мероприятию программы согласно утверждённой проектно-сметной документации.

Администрация Россошанского муниципального района с учётом утверждённых на соответствующий финансовый год бюджетных средств (федеральных, региональных и муниципальных) уточняет и утверждает перечень первоочередных мероприятий по реализации Программы на соответствующий финансовый год.

В рамках реализации Программы в соответствии с приоритетами развития Россошанского муниципального района и основными направлениями социально-экономического развития Воронежской области предусматривается оценка текущего состояния экономической и социальной сфер, а также мониторинг темпов развития экономики района в целом.

На основе результатов мониторинга исполнения Программы участниками Программы будет осуществляться в установленном порядке корректировка мероприятий.

Ежегодно проводимый мониторинг и оценка эффективности реализации нормативных и экономических преобразований в Россошанском муниципальном районе будет являться одним из критериев при рассмотрении вопроса о софинансировании программных мероприятий за счёт средств местного бюджета на очередной финансовый год.

# Раздел 7. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Реализация Программы комплексного социально-экономического развития Россошанского муниципального района на 2012–2016 годы создаст основу для достижения стратегических целей развития района и усиления конкурентоспособности её экономики.

К основным результатам реализации Программы можно отнести:

1. Повышение качества и стандартов жизни, сокращение безработицы     и уровня бедности.

2. Модернизацию экономики района, значительное повышение производительности труда в приоритетных секторах.

3. Реализацию инфраструктурных проектов, соответствующих стратегическим приоритетам района.

4. Улучшение инвестиционного климата и привлекательности территории.

5. Улучшение условий для развития малого и среднего бизнеса, реализация механизмов финансирования предприятий на первоначальной стадии развития, оказание активной консультационной поддержки                  и обучения предпринимателей, формирование привлекательного имиджа предпринимательства; как следствие, увеличение доли оборота малых предприятий в общем обороте выпуска товаров и услуг.

6. Привлечение на территорию района новых квалифицированных кадров и создание условий для удержания талантливой молодёжи в районе.

7. Консолидацию усилий органов местного самоуправления для достижения поставленных целей.

Оценка эффективности реализации Программы производится по следующим критериям:

- степень достижения запланированных результатов и намеченных целей Программы;

- степень соответствия запланированному уровню финансирования.

Степень достижения запланированных результатов и намеченных целей Программы в целом определяется индикаторами, отражающими соотношение фактически достигнутых результатов с их плановыми значениями, или же индикаторами, отражающими абсолютные (относительные) отклонения фактических результатов от запланированных (таблица 52).

Степень соответствия запланированному уровню финансирования определяется соотношением фактически произведённых расходов с их плановыми значениями в процентном выражении.

Оценка эффективности реализации Программы производится:

- при формировании перечня проектов, мероприятий целевых программ, предлагаемых к финансированию за счёт средств местного бюджета               в очередном финансовом году и плановом периоде, подаче бюджетных заявок на ассигнования из федерального и областного бюджетов;

- по итогам года при формировании сводного отчёта о ходе реализации Программы в целом.

Оценку эффективности реализации Программы проводит отдел социально-экономического развития территории администрации Россошанского муниципального района на основании сведений, содержащихся в годовых отчётах о ходе реализации муниципальных              и ведомственных целевых программ, подготовленных и представленных заказчиками (заказчиками-координаторами) программ и в соответствии          с отчётами хозяйствующих субъектов об исполнении мероприятий               по инвестиционным проектам.

Основанием для проведения оценки эффективности реализации Программы комплексного социально-экономического развития района, является оценка достижения запланированных показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления, эффективности бюджетных расходов на достижение целевых показателей, предусмотренных Указом Президента РФ от 28.04.2008 г. № 607, распоряжение Правительства РФ от 11.09.2008 №1313-р.

Таблица 52

Анализ показателей эффективности программы

| Наименование показателя | Ед. изм. | Плановое значение 2012 г. | Фактическое значение 2012 г. | Отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | -/+ | % |
| Экономическое развитие |  |  |  |  |  |
| Объём инвестиций в основной капитал за счёт всех источников финансирования в расчёте на 1 жителя | тыс. руб. | 20,0 |  |  |  |
| Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами в промышленном производстве | млрд руб. | 30,2 |  |  |  |
| Производительность труда в промышленности | тыс. руб. на 1 работающего | 3176 |  |  |  |
| Валовая продукция сельского хозяйства в действующих ценах | млрд руб. | 3,8 |  |  |  |
| Производительность труда в сельском хозяйстве | тыс. руб. на 1 работающего | 473 |  |  |  |
| Число субъектов малого и среднего предпринимательства | единиц на 10 тыс. человек населения | 343 |  |  |  |
| Оборот розничной торговли и общественного питания на душу населения | тыс. руб. | 67,5 |  |  |  |
| Доходы населения и трудовые отношения |  |  |  |  |  |
| Уровень официально зарегистрированной безработицы | % | 0,6 |  |  |  |
| Соотношение среднедушевых доходов к прожиточному минимуму | % | 184,8 |  |  |  |
| Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников: |  |  |  |  |  |
| крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций городского округа (муниципального района) | руб. | 18 608 |  |  |  |
| муниципальных дошкольных образовательных учреждений | руб. | 6 150 |  |  |  |
| учителей муниципальных общеобразовательных учреждений | руб. | 19400 |  |  |  |
| прочего персонала муниципальных общеобразовательных учреждений (административно-управленческого (без учёта работников органов местного самоуправления), учебно-вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, а также педагогических работников, не осуществляющих учебный процесс) | руб. | 11160 |  |  |  |
| врачей муниципальных учреждений здравоохранения | руб. | 26 581 |  |  |  |
| среднего медицинского персонала муниципальных учреждений здравоохранения | руб. | 9 850 |  |  |  |
| Здравоохранение и здоровье населения |  |  |  |  |  |
| Доля амбулаторных учреждений, имеющих медицинское оборудование в соответствии с табелем оснащения | % | 100 |  |  |  |
| Число случаев смерти лиц в возрасте до 65 лет - всего | случаев на 100 тыс. человек населения | 558,6 |  |  |  |
| Число случаев смерти детей до 18 лет - всего | случаев на 100 тыс. человек населения | 35 |  |  |  |
| Число женщин, умерших от осложнений беременности, родов и послеродового периода | человек на 1000 живорожденных детей | 0 |  |  |  |
| Число работающих (физических лиц) в муниципальных учреждениях здравоохранения в расчете на 10 тыс. человек населения – всего | человек | 147,9 |  |  |  |
| Обеспеченность врачами всего | человек на 10 тыс. населения | 18,1 |  |  |  |
| Число коек в муниципальных учреждениях здравоохранения на 10 тыс. человек населения | единиц | 57,9 |  |  |  |
| Дошкольное образование |  |  |  |  |  |
| Доля детей в возрасте 3 - 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях | % | 77,8 |  |  |  |
| Количество муниципальных дошкольных образовательных учреждений | единиц | 29 |  |  |  |
| Общее и дополнительное образование |  |  |  |  |  |
| Доля лиц, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, участвовавших в едином государственном экзамене по данным предметам | % | 99,79 |  |  |  |
| Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности | % | 53,4 |  |  |  |
| Средняя наполняемость классов в муниципальных общеобразовательных учреждениях: |  |  |  |  |  |
| в городском поселении; | человек | 23 |  |  |  |
| в сельских поселениях | человек | 12 |  |  |  |
| Физическая культура и спорт |  |  |  |  |  |
| Численность лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом | человек | 22670 |  |  |  |
| Доля населения систематически занимающегося физической культурой и спортом | % | 24,1 |  |  |  |
| Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем |  |  |  |  |  |
| Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя - всего | кв. м | 21,5 |  |  |  |
| Жилищно-коммунальное хозяйство |  |  |  |  |  |
| Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами управление хозяйственным обществом с долей участия в уставном капитале субъекта Российской Федерации и (или) городского округа (муниципального района) не более 25 процентов | % | 78,96 |  |  |  |
| Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло -, газо-, электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов и использующих объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по договору аренды или концессии, участие субъекта Российской Федерации и (или) городского округа (муниципального района) в уставном капитале которых составляет не более 25 процентов, в общем числе организаций коммунального комплекса, осуществляющих свою деятельность на территории городского округа (муниципального района) | % | 90,63 |  |  |  |
| Доля энергетических ресурсов, расчеты за потребление которых осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме энергетических ресурсов, потребляемых на территории городского округа, муниципального района: |  |  |  |  |  |
| электрическая энергия | % | 100 |  |  |  |
| тепловая энергия | % | 90 |  |  |  |
| горячая вода | % | 97 |  |  |  |
| холодная вода | % | 90,8 |  |  |  |
| Отношение тарифов для промышленных потребителей к тарифам для населения | ед. | 1 |  |  |  |
| Доля населения, проживающего в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными | % | 0,18 |  |  |  |
| Организация муниципального управления |  |  |  |  |  |
| Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций) | % | 99,7 |  |  |  |
| Доля населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, организованных органами местного самоуправления городских округов и муниципальных районов | % | 92,1 |  |  |  |
| Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры в городском округе (муниципальном районе) от нормативной потребности клубами и учреждениями клубного типа | % | 88,1 |  |  |  |
| Среднегодовая численность постоянного населения | тыс. чел. | 94,0 |  |  |  |
| Естественный прирост (убыль) населения | чел. на 1000 чел. населения | -4,0 |  |  |  |
| Ожидаемая продолжительность жизни | лет | 70,3 |  |  |  |

В целях оперативного контроля за ходом реализации Программы,             а также своевременного внесения в неё корректировок и уточнений организуется система мониторинга. Эта система обеспечивает сопоставимый анализ фактических и прогнозно-целевых показателей Программы.

Таблица 53

Эффективность инвестиционных проектов

| №п/п | Наименование проекта | Количество новых рабочих мест (человек) | Платежи в бюджет (тыс. руб. в год) |  |  |  | Прибыль (тыс. руб. в год) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | федеральный | областной | местный | Всего |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 6 |
|  | ВСЕГО Коммерческая часть | 583 | 741 100 | 1 545 960 | 1 097 848 | 3 385 288 | 5 267 067 |
|  | 2012 |  | 77 356 | 205 633 | 197 473 | 480 842 | 772 227 |
|  | 2013 |  | 179 003 | 493 557 | 282 078 | 954 638 | 1 098 716 |
|  | 2014 |  | 79 103 | 237 520 | 206 995 | 523 618 | 1 024 415 |
|  | 2015 |  | 163 282 | 267 301 | 202 552 | 633 135 | 1 055 970 |
|  | 2016 |  | 242 356 | 341 949 | 208 750 | 793 055 | 1 315 739 |
|  | Промышленность | 495 | 665 696 | 1 319 525 | 1 016 183 | 3 001 404 | 5 059 279 |
|  | 2012 |  | 77 263 | 205 349 | 196 703 | 479 315 | 767 000 |
|  | 2013 |  | 103 882 | 268 150 | 205 386 | 577 418 | 911 000 |
|  | 2014 |  | 78 933 | 237 148 | 204 757 | 520 838 | 1 014 970 |
|  | 2015 |  | 163 262 | 267 036 | 201 492 | 631 790 | 1 052 970 |
|  | 2016 |  | 242 356 | 341 842 | 207 845 | 792 043 | 1 313 339 |
| 1 | "Техническое перевооружение ОАО "Минудобрения" |  | 350 000 | 1 050 800 | 969 000 | 2 369 800 | 4 560 000 |
|  | 2012 |  | 50 000 | 181 000 | 187 000 | 418 000 | 750 000 |
|  | 2013 |  | 60 000 | 200 800 | 190 000 | 450 800 | 860 000 |
|  | 2014 |  | 70 000 | 208 000 | 195 000 | 473 000 | 900 000 |
|  | 2015 |  | 80 000 | 217 000 | 197 000 | 494 000 | 950 000 |
|  | 2016 |  | 90 000 | 244 000 | 200 000 | 534 000 | 1 100 000 |
| 2 | "Производство гибкой многослойной упаковки и строительство складских помещений" ООО "Дельта-пак" г. Россошь, Воронежская область | 15 | 3 872 | 35 640 | 22 952 | 62 464 | 21 000 |
|  | 2012 |  | 1 188 | 11 100 | 6 939 | 19 227 | 8 000 |
|  | 2013 |  | 1 298 | 11 940 | 7 651 | 20 889 | 1 000 |
|  | 2014 |  | 1 386 | 12 600 | 8 362 | 22 348 | 12 000 |
|  | 2015 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2016 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | "Организация импортозамещающего и экспортно-ориентированного производства шестеренных насосов общепромышленного и специального применения в том числе, для нефтяной промышленности, АПК и ВПК России" | 260 | 243 165 | 164 426 | 13 732 | 421 323 | 419 279 |
|  | 2012 |  |  |  |  | 0 | 0 |
|  | 2013 |  |  |  |  | 0 | 0 |
|  | 2014 |  | 7 547 | 16 548 | 1 395 | 25 490 | 102970 |
|  | 2015 |  | 83 262 | 50 036 | 4 492 | 137 790 | 102970 |
|  | 2016 |  | 152 356 | 97 842 | 7 845 | 258 043 | 213339 |
| 4 | "Комплексное деревоперерабатывающее производство" ООО "Россошь-Агро" | 220 | 68 659 | 68 659 | 10 499 | 147 817 | 59 000 |
|  | 2012 |  | 26 075 | 13 249 | 2 764 | 42 088 | 9 000 |
|  | 2013 |  | 42 584 | 55 410 | 7 735 | 105 729 | 50 000 |
|  | 2014 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2015 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2016 |  |  |  |  |  |  |
|  | Сельское хозяйство | 71 | 75 179 | 225 795 | 80 875 | 382 229 | 196 549 |
|  | 2012 |  | 33 | 124 | 560 | 1 097 | 2 238 |
|  | 2013 |  | 75 051 | 225 247 | 76 482 | 376 780 | 184 216 |
|  | 2014 |  | 95 | 212 | 2 028 | 2 335 | 5 695 |
|  | 2015 |  | 0 | 105 | 900 | 1 005 | 2 000 |
|  | 2016 |  | 0 | 107 | 905 | 1 012 | 2 400 |
| 5 | "Развитие молочного производства" ООО "Берег", Старокалитвенское сельское поселение, Россошанский район, Воронежская область | 4 | 9 | 110 | 190 | 309 | 550 |
|  | 2012 |  | 3 | 35 | 95 | 133 | 200 |
|  | 2013 |  | 6 | 75 | 95 | 176 | 350 |
|  | 2014 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2015 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2016 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | "Повышение уровня сельскохозяйственного производства" ОАО "Южное", Старокалитвенское сельское поселение, Россошанский район, Воронежская область | 6 | 0 | 286 | 3 170 | 3 836 | 6 100 |
|  | 2012 |  |  | 20 | 50 | 450 | 100 |
|  | 2013 |  |  | 65 | 720 | 785 | 1100 |
|  | 2014 |  |  | 66 | 780 | 846 | 1500 |
|  | 2015 |  |  | 67 | 810 | 877 | 1600 |
|  | 2016 |  |  | 68 | 810 | 878 | 1800 |
| 7 | "Техническое перевооружение ОАО "Луч" | 2 | 0 | 185 | 425 | 610 | 2 390 |
|  | 2012 |  |  | 35 | 75 | 110 | 360 |
|  | 2013 |  |  | 36 | 80 | 116 | 480 |
|  | 2014 |  |  | 37 | 85 | 122 | 550 |
|  | 2015 |  |  | 38 | 90 | 128 | 400 |
|  | 2016 |  |  | 39 | 95 | 134 | 600 |
| 8 | "Строительство оросительной системы ООО "Восток-Агро" | 9 | 170 | 214 | 2 090 | 2 474 | 7 509 |
|  | 2012 |  | 30 | 34 | 340 | 404 | 1578 |
|  | 2013 |  | 45 | 71 | 587 | 703 | 2286 |
|  | 2014 |  | 95 | 109 | 1 163 | 1 367 | 3645 |
|  | 2015 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2016 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | "Проектирование и строительство молочного комплекса на 2000 голов дойного стада" ООО "Восток-Агро" | 50 | 75 000 | 225 000 | 75 000 | 375 000 | 180 000 |
|  | 2012 |  |  |  |  | 0 |  |
|  | 2013 |  | 75 000 | 225 000 | 75 000 | 375 000 | 180 000 |
|  | 2014 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2015 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2016 |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство жилья и инфраструктуры | 17 | 225 | 640 | 790 | 1 655 | 11 239 |
|  | 2012 |  | 60 | 160 | 210 | 430 | 2 989 |
|  | 2013 |  | 70 | 160 | 210 | 440 | 3 500 |
|  | 2014 |  | 75 | 160 | 210 | 445 | 3 750 |
|  | 2015 |  | 20 | 160 | 160 | 340 | 1 000 |
|  | 2016 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Строительство жилых домов по улицам Фурманова, Л. Чайкиной г. Россошь | 17 | 225 | 640 | 790 | 1 655 | 11 239 |
|  | 2012 |  | 60 | 160 | 210 | 430 | 2 989 |
|  | 2013 |  | 70 | 160 | 210 | 440 | 3 500 |
|  | 2014 |  | 75 | 160 | 210 | 445 | 3 750 |
|  | 2015 |  | 20 | 160 | 160 | 340 | 1 000 |
|  | 2016 |  |  |  |  |  |  |

По результатам оценки эффективности Программы, проекта                      и мероприятий целевой программы составляется заключение                          об эффективности расходования бюджетных средств.

По результатам оценки эффективности Программы, составляется заключение об эффективности расходования бюджетных средств.

Результаты оценки эффективности реализации мероприятий Программы и мероприятий муниципальных целевых программ используются для обеспечения объективных решений по составу проектов, мероприятий целевых программ, предлагаемых к финансированию на очередной финансовый год, и распределения средств с учётом хода их реализации.

В случае признания расходов на реализацию мероприятия Программы неэффективными даются предложения об исключении мероприятия из Программы.